自治体名：石川県小松市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

北陸新幹線小松駅開業を迎え、小松空港との一体的利用による新幹線と航空機を併用した移動「レール＆フライト」の拡大と、広域移動の拠点都市としての本市の発展が重要なまちづくりのテーマとなっている。また、将来的なバス運転手不足への対応も課題となっており、自動運転バスによる駅・空港間での通年運行の実現により、持続可能な未来型の公共交通への転換を図っていく。

【事業背景・目的】

○運行場所：新幹線小松駅と小松空港を結ぶ区間　往復約9km

○運行期間：レベル４走行プログラムでの試験走行を実施。また、通年で路線バスとしての運行を実施中。

○運行車両：Minibus 2.0（ティアフォー製自動運転EVバス）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数 | 運行事業者による運行記録により算出 |
|  | 視察受入件数 | 市HPで募集を行い、申し込みに応じて開催 |
| 技術面 | 自動運転割合 | 走行データにより割合を算出 |
|  | 手動介入の発生状況の検証 | システムログ及び運転手へのヒアリング |
| 社会受容性面 | 路線バスとしての評価・満足度 | アンケートの調査項目として設定 |
|  | 本事業の認知度及び自動運転技術に対して不安を感じる人の割合 | アンケートの調査項目として設定 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

(1) 利用者数

- 2024年３月９日から１日5.5往復での通年運行を開始し、2024年４月から2026年２月までの11ヶ月間で19,130人が利用している。１日平均57.3人が乗車しており、自動運転バス導入以前に同路線を運行していたコミュニティバス（1日4.5往復）と比較すると、利用者数は2倍に拡大している。

- 輸送需要に対応するため、自動運転車両の座席を２席増設。

- 収入拡大に向けて2025年2月から運賃の増額を行っており、増額に伴う利用者数の減少等は見られていない。

(2) 視察受入件数

- 自動運転バスの導入や普及、調査研究等を目的とする行政機関や交通事業者を中心に14件の視察受入や出張講演を実施した。視察は、取組説明、自動運転バス試乗、質疑応答・意見交換を構成内容としているほか、試乗を含まないコースも新たに設定している。

- 実証実験や車両交換に伴う対応のため視察受入を設定できない期間が発生し、視察希望の問い合わせを頂いたにも関わらずお断りしたケースが複数件生じている。これらの要望に対しては、試乗を含まないコースをご案内する対応を行ったが、年間視察受入件数は前年度を下回った。

■経営面

(1) 自動運転割合

- レベル４プログラムでの自動運転率は、駅・空港間往復約9kmのルートにおいて95.2％となり、前年度事業で課題となった細工町交差点での右折や右折に向けたレーンチェンジでの手動介入は多くは確認されなかった。

- ルート上の大部分で自動運転走行を行うことができているものの、一定頻度でMRMが発生していることから、路線バスとして運行を行うためには継続的な技術の向上・改善が重要となる。

- 特に、路線バス運行においては、車内事故防止や運行ダイヤの順守、乗り心地の確保など、一般の乗客への配慮が優先されるとともに、周囲の交通も含めた円滑な走行も重要となる。運行事業者及び利用者の視点からはMRMは極力抑制することが求められることから、技術の更なる高度化が重要となる。

(2) 手動介入の発生状況の検証

- 路駐車回避ができなかったことによる手動介入が多く見られており、回避機能の改善・高度化が求められる。また、交通マナーの向上の観点からの取組も重要となっている。

- 植栽・地物・道路構造物の誤検知を原因とする手動介入も複数見られており、システムの更なる調律も必要となっている。

■技術面

(1) 路線バスとしての評価・満足度

- 自動運転バスの路線バスとしての評価・満足度を調査するため利用者アンケートを実施し、5点満点中平均で4.62点の高い評価を得た。調査開始以降、毎回増加する傾向にあり、アンケート等に基づく改善を行ってきたことも大きく寄与していると考えられる。

- レベル４での路線バス運行開始後もこの評価が維持できるよう、利用者視点を入れながら取組を進めていく。

(2) 自動運転バスの認知度及び自動運転技術に対して不安を感じる人の割合

- 自動運転バスの認知度を評価するため、利用者アンケートを実施し、回答者の65.2％が自動運転バスを認識していることが示された。

- 自動運転バスに不安を感じる人の割合は13.5％であり、路線バスとしての運行を開始した2024年３月の調査から6％減少している。社会受容性の醸成に向けた広報等の取組に加え、走行実績を積み重ねていくことが、不安感の減少に向けて重要となると考えられる。

■社会受容性面