自治体名：福井県越前市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市では、人口減少・少子高齢化に伴い公共交通の利用者や働き手（運転手）が減少し、市民の多くが自家用車に依存している現状があり、高齢ドライバーの増加や免許返納後の移動手段確保が大きな地域課題となっている。これらの背景を踏まえ、今後の公共交通ネットワークの維持及び市街地回遊のための移動サービスの構築に向け、自動運転による移動サービスの実装を目指す。

【事業背景・目的】　※150文字程度

昨年度の実証実験の結果を踏まえ、中心市街地を回る自動運転バスの実証実験（L2）を実施

運行場所：越前市役所～総社大神宮前～武生中央公園

運行期間：令和７年１０月９日（木）～２２日（水）

運行形式：定時定路線運行（無償）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数の把握 | 日別・時間帯別の乗車人数を記録し、利用傾向を分析 |
|  | 乗客の支払い意思額の 把握 | 利用者アンケートにて、同ルートを実際に自動運転バスが走行する場合の支払い意思額を確認 |
|  | 周辺企業・店舗の協賛・ 広告掲載意思の把握 | 周辺企業・店舗へのヒアリングにて協賛・広告掲載の意思があるかを確認 |
| 技術面 | ２０２５年度L４申請予定区間内における自動運転率（ODD内）の検証 | 遠隔運行管理システムから自動走行/手動走行の割合を計測 ※手動介入の要因が「ODD内」である場合のみ、手動走行としてカウント |
|  | ２０２５年度L４申請予定区間内における自動運転率（ODD外含む）の検証 | 遠隔運行管理システムから自動走行/手動走行の割合を計測 |
|  | ２０２５年度L４申請予定区間外における自動運転率の検証 | 遠隔運行管理システムから自動走行/手動走行の割合を計測 |
|  | 信号連携と車載カメラによる信号認識の認識整合率の検証 | 遠隔運行管理システムによって信号側から受信した灯火色認識と車載カメラによる灯火色認識の相違率を計測 |
|  | 歩行者検知率及び停止成功率の検証 | 歩行者が車両の進行方向に現れた際の検知と停止動作を確認 実際の歩行者及びダミー歩行者（スタッフ）による検証 |
| 社会受容性面 | 市民の受容性の把握 | 利用者アンケートにて、同ルートにおける自動運転バスの導入の賛否を質問 ※属性が「市民」である回答から抽出 |
|  | 利用者満足度の把握 | 利用者アンケートにて、サービス全般の満足度を調査 |
|  | 安全性の確保 | 事故やトラブルの発生件数とその対応を記録 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

・『利用者数の把握』については、目標値「市民の８５．４％以上が賛成と回答」に対し、結果は「８８．２％」となり目標を達成した。今回は専用アプリからの予約を優先としたため、スマホ操作が苦手な高齢者が利用しづらかったことが利用者数の伸び悩みの原因となった。

・『乗客の支払い意思額の把握』については、目標値「１００円より高い支払い意思額回答者５０%以上」に対し、結果は「６８％」となり、目標を達成した。今後の実証実験では、実際に100円より高い運賃を設定して運行、検証するとともに、快適性や利便性を向上させるなどサービス向上を図り、利用者に受け入れられる運賃設定とする必要がある。

・『周辺企業・店舗の協賛・広告掲載意思の把握』については、目標値「２社以上の意思表示」に対し、結果は「０社」となり、目標は未達となった。自動運転事業と連携することでのメリット（認知・集客・売上・企業価値向上など）を明確化し、提案が必要である。

■経営面　※500文字程度

・『２０２５年度Ｌ４申請予定区間内における自動運転率（ＯＤＤ内）』については、目標値「１００％」に対し、結果は「１００％」となった。また、『２０２５年度Ｌ４申請予定区間内における自動運転率（ＯDD外含む）』についてはは、目標値「８６％以上」に対し、結果は「９４.８％」となった。Ｌ４認可取得想定区間内での手動介入についてはすべて対向車線に進入しなければ回避できない障害物回避（路上駐車車両および工事車両）であったため、対向車線に進入する形での障害物回避機能の実装を行う必要がある。

・『２０２５年度L４申請予定区間外における自動運転率の検証』は、目標値「８６％」に対し、結果は「８９.８％」となった。

・『信号連携と車載カメラによる信号認識の認識整合率の検証』については、目標値「認識相違率０％」に対し、結果は「０％」となった。

・『歩行者検知率の検証』及び『停止成功率の検証』については、いすれも目標値「１００％」に対し、結果は「１００％」となった。

・すべての検証項目で目標達成となり、非常に高い精度で運行を行うことができた。

■技術面　※500文字程度

・『市民の受容性の把握』については、目標値「市民の８５.４％以上が賛成と回答」に対し、結果は「８８.２％」となり目標を達成した。導入に対し否定的な回答（11.8%／「希望しない」4件、「どちらかというと希望しない」22件）の理由は「他の交通手段」の方が便利／早い」が主であり、その他の交通モードとの役割分担の明確化が必要である。

・『利用者満足度の把握』については、目標値「利用者の８０％以上が満足と回答」に対し、結果は「８５.７％」となり目標を達成した。満足度調査では、「どちらかというと不満」※1の回答が5件あり、そのうち4件が走行中に「危険を感じた」と回答している。危険を感じたシチューエーションとしては「停止・緊急停止時」が最も多く、より自然で安心できる乗り心地の実現に向け、センサー精度の向上や予測精度の高度化を図る必要がある。

・『安全性の確保』については、目標値「実証期間中の事故発生率をゼロに抑える」に対し、結果は「０件」となり目標を達成した。

■社会受容性面　※500文字程度