自治体名：福井県坂井市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【背景】既存オンデマンド交通「イータク」は、希望時間に予約が取りにくい状況が発生。需要に対して供給（運転手・車両）が追いついていない状況。

【目的】需要が高いエリアに対して、自動運転車両での超近距離型のオンデマンド交通モデルを構築し、既存サービスのアップグレードを図る。

【事業背景・目的】

事業内容：高需要エリアでの自動運転車両を活用したオンデマンドサービスの実施

運行場所：春江支所～春江病院区間での停留所6か所、運行期間：10月15日～11月29日（日祝日除く）計38日間、運行車両：1台　シエナ（乗用車タイプ）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 既存オンデマンド交通への影響度（予約成約率）の調査 | ・既存オンデマンド交通の利用データから分析 |
|  | 事業を継続するうえでのサービスの価格妥当性の検証 | ・利用者アンケートから分析 |
| 技術面 | 手動介入回数の検証 手動介入要件の検証 走行検証 自動運転率の検証 | ・走行データから検証から分析 |
| 社会受容性面 | 自動運転車両での走行安全性に関する評価検証 | ・利用者アンケートから分析 |
|  | 複数の予約方法（アプリ/電 話/LINE）の実施 | ・利用者アンケートから分析 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

〇既存オンデマンド交通への影響度（予約成約率）の調査

【達成】

自動運転車両による実証運行中、既存オンデマンド交通の予約成約率は2.3％向上

⇒一定数の効果は出たが、さらに自動運転サービスの稼働率を向上させる取組を実施する事で

全体の移動総数を向上させるような運行エリア/ルートの再検討が必要

〇事業を継続するうえでのサービスの価格妥当性の検証

【達成】

アンケート結果：「既存オンデマンドサービスと同程度以上」の回答が71.7％

「有償だった場合は乗車しない」の回答が2.4％

⇒有償での実施についての価格設定について明確化

⇒既存オンデマンドサービス（300円～500円）と同価格で今後の有償化を検討

■経営面

〇走行データから手動介入回数の検証、手動介入要件の検証、走行検証、自動運転率の検証を実施

【達成】

・約84.3％での自動運転率での運行を実現

・手動介入の要因とその分析を実施

・同車両におけるレベル４導入時の車両及びシステム開発への織り込むべき項目の明確化を実施

■技術面

〇自動運転車両での走行安全性に関する評価検証

【達成】

・走行の安全評価については、乗車後に不安だったと感じた方は0％

⇒初の自動運転実証走行として走行安全性を一般の方へ理解いただき社会受容性を向上が図られた

〇複数の予約方法（アプリ/電話/LINE）の実施

【達成】

・アンケートで「乗り方が難しい（予約方法など）」は0件

・既存オンデマンド交通と同等のアプリや、予約方法を踏襲する事で予約のハードルを下げる事が出来た

■社会受容性面