自治体名：愛知県春日井市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

高蔵寺ニュータウン石尾台地区では、住民互助のボランティア活動の一環として、地区内の移動に限定したオンデマンド型自動運転サービスをNPOが実運行している。本事業は、自動運転車両の走行可能経路の多様化による所要時間短縮を行い、オンデマンド型サービスの改善を図ることを目的とする。

【運行場所】高蔵寺ニュータウン石尾台地区（2,050世帯、4,614人、高齢化率47％、800m×800m程度：2021年4月時点）　【運行期間】10月～12月の平日　【運行車両】ヤマハ・ランドカー。高精度３次元地図に基づいて自己車両位置を特定し、障害物もリアルタイムで判断する自動運転制御システム（SLAM：Simultaneous Localization and Mapping）を導入している。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※資料1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | - 春日井市とNPOの今後の継続意向の確認 | NPOへのヒアリング |
|  | - コンソの技術横展開拡大による費用軽減、共創事業取組案 | 机上検討 |
| 技術面 | - オンデマンド経路算出の満足度 | NPOへのヒアリング |
|  | - 自動運転を含む所要時間の短縮 | システム上の比較検証 |
| 社会受容性面 | － 本事業では対象外 | － |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

春日井市とNPOの今後の継続意向の確認

- ヒアリング調査を実施したNPOの運転手及び保安員5人全員が自動運転の継続を希望している。

- ヒアリング調査を実施していないその他の運転手及び保安員についても、後日、全員継続の意向を確認した。

- 上記の通り、運転手及び保安員の継続意向が100%であることを確認できた。

コンソの技術横展開拡大による費用軽減、共創事業取組案

- 主に自動運転車両、自動運転制御システムとオンデマンド型配車システムの統合型車載器、自動運転走行データ収集方法の横展開によるスケールメリットを生かした費用軽減を実施していく計画である。なお、現在、愛知県内2箇所において、横展開による導入を調整中である。

■経営面

オンデマンド経路算出の満足度

- ヒアリング結果を実施したNPOの運転手及び保安員5人中4人がオンデマンド経路探索について、概ね満足と回答した。

- 不満足の方の回答理由として、「運行中のルート変更等が端末タブレットで操作できない」、「憩の家→スタートの経路表示がない」等の意見があった。

- 上記の通り、オンデマンド経路算出の満足度は80%であったが、同時に改善を望む意見も上げられたため、それらに基づき、自動走行可能な道路区間の追加を実施した。

自動運転を含む所要時間の短縮

- 自動走行可能な道路区間の追加により、過去6ヶ月に利用実績のあった27パターンの平均経路短縮率は33.6%である。

- この場合、新規設定（自動走行可能な道路区間の追加後）で導出された経路を自動運転する場合の所要時間が、従来設定（自動走行可能な道路区間の追加前）で導出された経路を手動運転する場合の1.2倍未満とするためには、手動運転時の平均速度が自動運転の1.806倍（1.2÷(1-0.336)=1.806）を下回ることが条件となる。

- ここで、運行車両の上限速度は、自動運転走行時12km/h、手動運転時19㎞/hであり、自動運転と手動運転の上限速度の比率は1.588倍である。このため、1.806倍を下回ることから、平均速度と上限速度に相関性があると仮定すると、目標値である手動運転での所要時間の1.2倍未満を達成が期待できる。

■技術面

本事業では、対象外

■社会受容性面