自治体名：愛知県常滑市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

本市は、車が使えず生活に支障のある高齢者の増加への対応と、空港や展示場に訪れる人の市街地側への送客による地域の活性化が課題である。今後、これらの課題に公共交通の充実で対応していくには、昨今の交通事業者の人手不足対策が急務である。そこで、県実証実験の成果やスーパーシティ構想を踏まえ、自動運転バスの実装に向けた実験を実施した。

【事業背景・目的】

【運行場所】　コミュニティバス路線への実装を想定し、常滑駅→りんくう町→常滑駅の周回路線を運行。

【運行期間】　調律走行等１月16日～2月7日午前／試乗会2月7日午後

【運行車両】　大型バス（いすゞ自動車・エルガ）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転によるドライバー労働時間の減少 | 実際に「自動走行モード」で走行した距離を測定 |
|  | 広告収入の獲得可能性 | ルート沿いに立地する企業への意向調査 |
| 技術面 | 自動運転による走行割合を評価 | 実際に「自動走行モード」で走行した距離を測定 |
|  | 緊急時の連携遮断件数をカウント | 走行データ分析を実施 |
|  | 定時運行における出発時の早発・遅延率を確認する | 走行データ分析を実施 |
|  | 試乗者アンケートをもとに、違和感の無い乗り心地であったかを評価 | アンケートで５段階評価を設定し、試乗後の評価データを分析 |
|  | 現地人材での自動運転ドライバー認定評価 | 事前に講習を行い、最終的にテストに合格した人数をカウント |
|  | 雨天時の遠隔監視カメラ映像における視認性評価 | 監視映像に対して、エアウォッシャーの動作前後での除去率を算出する。走行中に関しては、録画映像に対してサンプルを抜き出して水滴を判定する |
|  | 乗客の異常検知の精度検証 | 乗客の以上姿勢の検出結果の誤検出、未検出の検証を行う |
| 社会受容性面 | 多くの人に市街地ルートに試乗してもらう | 市及び外注先企業から関係者に直接声掛け。実際の乗車数を集計する。 |
|  | 試乗者へのアンケートによる社会受容性面の評価 | 試乗者にアンケートを配布し、回答してもらう |
|  | 市広報媒体での情報発信 | 市街地ルートの実施に合わせて、市広報、SNSで周知 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

【自動運転によるドライバー労働時間の減少】　自動走行率は目標を上回ったが、実装に向けて100％に近づけていく必要がある。実証では、追越し車両によるカットイン時に運転手による介入が多く発生したが、次の改善策が考えられる。① 他車両との相対速度をもとに目標速度を調節する機能を使用、②運転手による介入後、走行中にリエンゲージを実施。ただし、② については、大型車両では車両の揺らぎが大きくなることも予測されるため、滑らかに走行経路を計算するシステムの取入れが必要。

【広告収入の獲得可能性】　地域の事業者からは、広告掲出について、安全性への不安解消や社会の受容性向上までは、慎重にならざるをえないとの意見があった。実証を重ね、信頼度や受容性を向上させれば、広告や協賛を得られる可能性がある。

【中長期的な視点】　運行ルートは既存のバス路線を想定しており、新規路線ではないことから現時点で運行自体の費用は確保されている。自動運転化による費用の増に対しては、自動運転の実装によって、人手不足下でも地域の公共交通が維持されることの価値を明確にしたうえで、様々なステークホルダーの負担のあり方を研究していく。

■経営面

【自動運転による走行割合を評価】　経営面に記載のとおり、ODD外を除く数値で目標を上回った。

【緊急時の連携遮断件数をカウント】　今回、緊急時の連携遮断は発生なし。

【定時運行における出発時の早発・遅延率を確認する】　早発はなかったが、１分以上の遅延が６便中２便で発生。試乗者への対応によるもので、質疑応答など試乗特有の事情もあったとみられる。

【試乗者アンケートをもとに、違和感の無い乗り心地であったかを評価】　５段階評価のうち、４（概ね満足）以上が目標を下回った。調律の期間が短かった影響と考えられ、実証を繰り返すことで改善可能。

【現地人材での自動運転ドライバー認定評価】　閉鎖空間でのレクチャーは実施したが、公道でのレクチャーは事故の影響で実施できなかった。実装に向けてし、今後も地元交通事業者に参画してもらい、ノウハウの積み上げを目指す。

【雨天時の遠隔監視カメラ映像における視認性評価】　雨天がなかったため、降水を再現して机上検証をおこなったところ、高い性能が確認できた。今後は車両走行時の効果確認を行う。

【乗客の異常検知の精度検証】　本番走行では十分なサンプル数がなく精度の算出ができなかったため、未検出、誤検知となったケースを個別に分析。今後、精度をあげて対応する必要がある乗客の姿勢・状態を把握することができた。

■技術面

【多くの人に市街地ルートに試乗してもらう】　事故により試乗会スケジュールを変更したため、短期間で関係者に限った募集となったが、66名が試乗し目標を上回った。これまでも県実証実験が繰り返し実施されている地域であり、自動運転の認知度や受容性については、他地域より進んでいると考えられる。

【試乗者へのアンケートによる社会受容性面の評価】　５段階評価のうち、４（概ね満足）以上が７割を超えていたが、目標値を若干下回った。回答者が関係者に限られていることを踏まえると、評価が上がるような取組みが今後も必要といえる。自動運転に限らず、空港や展示場などが立地する特性を活かし、住民に先進技術に触れてもらう機会を増やし、先進技術全般で社会受容性を向上させていく。

【市広報媒体での情報発信】　市広報誌やSNSで発信を実施。当初予定していた市民向け試乗会もオンライン申込みを受け付けるなど、試乗のハードルを下げるようにした。市への問合せの様子から、老若男女の多様な住民に興味を抱いていただいたと感じている。今後は、他地域での事例を参考に、広報媒体以外の手段（住民の口コミや学校現場での体験など）も検討していく。

■社会受容性面