自治体名：愛知県小牧市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

本市では、市民の日常生活の足を支えているこまき巡回バス「こまくる」のサービス水準維持に向け、懸念される路線バスの運転手不足に対応するため、自動運転に関する情報収集、分析及び検討などを行い、導入の検証を進める必要がある。

運行場所：名鉄小牧線小牧駅から小牧山までの区間

運行期間：令和６年２月１３日から２月２６日まで

運行車両：ARMA

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※資料1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 乗車人員をカウントし目標値と比較して検証する |
|  | 実証実験期間中の視察の対応件数 | 視察件数をカウントし目標値と比較し検証する |
| 技術面 | 自動運転比率 ※自動運転と手動運転の走行距離の割合を計測 | 運行管理システムで記録される自動運転と手動運転の走行割合から算出する |
|  | 路上駐車の発生頻度、および追い越し禁止区間での追い越し件数 | オペレーターが手動発生箇所をメモした書類を基に算出する |
| 社会受容性面 | 実証調査のために開設するLINEアカウントでのお友だち追加人数 | お友だちの人数をカウントする |
|  | 自動運転技術の信頼性 ※利用者アンケートの実施 | アンケート項目に乗車後の「走行の安全性」という項目を追加し、その割合を検証する |
|  | 自動運転車両の許容度 ※利用者アンケートの実施 | アンケート項目に「運転手としての許容度」という項目を追加し、その割合を検証する |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

運行場所は、本市の中心市街地で名鉄小牧駅や中央図書館やこども未来館といった集客力の高い公共施設、さらには史跡小牧山や小牧神明社といった観光施設が立地する場所であり交通参加者が多い場所となっている。また、運行ルートは「こまくる」で一番利用者の多い区間である名鉄小牧線小牧駅と小牧山を結ぶルートと類似したルートである。

一般運行等の運行期間（14日間）で1,696人が乗車し、一日あたりの乗車数は目標の倍以上となる121人となった。乗車機会の提供による社会受容性の向上に繋がったと考察している。

■経営面

路上駐車回避のための手動介入は、一般運行等の運行期間（14日間）で合計98回発生し、一日平均は７回となった。実証調査中は市民の方の協力を得て、２回以下を目指していたものの実際には路上駐車が発生した。発生箇所としては、バスターミナル手前のスペースが広い場所での路上駐車や、有名な飲食店の前での路上駐車小牧山進入時で特に安全を最優先とする場合に発生した。

実環境で実用化をする場合には、自動で路上駐車が回避できる機能の開発も重要であることが再確認された。

■技術面

自動運転について、本市では初めての導入となることから、本事業中に自動運転に対する市民の認知度、理解度を高めるため、自動運転実証調査の内容について、市の広報誌やホームページ、愛知県が運用するサイト等を活用した広報を行うとともに、運行ルート周辺住民をはじめとした関係機関への説明を行った。また、運行ルート上に自動運転の公道実証調査中である旨を表示した看板を設置し、運行ルートを通行する方や周辺住民への周知啓発を行った。

試乗者向けアンケート結果からは、約66％が市の広報誌や公式SNSなどを通じて事業を知ったと回答しているほか、目標値の倍以上の乗車人数となったことから、周知啓発等が認知度の向上に役立ったことが確認された。

また、試乗者向けアンケート結果では、乗車後の自動運転技術の信頼性に対する印象が乗車前と比較して約78％が良くなっているとの回答であったため、自動運転に関する理解度が高まったと考察される。

■社会受容性面