自治体名：愛知県日進市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

日進市では、高度経済成長期に住宅開発が進んで以来高齢化が進行、交通機関の利用困難者が発生し、地域コミュニティバスの運行拡大等を図ってきたが、更なる対策として、昨年度より自動運転バスの運行を開始している。本事業においては、レベル4運行の実現を通じた既存公共交通と自動運転のベストミックス構想の実現に向け、車両・インフラ整備等の推進を図るものとする。

【事業背景・目的】

昨年度の運行実績及び地域住民からの要望を踏まえ、①東山ルートと②基幹ルートの2ルートを設定した。運行期間は、準備運行：2024年1月29日～2024年2月19日（土日祝除く）、一般運行：①2024年2月20日～2024年3月9日（日月運休）、②2024年2月6日～2024年3月9日、運行車両は、NAVYA ARMA×2台である。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | - 利用者数 - 視察件数 ③広告収入 | - 乗車人数実績を集計 ② 申込実数を集計 |
| 技術面 | ①信号連携、路車協調の成功率 ②自動運転比率 | ①乗務員による確認 ②Dispatcherによるデータ解析 |
| 社会受容性面 | ①無人化についての許容度 ②自動運転に対する安心感、走行経路・バス停位置満足度 | ①②アンケート |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

①利用者数

目標1,000人に対し、合計774人と未達であった。内訳としては、東山ルート：208人、基幹ルート： 566人となった。

ただし、2月12日に実施した「次世代モビリティフェスタinにっしん」において、閉鎖空間内での試乗を実施し、１日で300人以上の自動運転を体験していただいた。目標値は初回の実証実験をベースに設定していたが、定常的な運行により認知度が上がった結果、今回は関係者や試し乗りの方が少ない一方、地域住民が主体的に乗車した結果となっていると推察される。

②視察件数

目標5件に対し、3月に1件の受入れを実現するにとどまった。次年度は、有償視察ツアーの実現を見据え、道の駅新設及び外部の視察管理事業者を設置するなど、実効性の高い取組みを実施したいと考えている。

③広告収入

目標10千円に対し、実績は0円と目標は未達であった。広告収入については、デジ田交付金を活用して予約システムを構築し、自動運転バス利用者へのポイント付与サービスも展開したが、実施期間が短期間であったことやポイント交換対象先商店の近辺を走行する時期も遅かったことから、利用実績が少ない結果となった。ただ、予約システムの稼働状況は現在も好調であり、地域店舗の売上向上に寄与する可能性も高いため、バス停設置に伴う広告費等を獲得できるよう施策を検討していく。

また、収支面に関しては、収入：179,993千円（全額本補助金による）及び支出：179,993千円であり、計画通り差し引きゼロとなった。

来年度も持続的な運行を計画しているが、今年度の実績から想定される収入額のみで運行費用を賄うことが難しいため、補助金活用に加え、広告費用や視察料等による収入源確保を検討していく。

■経営面

信号連携・路車協調の成功率については、目標99%のところ100%と達成することができた。

一方、自動運転比率については、昨年度実績91%を前提として、①東山ルート：90%、②基幹ルート：99%を掲げたところ、①86%、②83%と目標未達となった。要因としては、一部区間において、長期間の道路工事に伴い自動走行不可な区間があったり、渋滞多発エリアの存在や住宅街の走行等により、手動介入を余儀なくされるケースがあったことが挙げられる。

解決策としては、一般車両や歩行者に、自動運転バスの特徴・限界を理解いただき、共存することが重要であるため、住民向け広報やルート上への掲示物設置等を通じて周知徹底するように努めていく。

■技術面

アンケートの結果、無人運転に対する許容度については、目標を前年度65%以上に掲げたところ、57%が許容度ありと回答され、目標は未達であった。要因としては、高齢者が中心に生活している地域を運行していたこともあり、受入れに一定の不安があったものと思料する。一方で、自動運転バスに対する安心感・走行経路やバス停位置に関する結果は、目標85%のところ、それぞれ順に96,90,91%と全て目標を達成することができた。このことから、現状不安視されている住民に対しても、丁寧に説明・試乗の機会を提供していくことで、不安感を払拭し、新たな公共交通サービスとしての地位を確立できるものと思料する。

また、自動運転バス対する期待として、ドライバー不足、外出促進による健康増進・医療費削減や交通事故減少が挙げられており、少子高齢化対策の一環としても一定の需要を確認することができた。

先述の無人運行に対する不安感や走行時のブレーキ性能について一部不安視される声も見受けられるため、自動運転技術の品質向上に努めるとともに、定期的に地域住民の声を聞く機会を設け、改善に繋げていきたい。

■社会受容性面