自治体名：三重県多気町

# 令和4年度　自動運転実証調査事業

# 最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

多気町は高齢化率３４．６%(2020年）であり、全国平均よりも高齢化が加速している。免許を返上した高齢者や、車に乗れない方の生活の移動手段を確保する必要がある。そこで自動運転の導入を図り、既存交通と掛け合わせることで住民や観光客にとって利便性の高い公共交通体系を実現するべく、本事業を行う。

本町内の一般公道における将来的な走行を見据え、本年度は町内の大型複合商業施設・ＶＩＳＯＮにて運行を実施した。運行期間は準備運行２０２３年１1月10日～２０２３年１２月21日（土日曜除く）、一般運行２０２３年１２月２２日～２０２４年２月２９日である。車両はＡｕｖｅ　Ｔｅｃｈ社　ＭｉＣａ１台をリースで使用した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | オペレーターによるカウント |
| 技術面 | 自動運転比率 | レベル４に向けた自動運転比率を遠隔監視システム(Ｄｉｓｐａｔｃｈｅｒ)により測定※自動運転と手動運転の走行距離の割合を計測 |
| 社会受容性面 | 自動運転車両の対乗客、対歩行者安全性への理解 | 企画した乗車体験イベントや、自動運転車に触れ合うイベント参加者を対象にアンケートを実施 |
|  | 自動運転車両の許容度 | 企画した乗車体験イベントや、自動運転車に触れ合うイベント参加者を対象にアンケートを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

乗車人数について、運行期間中の１日あたり乗車人数は平均25人であり、２０人／日という目標値を達成した。また、住民には住民向け乗車体験などのイベントを通じ、累計103名に乗車していただき、累計１００名の住民に乗車いただくという目標を達成した。

収支面に関しては、収入：133,936千円（全額本補助金による）及び支出：133,936千円であり、計画通り差し引きゼロとなった。

内訳として、収入面は、今年度は補助金以外の料金を設けていないものの計３団体の視察、１団体の広告掲載があった。来年度以降は料金を設定し収入源としての活用を検討する。

支出面は、車両費及びシステム・設備関連費を中心に、全額補助対象経費として支出した。

来年度も持続的な運行を計画しているが、今年度の実績から想定される収入額のみで運行費用を賄うことが難しいため、補助金活用に加え、広告費用や視察料等による収入源確保を検討していく。

中でも視察については、自動運転バスの導入経緯や実績に関する情報提供等をもとにプログラム化し、更なる視察者数の増加を図る。

■経営面

自動運転比率80%以上（専用道においては95%以上）を目標に掲げ、遠隔監視システムDispatcherによる計測を行った。

結果、運行ルート全体では90.2%（※）、専用道では100%の成果を出すことができた（検証期間：2023年11月15日～2024年2月29日）。

※2月29日において、96.9%を記録

手動介入の発生ポイントとしては、他の交通との混在地点や車庫からの出発の2点があげられる。

例えば、ホテルロータリーや農園エリアにおいては、観光バス・配達車両・宿泊者その他施設利用者の車両が駐停車していることも多く、現状オペレーターの判断によって手動で回避せざるを得ない状況であった。

手動介入の削減策として、自動運転バスの設定変更によるほか、駐停車エリアの周知徹底など施設利用者との交通ルールの整備を図っていく。

運行の正確性については時間通りできたが、余裕をもたせたため効率向上の余地あり。今後は運行実績を基に効率的なスケジュールを追求する。

■技術面

社会受容性向上施策として、２０２３年１１月に多気町内で開催された行事「おいないまつり」における車両展示、VISON内での住民向け試乗会の実施を行った。

乗車体験に参加した住民へのアンケートでは、「安心して乗車できましたか。」という質問に97％（100／103人）が「はい」と回答し、目標値（８０％）を達成した。イベント等を通じ、自動運転車両の安全性について十分に理解を促せたと評価できる。

VISONに来場した観光客へのアンケートでも、自動運転バスの走り方について利用者の94％（429／457人）が「安心」「少し安心」と回答した。試乗前に「安心」「少し安心」という印象を持っていたのは６５％であり、乗車を通じて利用者の安全性に対する理解を深められたことが確認できる。

乗車体験に参加した住民へのアンケートでは、「町内でも自動運転バスが走ってほしいですか。」という質問に91％（94／103人）が「はい」と回答し、目標値（８０％）を達成した。

VISONに来場した観光客へのアンケートでも、「今回の自動運転バスを、実際に観光・生活で使ってみたいと思いましたか？」という質問に対し、利用者の９5％（434／457人）が「使ってみたい」「いずれ使ってみたい」と回答した。

実際の乗車体験で得られた安心感・ポジティブな印象に加え、おいないまつりにおいて他自治体で実際に町の中を自動運転バスが走る映像を展示していたこと等が実際に生活の中で自動運転バスを利用するイメージを湧きやすくしたと想定する。

■社会受容性面