自治体名：京都府

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

京都府は「京都南部イノベーションベルト広域連携プロジェクト」のもと、南部地域での新たな産業・価値の創出を目指している。当該エリアの１つである京田辺市では住宅地開発により移動需要が増加している一方、地域交通事業者のドライバー不足により路線バスの維持・拡大が困難となっている中、自動運転バスの社会実装が検討されている。本年度は、次年度以降の実証実験・社会実装に向け、各種検証を実施。

【事業背景・目的】

■社会実装の前提

・想定運行エリア：京田辺市の三山木駅～同志社山手地区を結ぶルート（全長約5km）

・想定運行期間：2024年度より実証実験、2025年度より社会実装

・想定運行車両：BYD J6

■今年度の主な実施事項

・事業性机上検証・評価／広域連携方針策定

・京田辺市の想定運行エリアにおけるビジネスモデルの具体化

・リスクアセスメント実施を通じたL4自動運転運行ルート策定

・住民インタビューを通じた経営面・社会受容性面の検証

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 事業の成立要件は何か | ・事業性机上検証・評価／広域連携方針策定 ・京田辺市の想定運行エリアにおけるビジネスモデルの具体化 |
|  | 運賃600円が既存モビリティサービス価格水準と比較して受け入れられるか | ・住民インタビューに基づき検証 |
| 技術面 | リスクアセスメント実施を通じたL4自動運転運行ルート策定 | ・アイサンテクノロジー株式会社による実地調査に基づき検証（提案書段階では本年度は技術検証を実施しないとしていたが、実証実験のスケジュールを鑑みて実施） |
| 社会受容性面 | 自動運転の導入目的が認知されているか | ・住民インタビューに基づき検証（本年度では自動運転の導入に関するPR等の認知拡大施策展開前のため、「自動運転バスの利用意向」について調査した） |
|  | 利用者が、便利である/生活が豊かになると感じられるか | ・住民インタビューに基づき検証（「自動運転バスの利用意向」に加え、「交通弱者の外出促進に繋がるか」、「市民としての誇りに繋がるか」等の質問項目を通じて調査した） |
|  | 地域の移動需要、自動運転公共バスサービス／ビジネスモデル案の受容性・利用意欲向上条件 | ・デスクトップリサーチや住民インタビューに基づき検証（提案段階では記載していなかったものの、事業成立要件の検証を目的に併せて検証した） |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

1台当たりの年間収支に基づき検証した結果、自動運転EVバスの年間運行コストに対し、運賃収入及び国からの補助を考慮しても収支不足が見込まれることにより、補助金受給が不可欠であること、また運賃以外の収入源を確保することによる事業性向上が必須であることが明らかになった。

■検証内容

・運賃収入：

住民インタビューの結果、現行の路線バスと同程度の運賃（200円）を求める方が最多であった。ただし、ルートやダイヤの拡大により利便性が向上すれば、追加で運賃を支払う意思のある方も存在する

・国の補助金（イニシャル・ランニング）：

国の補助金を前提にしても損益分岐に届かない水準であり、当面の間、国の補助は不可欠

・追加的ビジネスモデル：

商業施設送客、病院・福祉施設送迎、保育園・幼稚園送迎により、運賃収入以外の収入源を確保できる可能性がある

・オペレータコスト削減：

地域／難民人材の代替活用により、コスト削減余地あり（別事業として推進中の国交省共創モデル事業を活用し、コスト削減効果を反映予定）

・広域連携によるコスト削減：

複数自治体／地域でのヒト・モノの共同利用化により、コスト削減余地があることを自動運転事業者・交通事業者と確認

■次年度以降の主要な検証項目

・運賃以外の収入源の確保施策の事業性精緻化：

-本事業にてニーズ検証を行った商業施設送客、病院・福祉施設送迎、保育園・幼稚園送迎に関する実証運行・実利用結果アンケート等を通じた事業性の検証

-上記以外のビジネスモデルを織り込んだ実証運行・実利用結果アンケート等を通じた事業性の検証
※別事業として推進中の国交省共創モデル実証事業（人材育成事業）において整理）

・広域連携による事業性向上効果／地域財源再構成の効果検証：

-自治体・事業者と連携した各効果の定量化、事業性織り込みに基づく事業計画案の更新
・コスト削減施策の精緻化：

オペレータコスト削減と、広域連携によるコスト削減施策の棚卸／机上検証の実施

■まとめ・次年度以降の取組計画

・今年度事業（及び別事業として推進中の国交省共創モデル事業）を通じ、利用者・事業者双方のニーズ検証、ビジネスモデル構築、難民人材活用や広域連携によるコストシェア等具体的コスト低減策を織り込んだ収支計画策定・事業性机上検証を完了予定。社会実装に向けた次のステップとして、受容性や運用オペレーション検証等について実走行による検証が必須。また本事業で検証したモデルや検討ステップを活用し、京都府内の他自治体やエリアにおいて、自動運転公共交通の社会実装を横展開していく想定

■経営面

アイサンテクノロジー株式会社にて走行環境の調査を実施し、基本的に想定ルートでのL4運行に問題はないとの結果となった。ルート上一部リスクのある箇所も存在し、当面の間は適宜ドライバーによる介入が求められる。

■走行環境

・走行コース：右折のあるルートが存在するため、リスクが存在

・公道空間：混在交通であり、リスクが存在

・歩車分離：全体的に歩車分離がなされているが、一部は狭い路側帯になっており、注意が必要

・交通量：郊外であり比較的に交通量は少ない。幹線道路の交通量は多い

・実勢速度：時速40～60km

■運行時注意点

・走行時間帯：朝から夕方の時間帯のみ対応可。夜間の走行は安全面より非対応

・天候：晴れ・曇り、雨のみ対応可。雪、霧は非対応。荒天時は非推奨

■実証に向けた対策案

・事前周知・速度差調整・植栽の剪定・看板の設置・ドライバーへの事前講習

■次年度の取組項目

アセスメント結果を踏まえて、早期の行政認可取得・準備、事前講習等の実施等を通じ、社会実装に向けた円滑な実証走行を推進する

■技術面

走行ルート周辺地区において、利用者像を解像度高く把握することを目的に、当該地区にて住民30名に街頭インタビューを実施した。

■自動運転バスの利用に関する受容性

・自動運転バスの利用について、利用に積極的な方が多数であった。所定の運行ルートで利用見込みがあること、移動が便利になることが理由として挙げられた

・運賃価格については、200円を希望する方が最多であった

・利用意欲向上条件として、自宅・目的地により近いルート・バス停が増設されること、本数が増加することが挙げられた。それらの場合、追加で運賃を支払える方もいた

・安全性確保のための速度低下は、5~10分程度であれば利用に差支えない方が多く、移動速度低下への受容度は高い

・新技術の安全性への心理的障壁について、自動運転バスの利用に消極的な方の中で安全性への懸念を理由とする方は少数であった

・移動以外の効果への期待として、ドライバー不足の解消への期待が高いが、その他の移動の不自由な方の安心な外出促進、先進的な取り組みに対するシビックプライドまで見られている方は少数

■各ビジネスモデルに関する受容性

・地域性を踏まえて検討可能としていた商業施設送客、病院・福祉施設送迎、保育園・幼稚園送迎、並びに学校送迎の4つの施策のうち、病院・福祉施設送迎と学校送迎の受容性が高かった（学校送迎については、将来的に同志社大学エリアへのルート拡大も見込めるため、併せて検証した）

・当面の間必要な添乗員について、病院・福祉施設や保育園・幼稚園の施設職員ではなく、地域／難民人材が代替することへの受容性は高かった

■次年度の取組項目
地域／難民人材へのスキル移管による実証運行実施を通じて、利用者の受容性を検証

※別事業として推進中の国交省共創モデル実証事業（人材育成事業）において、地域／難民人材が担う業務内容を検証中）

■社会受容性面