自治体名：大阪市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

本市では、国際競争力強化につながる移動サービスの提供や社会課題への対応のため、道路（高速道路）を活用した新たな公共交通ネットワークを形成する交通手段の一つとして、自動運転バスの実装を目指している。

本事業は、この将来像の実現に向けて自動運転バス自動運転装置の機能や安全性などの検証を行うともに、大阪・関西万博時に最先端技術を国内外にPRすることを目的として、実施するもの。

【事業背景・目的】

大阪・関西万博時のシャトルバス運行事業者などとの実施体制のもと、自動運転システム搭載中型観光タイプ（ハイデッカー）EVバスの実証走行を実施。

（場所：淀川緊急用河川敷道路。期間：2024年2月4日～同3月3日（日祝日のみ））

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 事業の持続可能性の検証 | 2025年度（万博開催時）の状況を想定した収支の検証として、バスの定員数、運賃等を仮定し、ランニング費用等と収入について検証する。 |
| 技術面 | 観光タイプの自動運転バスの車両制御安定性の検証 | 車速10～60km/h時に自己位置情報を切替えた際の車両の挙動を検証する。 |
|  | 自動運転バスの安全性評価 | 車速10～60km/h時に模擬信号を注入し、車内事故を起こさないような減速度で停止可能であることを確認する |
|  | 自動運転バスの乗り心地評価 | 実走行時に想定される加速度に対する乗客の主観評価をもとに、乗り心地を良くするための車両制御を改良に繋げる。 |
| 社会受容性面 | 万博開催時及び本実証実験における自動運転運行に関する受容性の検証 | 試乗者へアンケート調査を行うことにより検証する。 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

今回の実証は、2025年大阪・関西万博での実装に向けた走行の実証を行うものであり、旅客の乗車を行っていないことから、本実証事業における事業性については検証していない。

なお、経営面については、運行事業者において、2025年大阪・関西万博開催時の仮定の運賃・便数により収入の試算を行ったところ、費用が収入を上まわっている。

一方で、アンケート結果より自動運転車両に係る運賃割増について、一定程度の理解を得ることが可能なものと確認できた。

費用負担の在り方については、引き続き検討が必要であることともに、将来的に、自動運転設備・システムがより汎用化していけば、費用の低減が期待でき、加えて安全面についても安定的な自動運転の実現が着実に進むことにより、運転者の負担や労務費の軽減に繋がるものと考える。

■経営面

観光バスタイプのEVバスを自動運転化した車両を用いて、走行安定性に関する実証実験を行い、想定コースにおける最高速度である60km/hまでの走行性能について評価を行った。

設定速度からの減速試験では60km/hでの車速維持制御と減速性能について評価し、今後の実装に資する走行データを取得できた。

併せて実施した自己位置推定手法の切替試験においては40km/h以上の速度域では路面状態の影響を受けたものの、自己位置推定手法をターゲットラインペイントから磁気マーカへ切り替えた瞬間は車両挙動に大きな変化は見られず、自己位置推定手法の切替が車両挙動の不安定さを招くことはなかった。

乗り心地については加速時については緩やかな加速としたものの、減速動作については、車両性能評価のための条件設定としていたことから、停止間際まで制動力を発生させており、停止時の挙動改善についての意見が寄せられた。

■技術面

調整途上である現時点にあっても、乗車中に危険を感じる場面はあったかという質問に対し、危険を感じなかったという回答が59名/88名であり、安全性・信頼性について十分な水準と感じている旨の回答が約67%と、目標を達成した。

また、万博時に自動運転バスに乗ってみたいとの意向も高く、こうした国家イベントとあわせて自動運転を実施することは広く関心を集め、理解促進を図るためにも効果的であると考える。

また、３月３日に報道公開を行い、社会受容性の向上と万博に向けた機運醸成をはかった。（放送局３社、新聞報道２社あり）

こういった取り組みを進め、全国各地で自動運転の実証実験が実施されるようになり、報道等でも見聞きする機会が増加することにより、自動運転に関する受容性や期待感は着実に向上していくと考えられる。

■社会受容性面