自治体名：兵庫県三田市

自治体名：兵庫県三田市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

〇背景

三田市は人口減少と急激な高齢化に伴い、移動機会は通勤・通学から通院や買い物・娯楽等へと多様化しており、路線バスも効率化による持続性の確保が問題となっている。特に、運転手の人員不足は深刻化しており、自動運転バスへの期待は大きい。

〇目的

人的リソースに依存しない持続性のある域内ネットワークの構築を目指し、信号連携等、路側インフラを活用した自動運転車両走行の信頼性向上を図る。

〇背景

三田市は人口減少と急激な高齢化に伴い、移動機会は通勤・通学から通院や買い物・娯楽等へと多様化しており、路線バスも効率化による持続性の確保が問題となっている。特に、運転手の人員不足は深刻化しており、自動運転バスへの期待は大きい。

〇目的

人的リソースに依存しない持続性のある域内ネットワークの構築を目指し、信号連携等、路側インフラを活用した自動運転車両走行の信頼性向上を図る。

【事業背景・目的】

〇運行場所

三田市ウッディタウン地区

〇運行期間

令和5年10月17日（火）～11月26日（日）　※運休日：毎週水曜日、10月21日（土）

〇運行時間帯・頻度

10時～16時の毎時25分発（※13時台は運行しない）・１日６便

〇運行車両

エルガミオ（いすゞ）

〇運行場所

三田市ウッディタウン地区

〇運行期間

令和5年10月17日（火）～11月26日（日）　※運休日：毎週水曜日、10月21日（土）

〇運行時間帯・頻度

10時～16時の毎時25分発（※13時台は運行しない）・１日６便

〇運行車両

エルガミオ（いすゞ）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ・乗客数 | 保安員によるカウント |
|  | ・支払い意思額 | 住民アンケート |
|  | ・収入と支出のバランス ・収益向上に向けた取り組みの実現性 | 実証関係者や地域関係者へのヒアリング |
| 技術面 | ・自動運転バスの手動介入発生状況・自動運転走行率 | 乗務員による介入記録に加え、ドライバーへのインタビュー |
|  | ・自動運転バスの当該ルートの走行時間 | 乗務員による時刻記録 |
|  | ・車両の信号灯色や信号連携システムでの不検知、誤認識の検証 | 車両が認識した信号情報と実際の信号灯色を比較 |
| 社会受容性面 | ・路線バスを利用する人の受容度（安心度） | 住民アンケート |
|  | ・路線バスを利用する人の受容度（利便性） | 住民アンケート |
|  | ・自動運転バスを利用する人の受容度（安全性） | 乗客アンケート、住民アンケート |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

〇乗客数

延べ乗客数810人（1便あたり4人）　34日間運行

≪昨年度実証実験結果：延べ利用者数861人（1便あたり10人）　14日間運行≫

〇支払意思額

本年度より運賃有償化（大人200円、小人100円）を実施。住民アンケートの結果、「社会実装したとしても乗車しない理由」について、「料金：運賃が高い」を選択した人は、乗車した人が17％、乗車したことがない人は１１％であった。よって、料金は概ね許容されているといえる。

〇収入と支出のバランス/収益向上に向けた取り組み

運賃収入と広告収入の拡大、運行にかかる人件費や機器費用等の削減を考慮した収支モデルで試算したところ、レベル４実装時に収支がプラスになる可能性があることが分かった。

■経営面

〇自動運転バスの手動介入発生状況・自動運転走行率

昨年度と比べ「信号交差点手前で十分な減速を行い、車両の灯色検知による停止・発進の判断が可能となったこと」等、車両システムの改良等を実施した結果、1便あたりの平均自動運転走行率は95%となり、昨年度より５ポイント向上した。

〇自動運転バスの当該ルートの走行時間

5分以上遅延したケースは全体（便数）の4％であった。遅延理由は支払手段確認等の乗降時における利用者からの問い合わせ対応による一時停車であり、自動運転技術に起因する遅延は発生しなかった。

〇車両の信号灯色や信号連携システムでの不検知、誤認識の検証

車両開発事業者へのヒアリングの結果、信号連携システムでの不検知、誤認識はなかった。

■技術面

〇路線バスを利用する人の受容度（安心度）

普段、路線バスに乗る人で、自動運転バスが社会実装後も「自動運転だから乗車しない」と回答した人は20％、「利便性が低いから乗車しない」と回答した人は65％で、旅客サービス面での影響が大きいことがわかった。

- 交通参加者の受容度

自家用運転車、自転車運転者、歩行者の立場ごとに対して自動運転バスを路線バスと比較して安心度（「安心」「同程度」「不安」「わからない」）を調査。「安心」「同程度」と回答した人は、「自動運転バスの周辺を通行した人」が概ね90％である一方、「自動運転バスの周辺を通行していない人」は概ね30％と、60％の差があった。

「自動運転バスの周辺を通行していない人」のうち「わからない」と回答した人は概ね50％を占め、これらの結果により交通参加者として自動運転バスを身近に触れることで「わからない」から「安心」に変容することがわかった。

〇自動運転バスを利用する人の受容度（安全性）

自動運転バスに乗車した人の18%が路線バスと比較して「危険」と回答があった。危険と感じた挙動については、急ブレーキが85%であったことから、車両システム改良等の継続的な技術面の取り組みが必要である。また路線バスと比較して「不安」に感じた人は26％いたため、今後は「危険」と「不安」の要因を区別しながら、技術面だけではなく、ソフト的なアプローチを検討していく必要がある。

■社会受容性面