自治体名：奈良県宇陀市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

喫緊の課題である人口減少・高齢化や公共交通の衰退に対して、誰もが住みよく、安心安全なまちづくりを目指し、「全世代が住み続けられるための移動手段の社会実装」に取組んでいる。自動運転を活用した移動サービスの実証実験を通じ、市民の皆さんが利用しやすく、かつ持続可能な公共交通の実現を目指す。

今年度は過年度の住民アンケートでとくにニーズの高かった通院支援のルートを設定した。

【事業背景・目的】

○運行場所：榛原天満台を中心とした地域 （大和富士ホール～宇陀市立病院：片道約2.7km）

○運行期間：令和5年12月4日（月）～12月22日（金） ※平日のみ、1日7往復（8～12時台、14～15時台）

○運行車両：GSM8（グリーンスローモビリティ）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数 | 実証実験期間中の乗車記録により検証。 |
|  | 移動需要 | 令和4年度の「日常の移動に関するアンケート調査」結果を用いて、自動運転車による公共交通を利用した移動需要を検証。 |
|  | 支払い意思額 | 乗車アンケート調査および住民アンケート調査を実施し、支払い意思額を検証。 |
| 技術面 | 自動運転割合 | 事前に定めた手動走行区間を除いた自動走行延長×走行回数を100%とし、実際の走行記録をもとに割合を算出して検証。 |
|  | 手動介入発生状況 | 事前に定めた手動走行区間を除いた自動走行区間を対象に、走行毎の手動介入発生状況（箇所、介入内容、原因）を記録し検証。 |
|  | ダイヤの正確性 （出発時の遅延率） | 走行回数を100%とし、実際の走行で遅延した回数をもとに割合を算出して検証。 |
| 社会受容性面 | 自動運転サービスに関する認知・理解度 | 住民アンケート調査を実施し、実験認知度を検証。 また、令和4年度アンケート結果より、自動運転車を用いた公共交通サービスを導入した際の運行・運営への協力意向を検証。 |
|  | 再利用意向 | 住民アンケート調査を実施し、実験期間中に自動運転車を利用した方の再利用意向を検証。 |
|  | 自動運転乗車中のヒヤリ | 乗車アンケート調査を実施し、自動運転車両に乗車中にヒヤリと感じた事象の有無、場面を検証。 |
|  | 自動運転車遭遇時の不安 | 住民アンケート調査を実施し、地域住民がマイカー運転中や歩行・自転車運転中に自動運転車両と遭遇した際に不安を感じた事象の有無、場面を検証。 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

利用者数：実証期間中の延べ利用者数は464人（1日あたり31人）であり、目標値の100人を大きく上回る結果となった。また利用目的は、「自動運転の体験」が約6割と最も多いものの、本年度の実証運行ルートの主たる移動目的として設定した「通院」が約3割を占めた。

移動需要：令和4年度の住民アンケート結果より、榛原天満台地区の住民を対象とした移動目的（買物、通院、その他）別の自動運転サービスによる移動需要を試算した。その中で「月当たりの移動回数」を年代別（15～64歳、65～74歳、75歳以上）に集計し、さらに天満台地区の人口構成を反映することで、地区全体の「自動運転利用人数」を試算した。移動需要の試算の結果、日当たりの移動需要は約80回/日となった。

支払い意思額：乗車アンケートと住民アンケートで、支払い意思額を調査した結果、何れの調査も9割が「200～300円」と回答している。

運賃収入：今年度は運賃無料としたため運賃収入はなし。将来的な運賃収入の獲得可能性を上記の移動需要、支払い意思額の検証結果をもとに試算した結果、1日あたりの運賃収入は約3万円/日、年間収入約1,200万円/年となった。

■経営面

自動運転割合：実験期間全体の自動運転割合は96%、また予め設定した手動走行区間を含む総自動運転割合も83%であり、目標値の80％を上回る結果となった。テスト走行時に介入要因となった植栽の剪定や、事前の住民周知やメディアを使った意識がけにより、環境要因による手動介入回数を大幅に減少させることができ自動運転割合を大きく伸ばす結果につながった。

手動介入発生要因：主な手動介入の発生要因として、生活道路（狭隘）区間における路上駐車、対向車の回避や、非優先交差点を通行時の介入が55％を占めた。その他に幹線を低速（19km/h以下）で走行したため周辺車両の無理な追越しによるブレーキ介入も多く見られた。このことから、レベル4自動運転の社会実装に向けては、住宅街の道路を極力を避けたルートの再設定、走行ルートの周辺交通状況に応じた車両（40km/h程度で走行可能等）の選定や、車載センサの死角を補完する路車協調システムの導入が有効と考えられる。

ダイヤの正確性：停留所の出発時刻の遅延率は18.2%（19件/101走行）であり、目標値の10%以下に対し未達成であった。遅延の主な原因は、通信途絶・遅延による経路の配信遅れ、乗客対応、停留所の路上駐車であり、今後の改善策として通信状況の改善、停留所周辺の駐車管理の強化が挙げられる。

■技術面

認知・理解度：事前のチラシ配布やポスター掲示、住民説明会等の広報活動の効果もあり、住民アンケートの結果では9割以上が実証実験を認知していた。知るきっかけとして、6割が「チラシ・ポスター」、4割が「走行中の車を見た」と回答している。また令和4年度の住民アンケート結果では、移動サービスを地域で運行する場合、15～64歳の6割近く、65～74歳の半数が協力意向ありと回答している。

再利用意向：住民アンケート結果より、実験中に自動運転サービスを利用した人のうち、今後も「利用する」と回答した人は90％で、目標値の80％を達成した。一方で、非利用者を含む住民全体の利用意向は52％に留まる結果であり、次年度以降の利用促進に向け利便性の高いルート、ダイヤの設定が必要である。

乗車中のヒヤリ：乗車中にヒヤリを感じた人は約1割であり、ヒヤリの場面としては「他車による追越し時」が4割を占めた。今年度の実験車両は19km/h以下の低速走行であったため、幹線道路等で後続車が追越し・割り込みを行った際に、障害物として検知して急ブレーキがかかることがヒヤリの原因になったと推察される。

自動運転車遭遇時の不安：マイカー運転中に自動運転車と遭遇した人のうち「（少し）不安を感じた」人は40%であり、不安の内容として90%が「走行速度が遅かった」ことを挙げている。また歩行中・自転車運転中に「（少し）不安を感じた」人は25%であり、不安の内容としては「走行速度が遅かった」との回答が30％。このことから、次年度以降、周辺交通への影響を考慮した車両（40km/h程度で走行可能等）の選定が必要である。

■社会受容性面