自治体名：和歌山県和歌山市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

・人口減少、観光二次交通等の利便性向上、公共交通不便地域対策、ドライバー不足などの課題に対し、自動運転レベル４の新たなモビリティの導入により、持続可能な移動サービスを提供することで、課題解決に繋げていく。

【事業背景・目的】

※運行場所・運行期間・運行車両について記入してください（150文字程度）

※走行実証を実施されていない場合は、実施された実証内容について記入してください

・本市の中心市街地にあり観光スポットでもある和歌山城から本市の玄関口のＪＲ和歌山駅間を結ぶけやき大通りを運行ルートに設定し、群馬大学が所有する日野自動車ポンチョバスで、２月14日から18日までの5日間、自動運転レベル２での実証運行を行った。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※資料1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 安定的な収入確保 | 利用者アンケート |
|  | コスト削減 | 実証実験後の分析 |
| 技術面 | レベル４に向けた技術の検証 | 実証実験後の分析 |
| 社会受容性面 | 走行時の快適性 | 利用者アンケート |
|  | 自動運転への期待 | 利用者アンケート |
|  | 知名度の向上 | マスメディアへの露出件数 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

※経営面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

・今年度は利用者から運賃を収受していない。将来的に自動運転レベル４を実装した際は、利用者から運賃を収受して、持続的な運営の一助とする。また、アンケート結果から、設定運賃は200円という回答が約半数を占めており、サービス形態については3/4が定時定路線との回答であり、安定的な運行、運賃収入を得るために、定時定路線の路線バスや地域バス等として人件費を削減しつつ、持続的に運行が可能な体制を整える必要がある。

・実証実験を広報するために、ルート上に告知用看板を２箇所掲出し、実証実験の注目度を向上させるために、車内装飾を実施した。

今回初めての実証運行であり、社会受容性の醸成を図るため、運行ルート上や運行中の車両、また、ＨＰやＳＮＳを通じて告知を実施した。費用削減のため、地域バスで使用する停留所標柱を事前に設置したり、バス事業者と協力して案内看板へののりば案内サインの掲出、ＳＮＳを活用した情報発信などにより、効率的な広報活動を実施した。試乗申込には、ＳＮＳ等で情報を知った方も多く、一定の効果があった。

■経営面

※技術面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

・全体の自動運転率は96.47%となっており、概ね自動運転走行ルート上に対して、問題なく自動運転走行が可能となっている。

・降雨の影響でマップマッチングの悪化と障害物センサの誤作動が発生した。現状では規定以上の降雨が生じた場合の運行はできないが、天候に影響されにくいセンサとのフュージョン構成の導入などによって認識機能を向上させることで、対応が可能と考える。

・ＪＲ和歌山駅前出発時、三木町新通停留所出発時は、前方に路上駐車車両があったため、手動走行で回避してからの出発となることが多かった。路上駐車回避に関しては、相手の車両がバスであれば運行ダイヤの調整で対応可能と考えられる。しかし、実際にはタクシーやトラック、一般車両の停車も多い。手動介入が発生しないようにするためには、なるべく駐車しないようにしてもらうなどの、交通環境の整備も必要になると考える。

・試乗されたお客様からのアンケートの「走行に不安を感じた」という意見の中で、最も多かったのが、ブレーキが強く感じるというものだった。今後、さらなる機能強化や調整によって、ブレーキの安定化を図り、より自然な減速、停車に近づけていく必要があると考える。

■技術面

※社会受容性面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

・自動運転車両の乗り心地について、アンケートではブレーキに関する意見が多かったものの、「良かった」が207人、「普通」が90人で、「悪かった」という意見は１人だけであった。

また、「通常の路線バスと変わらない」「思っていたよりスムーズな運転だった」など好意的な意見が多く、車内の快適性については、非常に良い結果が得られた。

・自動運転サービスの利用希望について、「希望する」又は「どちらかというと希望する」が97%であり、自動運転サービスがほとんどの利用者に受け入れられたと考えられる。

理由としては、自動運転率が96.47％と高率であるとともに、乗り心地についても「悪かった」という回答が１件だけであるなど、安心と快適を実感できたことであると考える。

次年度以降はより実装環境に近づけた中で再利用意向を維持するため、さらに安心・快適を感じていただけるような車両設定や走行空間の設計に取り組んでいく。

・本実証実験については、市ＨＰやＳＮＳ、市広報ラジオ、報道機関へのプレスリリース、また、協力団体である和歌山大学の学内メール等を通じてＰＲした。さらに、実証運行初日には出発式を開催し、多くのメディアへの露出を増やすことで、より広く周知することができた。

■社会受容性面