自治体名：鳥取県鳥取市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

鳥取市は、広大な面積を走る乗合バスの実車走行距離が長大である一方、運転手の高齢化や人員不足が深刻な課題となっている。令和３年に設置した官民連携組織「鳥取市次世代モビリティ推進会議」において、公共交通の自動運転化に向けた検討を本格的に開始。令和７年度の自動運転サービスの本格導入を目指すべく、本年度は市街地における自動運転実証を行った。

【事業背景・目的】

鳥取駅周辺で現在運行中である、年間30万人もの利用があるコミュニティバス、「100円循環バス」の緑コースの一部、約4.6kmのコースを2月15日～25日のうち9日間、1日6～8便で実証運行した。車両は「Tier4製Minibus」であり、最大時速35ｋｍ、試乗枠の定員は16人 (客席 11＋運転席1＋スタッフ席4)であった。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 実証実験後の鳥取市100円循環バス利用者数増加 | 実証実験前後の利用者数を計測して比較 |
|  | 収支計算による事業採算性の検証 | 100円循環バス運行に係る現状支出内での自動運転バス運行の実現可能性を試算 |
| 技術面 | 今年度実証ルートでの自動運転率 | 自動走行した割合をシステムから抽出 |
|  | 地域性（冬期積雪等）を考慮したＯＤＤの検証と次年度以降の導入路線ロードマップ作成 | 実証ルート運行を通して検証 |
| 社会受容性面 | 自動運転の社会的意義、利便性、安全性の理解促進 | 試乗体験会にてアンケート収集 |
|  | 実証期間中の試乗者数 | 関係者向け及び地域住民向けに試乗モニターを募集 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】

【実証実験後の鳥取市100円循環バス利用者数増加】

本年度実証を経て、地域住民の公共交通活用に対する意識を向上させることを目的として、上記検証項目を設定した。結果として、実証前の１月との２月の利用者数を比較すると、12.3%増ではあるものの、昨年度の同月を比較すると、今年度と同様に１月から２月にかけて利用者数が増加傾向であるため、一概に本実証の効果により利用者数が増加したとは断定し難い。

【収支計算による事業採算性の検証】

運賃収入を現状維持で試算する場合、人件費削減額のみで自動運転による収益向上を図るためには、導入台数を相当数増やさなければ厳しい。しかしながら、自動運転化による1日の運行便数増加ならびに自動運転化による公共交通の魅力向上による利用者数増加、さらに、視察費用など新たな収益計画を立てることで、現状の補助金での自動運転化は実現可能性ありと思料。

更に試乗車アンケート結果より、現在の運賃と同程度で200円の設定を許容していることから価格の設定についても検討の余地あり

■経営面

【今年度実証ルートでの自動運転率】

実証期間中の自動運転率は80.9%であった。調整運行中に細かい調整を重ねた結果、全ルートでの自動走行が原則可能となったものの、市街地運行に特有の他の交通や路上駐車等の影響や、道路環境的に手動介入が多く見られる箇所が数か所あり、上記結果となった。

【地域性（冬期積雪等）を考慮したＯＤＤの検証と次年度以降の導入路線ロードマップ作成】

運行ルートは中心市街地であるため、交通量が多いものの比較的道路幅が広く、また信号により制御された交通環境であったため、自動走行に適した環境であった。一部、交通量が比較的あるものの信号のない交差点となっている箇所や、信号灯色の設定上、自動走行が難しい箇所があった。また、路上駐車の多い区間があり、街づくりや地域への啓蒙活動等の観点からも、自動運転の走行を支援する必要があると認識。

地域性については、準備運行中に降雪、積雪が発生。降雪時にも自動走行ができる可能性を確認できたが、積雪後に除雪された雪が路肩や運行ルート周辺に捌けられた際には自動走行が難しくなった。

■技術面

【自動運転の社会的意義、利便性、安全性の理解促進】

社会的意義について、試乗中に車内であらかじめ収録したアナウンスを流し、自動運転への理解浸透のための技術情報や、運転士不足等の、鳥取市が自動運転導入を計画している背景について周知した。結果、86.3%が自動運転バスの導入に関して認知しているという結果となった。

利便性について、9割もの回答者が自動運転サービスの利用を希望しており、2割強が毎週利用し、5割強が１か月に数回以上は利用する意向を示している。再利用を希望する理由として、最も回答数が多かったのは「移動が楽になりそうなため」であり、試乗により利便性を実感できたと推測。

安全性について、試乗者の7割近くは危険を感じなかったと回答している。

【実証期間中の試乗者数】

関係者57人、一般596人の合計653人であった。一般試乗者はＷｅbまたは電話で申し込みを募った。一般試乗者の定員が642人であったところ、予約時点ではほぼ満席であり、実際の乗車人数は596人、乗車率92.8%という高数値であった。

■社会受容性面