自治体名：岡山県備前市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

備前市の地域公共交通は観光需要への対応と持続的な運行を両立が課題となっていることに加え、将来の運転者不足への対応や生産性向上が急務となっていたことから、自動運転技術を活用した輸送事業の維持・確保、観光面との連携、横展開を見据えたモデルケース構築等を目的とした実証事業を行うこととなった。

【事業背景・目的】

※運行場所・運行期間・運行車両について記入してください（150文字程度）

※走行実証を実施されていない場合は、実施された実証内容について記入してください

運行場所：備前市吉永町及び閑谷、ＪＲ吉永駅から旧閑谷学校を走行（片道約５．０ｋｍを往復）

運行期間：令和６年１月２３日（水）～１月２７日（土）　※計5日間のうち1/23は関係者試乗会

運行車両：GSM8（ジーエスエムエイト）　１台　※グリーンスローモビリティ車両

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※資料1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 輸送収入の確保 | 本実証では4日間の無償運行として実施 今後の検討材料を得るためアンケート調査結果や利用者数等から有償化した際の収支率を算出 |
|  | 自動運転と組み合わせることによる観光地における来訪者数の増加 | 旧閑谷学校への聞き取り |
| 技術面 | 自動運転による走行割合を評価 | 走行データ分析を実施 |
|  | 緊急時の連携遮断件数をカウント | 走行データ分析を実施 |
|  | 定時運行における出発時の早発・遅延率を確認 | 走行データ分析を実施 |
|  | 試乗者アンケートを基に、違和感のない乗り心地であったかを評価 | 試乗者アンケートの評価データ分析 |
|  | 現地人材での自動運転ドライバー認定評価 | 事前に講習を行い、最終的にテストに合格された人数 |
|  | 遠隔監視システムの精度評価 | 遠隔監視中のシステム途絶やシステムエラーなどがあるか検証 |
| 社会受容性面 | 自動運転を利用又は試乗した市民の人数※参加者数のカウント及びアンケート調査により把握 | 予約申込アプリ等から計算 |
|  | アンケート調査により自動運転を実証実験後も利用したいと回答した人数 | アンケート調査により把握 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

※経営面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

試験運行として無償で運行したため、実証結果を基に利用者の運賃に対する意向や有償化(通年運行を想定)した場合に見込まれる収支を算出した結果、備前市営バスと同程度の利用者数（年間4,000人）を確保し、運賃200円で車両に関する経費を抑えることができれば、現在の備前市営バスと同程度の収支率を確保できる。また、本実証においては参加者のおよそ35％は市外在住者であり、市外から利用増（利用者数：5,300人）を想定し、運賃を300円に設定して車両に関わる経費を抑えることができれば、目標としていた4％の収支改善が見込めることがわかった。

上記の試算はいずれも車両等の経費を除外しており、イニシャルコストにあたる費用が膨大である中、今後の実証及び実装に向けては、継続的な予算支援が必要である。

実証期間では、217人（１日あたり43人/日）の参加者のうち閑谷学校に訪れた人は2人で、今回の実証実験が閑谷学校の来訪者増加には繋がらなかった。これは、実証時期が冬場で観光シーズンから外れていたことと、利用者の目的が自動運転技術の目新しさであり、直接的な観光利用に繋がらなかったことが要因と推察される。

■経営面

※技術面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

自動運転による走行割合は、73.8%となり渋滞回避による介入が多発しため、目標である80％以上は未達成となった。

緊急時の連携遮断件数は0件で、緊急時の遮断は発生せず目標を達成できた。

定時運行における出発時の早発・遅延率については、早発1回早発率0.025％で遅延0回遅延率0%となり、システムトラブルによる出発の遅れが２回あったものの遅延なく運行ができた。

乗り心地に対する評価について、アンケート調査で「満足」「やや満足」と回答した人は49％で、目標の80％以上は未達成となった。また、アンケート結果では「緊急停止時」に対して不安を感じたという声も見られたため、今後の実証においては、技術面とバックアップ体制の両面で安全性向上に対して、理解促進と検証が必要である。

現地人材での自動運転ドライバー認定評価は、現地ドライバー３名が認定試験に合格し、設定評価項目をクリアして目標を達成した。

遠隔監視システムの精度評価について、遠隔監視システム、エラーは0％となり、目標であった5％以下を達成して運行ができた。

■技術面

※社会受容性面の主要な検証項目について、検証結果・分析結果を記載してください（500文字程度）

自動運転を利用又は試乗した市民の人数は70名で、目標となる50人以上を達成しており、関係者試乗会の開催や市広報による周知・PR、駅や主要施設でのポスター掲示、報道による周知等により広く情報発信を行った結果、比較的多くの世代から市民（地域住民）の参加者を確保することができた。

アンケート調査により自動運転を実証実験後も利用したいと回答した人参加者の80％が「そう思う」「まあそう思う」と回答し、目標である80％以上を達成しており、実際に自動運転車両に乗車することによって安全性や利便性を体感してもらい、技術や運行に対する解説を通じて、今後の利用や理解度の向上に繋げることができた。

■社会受容性面