自治体名：山口県美祢市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

運転手不足、交通事業の収益性の点から移動ニーズに対応できる移動手段がこれまで存在しなかった中山間地のコンパクトな市街地において、自動運転運行サービスの導入で高齢者などが円滑に移動できる環境の実現を目指す。

【事業内容】

運行場所：美祢市大田地区（中山間地のコンパクトな市街地）における導入検討ルートの一部区間である 道の駅みとうと市立美東病院を結ぶ区間（往復1.6ｋｍ） 運行期間：準備運行 令和5年12月18日から23日 一般運行（試乗会）令和5年12月18日から23日 運行車両：自動運転装置搭載のトヨタ自動車ヴェルファイア（自動運転レベル２搭乗型運行）

【検証項目・検証方法】

項目; 検証項目; 検証方法. 経営面; 自動運転実現までの大きな赤字時期を乗り切る仕組みの構築; 現在は自動運転を支える仕組みがないが、ＰＦＳ、ＳＩＢの適用等をワーキンググループ、交通会議等で議論. 技術面; 手動介入率。１日の手動介入数から評価; 一般運行分の自動走行を実施して評価. １日の自動運行時の巡行速度から評価; 一般運行分の自動走行を実施して評価. 減速度（乗り心地）; 自動走行と手動走行を比較して評価. 横揺れ（乗り心地）; 自動走行と手動走行を比較して評価. 社会受容性面; 自動運転車両の試乗体験者数（住民+関係者; 試乗体験者数を集計. アンケート調査で、自動運転の理解促進の各種施策により理解度が向上したとの回答割合; 試乗体験者アンケート調査結果を集計.

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

■経営面

- 2022年度に実施した調査で、当該エリアでは一定の利用は見込め自動運転化による運行コスト削減が可能となるが、現在の想定では採算ベースには届かないことは明らかとなり、貨物輸送、協賛など旅客輸送以外の収入源の確保、自治体が継続的に支援する仕組みの構築など、実装に向けた検討を今後の課題とした。 - 本実証調査事業は、上記の調査結果を受けて、持続可能な仕組みについて検討を行い、今後の検討の方向性を以下のとおりまとめた。 ●今後の検討の方向性 ▽資金面 ・効率性向上、新たな収益源確保の2つの視点から検討。新たな収入源については、①利用者拡大による収益増、②受益者の協力、③自動運転導入による“多様な効果”への対価設定について検討。 ▽体制面 ・必要な人材の確保策に加え、自動運転導入により実現したい地域交通サービスの姿を念頭に、自動化が可能なサービスと、人の手によるきめ細やかな対応を図ることが期待されるサービスに分類し、全体としての最適化を目指す方策を検討。 ▽事業スキーム構築 ・従前の地域交通分野でのビジネスモデルに捉われない視点による（他分野における取組み事例等を参考にした）新たなサービスモデルの構築を検討。持続的な地域交通の確保に向けた「エリア一括協定運行事業」の検討の中でPFS/SIBの考え方の適用等を含めた事業スキームのあり方について検討。

■技術面

- これまで、対象エリアでは自動運転車両を用いた実証実験は行われておらず、本実証実験が初の取組となった。本実証実験では、自動運転レベル２搭乗型での運行を行い、現地の交通環境、道路環境、天候などへ対応するための技術データの取得、および市民、関係者に自動運転車両に試乗の機会を提供し、自動運転技術の理解を促進することを主目的とした。 - 手動介入率、巡行速度、減速度、横揺れの検証は良好な結果となった。 - 手動介入率は、53運行中、20回が手動介入0回(自動運転率100％)であった。巡行速度は、区間の目標に対して速度達成率100％となった。現速度は、自動運転を行った日本モビリティ㈱では通常減速の最大値を参考に対象区間では0.15G以下と設定しているが、最大値は0.2Gとなったが、概ね設定値以下を達成できた。横揺れは、日本モビリティ㈱では最大値を、運転免許技能試験実施基準の二種免許における急ハンドルに該当する0.2G未満と設定。公道では設定値内での走行が可能という結果が得られた。 - 事故発生はなし。ヒヤリハットが１件発生。原因は、実際の自動運転走行では自動運転走行軌道上から約40cmの誤差が発生。当該事象は実証実験期間中に１度だけ発生した稀な事例であったが、再発防止策として、マップマッチングの精度低下エリアに対してGNSS系統での自動運転走行の安定化対策や道路上の白線やLiDAR高認識塗料を用い多重系の自己位置推定の強化を検討する。 - 今回のレベル２搭乗型運行の実証実験で、当該ルートでのレベル４運行に向けたデータ収集、自動運転システムの調律を行うことができた。 - 施設敷地内の安全性向上策の検討では、１）サィサィみとう（商業施設）の歩行者、自転車、自動車等の複雑な動きの画像解析、2）市立美東病院の病院への横断歩道周辺等の歩行者の行動検知を行い、POC（概念検証）レベルでの当該システムの適用可能性が確認できた。 ▽実証実験走行ルート ▽実証実験走行の様子（大田交差点付近）

■社会受容性面

- 自動運転サービスに関する認知・理解促進に向けた取り組みとして、美祢市と山口県の共同による試乗会を開催し、市民、山口県の市町職員・交通事業者に対して試乗の機会を提供した。また、試乗会期間中に、「自動運転が支える地域公共交通の未来」と題したセミナーを開催し、自動運転システムの専門家、地域マネジメントの専門家の講演、交通事業者等を交えたパネルディスカッションを実施した。 - 検証項目として設定していた市場体験者数は、市民、山口県の自治体、交通事業者が試乗会に参加し、試乗体験者数は、5日間で131人。目標であった100人超となり目標を達成。10歳代から80歳代まで幅広い年齢の市民が試乗した。 - 試乗及び実験車両内・説明ブースにおける説明を通じて、自動運転サービスの理解促進に努めた。一般市民の試乗体験者の93％が「理解が深まった（「深まった」「やや深まった」）」と回答。当初目標の60％を超えて目標達成。 - 試乗体験をすることで、安心（「安心」「やや安心」）との回答率が62％から84％に上昇しし、不安（「やや不安」「不安」）との回答率が38％から16％に下降した。試乗体験は安心感の向上、不安の払しょくにつながった。 - 市民アンケートでは、移動以外で期待される効果として「ドライバー不足の解消」との回答が最も多く74％。次いで「交通事故の減少」が多く、54％。「地域住民の交流機会創出」、「沿線施設等の経済活性化」、「外出促進による健康増進・医療費削減」、「観光需要喚起」は20％以上が回答。市民は多様な効果を期待している。 ●試乗会情報 ●セミナー情報