自治体名：香川県高松市

自治体名：香川県高松市

令和4年度　自動運転実証調査事業

最終報告書（公開版）

高松市においても、運転手確保の課題から、公共交通の維持が難しい状況が顕在化しつつある中で、観光需要にも対応する必要がある路線において、こうした課題の解決に寄与できると考えられる、レベル4運行を前提とした自動運転バス運行を実現させることとした。本事業では、レベル4実装に向けた課題の把握と解決策の検討を進めると同時に体制構築の検討を進める。

高松市においても、運転手確保の課題から、公共交通の維持が難しい状況が顕在化しつつある中で、観光需要にも対応する必要がある路線において、こうした課題の解決に寄与できると考えられる、レベル4運行を前提とした自動運転バス運行を実現させることとした。本事業では、レベル4実装に向けた課題の把握と解決策の検討を進めると同時に体制構築の検討を進める。

【事業背景・目的】

高松市屋島地区の山上区間において、公道区間を含むL=2km/往復のルート設定を行った。

運行期間は、準備運行が2024年1月8日～1月30日（土日祝除く）、一般運行が2024年2月23日～3月3日（2月25日除く）の9日間である。

運行車両は、Auve Tech社 MiCa×1台である。

高松市屋島地区の山上区間において、公道区間を含むL=2km/往復のルート設定を行った。

運行期間は、準備運行が2024年1月8日～1月30日（土日祝除く）、一般運行が2024年2月23日～3月3日（2月25日除く）の9日間である。

運行車両は、Auve Tech社 MiCa×1台である。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ①1便当たりの乗車人数 ②実証調査期運行間中の視察の対応件数 | ①乗車数カウント ②件数・人数カウント |
| 技術面 | 自動運転割合 | 自動・手動運転の走行距離の割合から算出 |
| 社会受容性面 | ①乗車満足度 ②自動運転に対する容度 ③導入への希望・将来性評価 | ①②③乗車者アンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証結果・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

1便当たりの乗車人数乗車人数

①目標乗車率を60%/便と設定したのに対し、直前に荒天（急な大雨で気温低下）に転じた1便（乗車者なし）を除き、全便乗車率100%となった。

②実証調査運行期間中の視察の対応件数

目標2件に対し、8件33名の企業、民間団体、官公庁の視察を受け入れた。

なお、収支については、計画どおりであった。

現状では、持続的な運行には、現行の路線バスの乗車人数やアンケート調査等の結果から、単純な料金収入のみでは全額を賄うことが難しい可能性があるため、補助金の活用に加え、路線を支えようとする企業等からの広告収入や、新たな財源として、企業版ふるさと納税や自動運転バス視察や地域観光を組み合わせたツアーの造成など、地域性を活かした収入源の確保も検討の可能性があるものと考えられた。

1便当たりの乗車人数乗車人数

①目標乗車率を60%/便と設定したのに対し、直前に荒天（急な大雨で気温低下）に転じた1便（乗車者なし）を除き、全便乗車率100%となった。

②実証調査運行期間中の視察の対応件数

目標2件に対し、8件33名の企業、民間団体、官公庁の視察を受け入れた。

なお、収支については、計画どおりであった。

現状では、持続的な運行には、現行の路線バスの乗車人数やアンケート調査等の結果から、単純な料金収入のみでは全額を賄うことが難しい可能性があるため、補助金の活用に加え、路線を支えようとする企業等からの広告収入や、新たな財源として、企業版ふるさと納税や自動運転バス視察や地域観光を組み合わせたツアーの造成など、地域性を活かした収入源の確保も検討の可能性があるものと考えられた。

■経営面

目標自動運転割合を70%以上と設定したのに対し、実績は93.1%と目標を大きく上回る成果を上げることができた。

要因としては、車両性能の向上により、路上駐車車両の一部を自動回避できていることや、公道上では、自動運転バスの運行を行っていることに関して、注意喚起看板を設置する等、十分な周知を行ったことによるものと考えられる。

また、手動介入がわずかに発生したが、これは、運行の都合で、起点バス停において方向転換を行ったためである。今後、この点については、自動運転の設定を行うことにより、自動で方向転換することも検討できる。

目標自動運転割合を70%以上と設定したのに対し、実績は93.1%と目標を大きく上回る成果を上げることができた。

要因としては、車両性能の向上により、路上駐車車両の一部を自動回避できていることや、公道上では、自動運転バスの運行を行っていることに関して、注意喚起看板を設置する等、十分な周知を行ったことによるものと考えられる。

また、手動介入がわずかに発生したが、これは、運行の都合で、起点バス停において方向転換を行ったためである。今後、この点については、自動運転の設定を行うことにより、自動で方向転換することも検討できる。

■技術面

目標乗車満足度を80%以上と設定したのに対し、全6項目中、「走行速度」以外の項目で80%以上の高い満足度を獲得した（「走行速度」は78%）。

②自動運転に対する許容度については、目標値設定は行わなかったものの、危険を感じなかったと回答した乗車割合が80%であった。

③導入への希望・将来性評価については、目標値設定は行わなかったものの、期待する割合が97%であった。

導入への希望・将来性評価で把握された内容としては、公共交通と接続する路線や、市役所や商業施設、病院等の主要施設を結ぶ路線、観光地を循環する路線等への導入希望する声の割合が多かった。

地域のニーズを汲みながら、満足と安心を与えられる交通手段として、自動運転バスが導入されることに対する期待、評価の高さが把握された。

目標乗車満足度を80%以上と設定したのに対し、全6項目中、「走行速度」以外の項目で80%以上の高い満足度を獲得した（「走行速度」は78%）。

②自動運転に対する許容度については、目標値設定は行わなかったものの、危険を感じなかったと回答した乗車割合が80%であった。

③導入への希望・将来性評価については、目標値設定は行わなかったものの、期待する割合が97%であった。

導入への希望・将来性評価で把握された内容としては、公共交通と接続する路線や、市役所や商業施設、病院等の主要施設を結ぶ路線、観光地を循環する路線等への導入希望する声の割合が多かった。

地域のニーズを汲みながら、満足と安心を与えられる交通手段として、自動運転バスが導入されることに対する期待、評価の高さが把握された。

■社会受容性面