自治体名：茨城県境町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

境町は、鉄道駅がなく公共交通網が脆弱性が課題であり、町民の主な移動手段は自家用車に依存している。しかし、高齢単身世帯の増加や免許返納の希望者の増加に伴い、バスの需要が高まっている。一方で、地元バス事業者の担い手不足や交通空白地域の存在が課題となっている。こうした状況を踏まえ、2020年11月に自治体初の自動運転バスを導入し、生活利便施設や観光拠点を結ぶ運行を開始した。利用者数は増加傾向にあり、郊外部への延伸を求める声も強まっている。今後、運行エリア拡大、便数増強、営業時間の拡大、レベル4走行の実現を目指し、持続可能な地域交通モデルの構築を推進するために本事業を実施する。

【事業背景・目的】

１　運行期間

| 運行内容 | 運行期間・運行日数 |
| --- | --- |
| 準備運行 | 2025年1月6日～2025年2月14日（土日曜除く） 計２８日間 |
| 関係者試乗運行 |  |
| 一般運行等（既存車両） | 2024年4月1日～2025年2月28日（年末年始除く） 計329日間 |
| その他運行（新車両） | 2024年2月17日～2025年2月28日(土日曜除く) 計10日間 |

２　運行場所

＜第1期ルート（既存ルート）＞				＜第２期ルート（既存ルート）＞

【事業内容】

＜第３期ルート＞

・延伸ルート

ふれあいの里ルート　　　　　　　　　　　　　	御老公の湯ルート

静小学校ルート　　　　　　　　　　　	猿島少年自然の家ルート

長井戸ルート　　　　　　　　　　　　	　　夜間走行ルート

＜バックストレート（新車両の走行ルート）＞

３　運行車両

| 項目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 |  |  | 1台 |  |
| 所有 |  |  | 【車両】リース 【所有者】BOLDLY株式会社 |  |
| 車両 スペック | 車両名 |  | RoboBus |  |
|  | 自動運転レベル |  | レベル2 |  |
|  | 乗車定員 |  | 10人 |  |
|  | 試乗枠の定員 |  | 10人 |  |
|  | 最高速度 |  | 車両機能上限：40km/h |  |
|  |  |  | 実証実験時上限：19km/h |  |
|  | センシングデバイス |  | LiDAR：5個、カメラ：13個 |  |
|  | その他装備 |  | エアコン、ヒーター |  |
| 走行可能環境 | 天候 |  | 暴風雨や吹雪、霧を除く全天候 |  |
|  | 照度 |  | 特になし |  |
| 保有機能 | 自車 操作 | 左折 | 走行可否 | 可 |
|  |  | 右折 | 走行可否 | 可 |
|  |  | 車線変更 | 走行可否 | 可 （事前設定した場合のみ） |
|  |  | 障害物回避 | 対応可否 | 可 |
|  | 対象認識 |  | 可 |  |
|  | 白線認識 |  | 不可 |  |
|  | 標識認識 |  | 不可 |  |
|  | 信号認識 |  | 可 |  |
|  | MRM※ |  | あり |  |

| 項目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 |  |  | 5台 |  |
| 所有 |  |  | 【車両】既保有 【所有者】境町 |  |
| 車両 スペック | 車両名 |  | ARMA |  |
|  | 自動運転レベル |  | レベル2 |  |
|  | 乗車定員 |  | 11人 |  |
|  | 試乗枠の定員 |  | 11人 |  |
|  | 最高速度 |  | 車両機能上限：20km/h |  |
|  |  |  | 実証実験時上限：20km/h |  |
|  | センシングデバイス |  | LiDAR：8個 |  |
|  | その他装備 |  | エアコン、ヒーター、スピーカー、ホーン、車椅子用スロープ（手動）等 |  |
| 走行可能環境 | 天候 |  | 暴風雨や降雪を除く全天候 |  |
|  | 照度 |  | 夜間運行可 |  |
| 保有機能 | 自車 操作 | 左折 | 走行可否 | 否 |
|  |  | 右折 | 走行可否 | 否 |
|  |  | 車線変更 | 走行可否 | 可 （事前設定で車線変更は可能であるが、後方車両の接近確認に人的介入が必要） |
|  |  | 障害物回避 | 対応可否 | 可 |
|  | 対象認識 |  | 不可 |  |
|  | 白線認識 |  | 不可 |  |
|  | 標識認識 |  | 不可 |  |
|  | 信号認識 |  | 可 |  |
|  | MRM※ |  | あり |  |

| 項目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 |  |  | 3台 |  |
| 所有 |  |  | 【車両】既保有 【所有者】境町 |  |
| 車両 スペック | 車両名 |  | MiCa |  |
|  | 自動運転レベル |  | レベル2 |  |
|  | 乗車定員 |  | 8人 |  |
|  | 試乗枠の定員 |  | 8人 |  |
|  | 最高速度 |  | 車両機能上限：25km/h |  |
|  |  |  | 実証実験時上限：20km/h |  |
|  | センシングデバイス |  | LiDAR：6個 |  |
|  | その他装備 |  | エアコン、ヒーター、スピーカー、車椅子用スロープ（手動）等 |  |
| 走行可能環境 | 天候 |  | 暴風雨や降雪を除く全天候 |  |
|  | 照度 |  | 夜間運行可 |  |
| 保有機能 | 自車 操作 | 左折 | 走行可否 | 可 |
|  |  | 右折 | 走行可否 | 否(オペレーターが対向車有無を判断必要) |
|  |  | 車線変更 | 走行可否 | 否 |
|  |  | 障害物回避 | 対応可否 | 可※ただし事前に設定した範囲内のみ |
|  | 対象認識 |  | 不可 |  |
|  | 白線認識 |  | 不可 |  |
|  | 標識認識 |  | 不可 |  |
|  | 信号認識 |  | 可 |  |
|  | MRM※ |  | あり |  |

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 運転手のよるカウント |
|  | 自動運転試乗を軸とした視察ツアーの実施件数 | 実施件数をカウント |
| 技術面 | ・自動運転比率 | 遠隔監視システム上でデータ分析 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 | 利用者アンケート実施 |
|  | 自動運転車両の許容度 | 利用者アンケート実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

自動運転バスを導入している自治体では、運行経費の捻出が大きな課題となっている。運賃で運行経費を賄うことは現実的ではないため、現在は補助金とふるさと納税によって賄われている。しかし、今後補助金が無くなった場合、持続可能な運行体制を維持するための新たな収益確保策が求められる。

そのためには、地元企業とのスポンサー契約、観光や地域振興と連動したサービスの展開など、多角的なアプローチが必要となる。境町においては、自動運転車両に会社名のステッカーを貼る代わりに、スポンサー料をもらい、運行経費の一部に充てている。収益構造の見直しと併せて、運行ルートやダイヤの最適化により、運行経費の効率化を図ることも重要な課題である。

■経営面

今回使用した車両の障害物自動回避機能と右左折時の対向車検知機能は、非常に高い性能であることがわかった。

障害物自動回避機能は、路上に停車している車両を正確に検知し、対向車の動向を把握することで、安全な追い越しができていた。

また、右左折時の対向車検知機能は、交差点や曲がり角など視認性が低下する状況下においても、対向車を正確に捉え、安全に自動で交差点を通過していた。

非常に高い自動運転率での運行が可能であることが確認でき、全国のレベル4運行計画に寄与する車両であることがわかった。

■技術面

アンケート調査では、回答者の98%が再度利用したいと回答した。さらに、回答者の多くは既存の自動運転車両に乗車経験があり、その比較においても本車両の社会受容性が非常に高いことが確認できた。

一般走行時には全国各地から視察に訪れるほど注目度の高い車両であったことから、来年度以降は全国各地での運行開始が見込まれる。

■社会受容性面