自治体名：福島県田村市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

本市の既存の交通事業者では、運転手不足・運転手の高齢化が大きな課題となっているほか、市街地を循環する新たな公共交通サービスの維持及び利便性の向上が必要となる。

また、身体機能の低下や自動車運転免許の自主返納等により、自身で移動することが困難となる高齢者を中心に、市民の移動手段及び生活交通を確保することは急務かつ必要不可欠である。

本事業では、市民の移動手段及び生活交通を拡充することで市民の外出ニーズも充足し、自家用車がなくとも住み暮らし続けることのできるまちづくりを目指す。

【運行場所】田村市船引町内

【運行期間】令和6年9月3日（火）～9月15日（日）　13日間

【運行車両】Auvetech社　MiCa

【運行ルート】①左回りルート　3.3㎞、②右回りルート　3.3㎞

【運行ルート図】

【事業内容】

【運行ダイヤ】

| 【検証項目・検証方法】 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 乗車人数 |
| 技術面 | 自動運転比率 | 自動運転比率 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 | 利用者アンケート |
|  | 自動運転車両の公道走行に対する許容度 | 非利用者アンケート |

【検証・分析結果】

| 検証項目 | 検証方法 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乗車人数 | 乗車人数 | 41人/日 | 41人/日 |

【乗車人数】

- 乗車人数は合計528人。日別乗車人数は41人。

- バス停での乗車数が昨年度より大幅に向上。左右両回りにより、移動効率が向上したことが要因と想定。

【課題】

- 実装後の本格運行に係るランニングコストの確保が課題。

■経営面

■技術面

| 検証項目 | 検証方法 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動運転比率 | 自動運転比率 | 90% | 95.8% |

【自動運転比率】

- 自動運転率は95.8％であり、他地域と比較しても非常に高い。

- 回送時や路上駐車されている場所以外はほぼ自動で運行。

【課題】

- 車両性能（バッテリー、ブレーキ、車内環境、AI学習等）、インフラ協調が課題。

| 検証項目 | 検証方法 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自動運転技術の信頼性 | 利用者アンケート | 85% | 90% |
| 自動運転車両の公道走行に対する許容度 | 非利用者アンケート | 85% | 近くを歩いたときに不安を感じなかった：38% 近くを運転したとき不安を感じなかった：36% 今後運行することを希望する：72% |

【信頼性】

- 「利用者アンケート」のうち、自動運転技術に対して、90%が信頼できると回答。

- 77%の利用者が、危険を感じなかった。

- 「危険を感じた場面」は、「停止時」が69%で最多。ブレーキの改善に対する要望が多い。

- 96%の利用者が、今後市内で運行すること希望。

【公道走行に対する許容度】

- 「非利用者アンケート」のうち、自動運転バスの近くを歩いた方は少ない結果。危険や不安に対する設問には、「特に変わらない」または「未回答」が多い結果。

- 自動運転バスの近くを運転した方は多い結果。「不安」や「少し不安」と感じる方が48%となった一方、32%が「特に変わらない」と回答。

- 自動運転バスの危険を感じたポイントの上位は、「運行車両の速度」（24%）、「前後車両との車間距離」（20%）。

- 自動運転技術に対して、58%の非利用者が信頼できると回答。

- 今後、市内で自動運転バスが運行することを72%の非利用者が希望。

- 導入に関して否定的な意見がある一方で、肯定的な意見や運行に対する要望も複数回答。

【課題】

- 利用対象者とその移動目的、想定される提携先の再整理が必要。

- 安全性や事故のリスクへの不安、路上駐車の対策を含めた自動運転に対する理解の向上が課題。

- インタビューやアンケート等により実態を把握し、「利用することが前提のサービス」の提供が重要。

■社会受容性面