香川県土庄町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

小豆島では加速する少子高齢化により、運転免許証の返納者の増加と、高齢によるバス・タクシー運転手のリタイアが同時に進行し、島民や観光客の公共交通による島内移動において課題が浮き彫りとなっている。2018年には自動運転バスの実証実験が行われ、住民や観光客の約80%が公共交通に自動運転の導入を支持した。

このような背景から、島民と増加する観光客が安心して利用できる、持続可能な公共交通の整備が求められていることから今回の実証実施に至った。

【事業背景・目的】

※実施した事業内容について記入してください（150文字程度）

※運行を実施した場合は、特に運行場所・運行期間・運行車両について記入してください

・ 運行場所

土庄港高速艇ターミナル（平和の群像前）〜エンジェルロード公園（小豆島国際ホテル）

・運行本数

14便/1日あたり

・ 運行期間

準備期間 ： 2024年 9月3日〜9月10日   計8日間

運行期間 ： 2024年 9月11日〜9月17日 計7日間

・運行体制

遠隔監視事業者：小豆島交通株式会社

・運行車両

ティアフォー製 Minibus 1.0

・自動運転の特徴について

ルート上全区間で自動運転が行われ、起点停留所にて発車指示を実施。障害物回避が可能であるが、対向車線にはみ出す場合にのみ安全性を考慮して手動介入が行われる。自動運転レベル2で、走行距離は約2.7kmで、ほぼ全区間が片側1車線道路である。また、車両側のカメラを用いて信号の色を自動的に識別する信号認識機能も搭載されている。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 乗車人数カウント |
|  | 提携事業者数 | 各種連携事業者をカウント |
| 技術面 | 自動運転比率 | BOLDLY（株）が提供する遠隔監視システムを用いた距離単位での集計 |
|  | 遠隔監視運行体制の確立 | 遠隔監視業務に関する研修受講人数 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 | スマートフォンアプリ「Horai」と連動した利用者アンケート実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

※経営面の主要な検証項目について、検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

・乗車人数について

1日あたり80人のお客様に自動運転バスをご利用いただき、1日あたり50人の目標値を大幅にオーバーすることができた。

・提携事業者数

15店舗（施設）の事業者と提携し、10店舗の目標値を大幅にオーバーすることができた。

・需要可能運賃額について

支払い可能運賃の平均は203.8円で、多くの回答が150円から300円の範囲に集中しており、これが妥当な運賃水準と考えられる。既存のオリーブバスの運賃も150円または300円で、利用者はこの価格を受け入れる状況であり、観光シーズンには来訪者向けに運賃をやや引き上げることが適切だと考えられる。来訪者は運賃に対して柔軟な姿勢を持ち、観光シーズンや混雑時に運賃を高めに設定することで、地域住民への影響を抑えつつ、観光客からの収益を確保できるものと思われる。

・再利用意向について

アンケート結果では、約96%が自動運転バスを再利用したいと回答し、安全性や料金の安さが主な理由となっている。再利用を希望しないのは4%程度である。地域住民と来訪者の再利用希望理由に差があり、地域住民は「安全性」や「乗り方の簡便さ」を重視するのに対し、来訪者は「料金の安さ」や「利便性」をより重要視する傾向がある。

■経営面

※技術面の主要な検証項目について、検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

・自動運転比率

9月11日から9月17日の運行期間中、自動運転比率は目標値の80%を大幅に上回り96.6%だった。非常に高い比率で、自動運転のルートとして、適当と考えられる。手動介入が発生した3.4%の大半は、対向車線にはみ出している路上駐車などの障害物を回避する場面だった。

・遠隔監視体制の確立

遠隔監視業務に関する研修受講人数は目標値の2名を達成した。

・自動運転の講評

「Minibus」は障害物回避や路上駐車回避機能を備え、道幅が広い場所では一般車両の駐車回避も可能。さらに、カメラ認識による信号連携が可能で、高い自動運転率に貢献した。運行ルートはほぼ全区間が片側1車線道路で、対向車とのすれ違いも自動で行えるため、自動運転にも適しているルートである。

・インフラ連携

本年度はインフラ連携を実施しなかったが、使用した「Minibus 1.0」は信号認識機能を備え、信号通過地点でのオペレーター各種指示は不要であった。

・EV車両の運行効率

暖房や冷房使用時に電力消費が増加し走行距離が短くなるため、1日2回の充電を実施。午前・午後の運行後に充電し、バッテリー切れを防止した。メーカーからは数日に1回の満充電を指示されたため、駐車場から約20km離れた急速充電器への充電を期間中、計３回実施した。

■技術面

※社会受容性面の主要な検証項目について、検証・分析結果を記載してください（500文字程度）

・走行環境維持・構築施策

住民説明会を実施した上で、町広報に自動運転に関する情報を掲載。

・利用機会の創出施策

観光客向けに停留所等を最適化し、位置情報や人流データを活用して最適なルートを検討。今後の瀬戸内国際芸術祭などの機会において、各種アプリ情報を使い参加者の移動履歴を分析して観光需要の変動に対応。

・自動運転バスの公道走行許容度

非利用者から、自動運転車両の近くを歩くことについて不安は少なく、導入への許容度は十分であると考えられる。

・自動運転技術の信頼度

アンケート調査で、危険を感じなかった人は78.6%で目標の80%にはわずかに届かなかった。危険を感じた場面は、緊急停止時、右左折時、他車とのすれ違い時が多く、これらの性能向上が求められる。

・2025年度の自動運転バス利用意向

アンケート結果により、96.2%以上が再度利用を希望しており、2025年度の利用意向が高い。

■社会受容性面