自治体名：宮崎県西都市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

バスが唯一の公共交通手段である本市において公共バス網の維持は必須であり、新しい移動サービスによる「受け皿」をつくることを目指している。公共バスの維持や市街地回遊のための移動サービスを構築するためには、自動運転を活用した効率的な事業運営が必須であると考え、自動運転の定常運行実現を目指す。

本市内において都市機能（医療・福祉・商業等）が集約されており、人流が最も多い本市中心部（妻エリア：4km/周）で運行。運行期間は、29日間（関係試乗含む/1日8便）とし、自動運転車両は、NAVYA Mobility社のEVOにて実施。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 再利用、継続利用の意向 | 本実証中の乗客に対してアンケートを実施 |
|  | 実証参加者数 | 遠隔監視員にてカウント |
|  | 空車率(1便のうち1人も乗車していない割合) | 遠隔監視員にてカウント |
| 技術面 | 運行ルートの走行時間 （早発・遅延による時間誤差の割合） | 運行ルート集会時間の実測(遠隔監視システムへの録画アーカイブ保存) |
|  | 事故の発生回数及び発生状況 | 運転手へのヒアリングおよび遠隔監視システムでの状況確認 （走行録画アーカイブの見直し等も実施） |
|  | ヒヤリハット回数及び発生状況 | 運転手へのヒアリングおよび遠隔監視システムでの状況確認 （走行録画アーカイブの見直し等も実施） |
|  | 手動介入発生状況 （予定にない手動運転の介入数） | 運転手へのヒアリングおよび遠隔監視システムでの状況確認 (走行録画アーカイブの見直し等も実施) |
|  | 信号灯色検知・認識 | 運転手へのヒアリングおよび遠隔監視システムでの状況確認 (走行録画アーカイブの見直し等も実施) |
|  | バッテリーの消費量 | 各シチュエーションで実証走行を実施しデータを確認 |
| 社会受容性面 | 乗客満足度 | 実証中の乗客に対してアンケートを実施 |
|  | 利用者が自動運転に求める項目の重要度 | 本実証中の乗客に対してアンケートを実施 |
|  | 目的地周辺の店舗等を活用した社会受容性面の向上 | 目的地周辺の店舗等にパンフレットを設置し、周知を実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

乗車数も当初想定していた人数よりも多い、893人に乗車いただいた。また、乗車された方のうち93%が再利用・継続利用を希望されており、本市において自動運転のニーズがあることが確かめられた。

今回の実証実験においては、国補助金を活用しており、本市の負担額を減らしつつ、事業に取り組むことができた。来年度以降も国補助金及び企業版ふるさと納税を活用し、事業に取り組んでいくことを目指す。

また、支出面においては、地場の交通事業者と連携することで、車両オペレーターの人件費削減等を実現する等、支出抑制の取り組みを積極的に実施した。

将来的には、国補助金の積極的な活用を検討しつつ、企業版ふるさと納税等で寄附いただいた金額を用いて、自動運転の定常運行が可能な体制を構築する。

＜検証結果＞

- 再利用、継続利用の意向：93%

- 実証参加者数：893人

- 空車率(1便のうち1人も乗車していない割合)：12%

■経営面

約1ヶ月間の実証実験で事故は発生せず、自動運転の技術に問題がないことが確かめられた。ただ、路上駐車を避ける、信号を認識して運行する等、手動操作で実施しなければならない箇所が数か所発生した。

来年度以降は、車両の自動運転技術の向上にも期待し、基本的に車両側だけで走行できるようにしたいと考えている。

一方で車両の不具合による運休等も発生したため、今後の実証実験においては、自動運転技術の精度を高めることで車両起因の運休等を防ぐ。

＜検証結果＞

- 運行ルートの走行時間（早発・遅延による時間誤差の割合）：49%

- 事故の発生回数及び発生状況：0件

- ヒヤリハット回数及び発生状況：1件/日以下

- 手動介入発生状況：0%

- 信号灯色検知・認識：0件（信号認識しない車両のため検知無し）

- バッテリー消費量：1日間の運行に対して、2回/日の充電で問題なく運行

■技術面

宮崎県内初の実証実験であったが、約1ヶ月間（調律期間を含めると約2か月程度）自動運転車両を走行させることで、住民の不安感が軽減し、自動運転車両の社会受容性を向上することができたと考える。また、自動運転車両が誘客手段として機能し、域内経済波及効果をもたらした。（西都市外からの乗車割合：37%）

今後継続した実証実験の実施や地域団体との協力、インフラ整備の推進、地域住民への情報提供を実施することで、更なる社会受容性の向上を期待できる。

＜検証結果＞

- 乗客満足度（再利用希望者割合）：93%

- 利用者が自動運転に求める項目の重要度：

（運賃）低額を選択される方が多数を占めた。（200円(81%)or300円(19%)）

（安全性）危険を感じていな方が多数を占めた。（90%）

（目的地までの時間及び運行間隔）待ち時間が長いという意見から実証途中でのダイヤ見直し実施。

- 目的地周辺の店舗等を活用した社会受容性面の向上：

目的地周辺全ての店舗にパンフレットを設置し、乗車率向上及び社会受容性向上に寄与。

■社会受容性面