自治体名：愛媛県伊予市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

伊予市双海地域をエリアとし、JR伊予上灘駅から日尾野までの片道約5.5kmの区間にて、毎週火曜日～土曜日の8:00～16:00の間に１日５便、障害物回避など新たな機能を備えた自動運転EV「MiCa（ミカ）」の運行を実施している（2024年２月より継続運行中）。

当市は、周辺部での急速な人口減少と高齢化の進行という課題を抱えており、特に公共交通においては、双海地域で2011年度に路線バスが廃止となり、また、他交通機関においても運転手の高齢化が進行しており、住民の移動手段の拡充が急務となっている。これらを踏まえ、定時定路線型の自動運転バスを導入することで、高齢者の移動手段の支援、住民の移動ニーズへの対応を図ることを目的とし、令和４年度より実証実験を継続実施している。

【事業背景・目的】

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ・視察/観光ツアーの試験運行 | ・実績値 |
|  | ・広告事業者の募集 | ・実績値 |
|  | ・ふるさと納税獲得 | ・実績値 |
| 技術面 | ・自動運転比率 | ・レベル４に向けた自動運転比率を遠隔監視システム（Dispatcher）により測定 ※ 自動運転と手動運転の走行距離の割合を計測 |
| 社会受容性面 | ・乗り継ぎ利用者数の把握 | ・車内アンケート |
|  | ・満足度 | ・車内アンケート |
|  | ・外出機会 | ・車内アンケート |
|  | ・公式LINEの登録者数 | ・LINE管理ツール |
|  | ・自動運転技術の信頼性、継続的に乗るための改善点把握 | ・車内アンケート |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

１　視察/観光ツアーの試験運行

無償の視察受入や観光ツアーを６件実施し、受入体制の整理を図った。また、平行して収益化に向けた仕組み作りを、地元観光団体とともに進めており、次年度以降の構築を目指している。

２　広告事業者の募集

イベント等を通じ、複数企業へのアプローチを実施した。自動運転サービスを通じて提供できる広告効果等、企業メリットの創出に課題を抱えており、実績の獲得にはまだ至っていない。

３　ふるさと納税獲得

ふるさと納税の使い道の追加、目的や取組の可視化による理解醸成を図り、昨年度を大きく上回る寄付を頂く事が出来た。多くのご支援を頂いたものの、収益源の維持拡大に向けて、今後は、伊予市ホームページや広報紙、パブリシティ等による自動運転バス事業の県域内外の周知・啓発が課題であると考える。

■経営面

１　自動運転比率

運行管理ソフトウェア上は95.6%となるが、実際にはオペレーショントレーニングでの手動走行等もあり、その数値を加味すると自動運転率は全区間にて98%超えと考えられ、Auvetech社MiCaにて運行している他地域と比較して約10%程度自動運転率が高い。

本ルートは路上駐車等が少なく、レベル４区間としてルート検討している「たけます診療所-日尾野」間においては歩車分離されており、歩行者/車両ともに回避する必要がないためと考えられる。

■技術面

１　乗り継ぎ利用者数の把握

平均乗車人数は1日あたり 7.6名となり、アンケート結果の30%程度の乗り継ぎ人数であることを鑑みると、１日平均では2.3名が乗り継ぎ顧客であり、目標値（５人/日）の達成とはならなかった。

２　満足度

利用満足度は、走行速度及び車内の広さ・快適さを除き、満足及びやや満足の合計が９割以上となった。走行速度及び車内の広さ・快適さについても７割以上が満足及びやや満足と回答しており、概ね良好な結果を得ることができたことから、自動運転バスのサービスについて、一定の理解を得られていることを確認出来た。

■社会受容性面

３　外出機会

７割以上が外出機会の増加に繋がると回答しており、高齢者が半数を占める地域において、自動運転バスが足を動かし、新たに外へ出るきっかけの創出に繋がることを確認することができた。

４　公式LINEの登録者数

自動運転バス公式LINEより、位置情報、ルート・ダイヤ、運行に係る配信を行い、利用者へ直接かつタイムリーに情報を伝え、利便性の向上を図った。結果として、ともだち登録者数を150人から357人へ増やすことが出来た。

５　自動運転技術の信頼性、継続的に乗るための改善点把握

９割以上が走行時の安心感を感じており、自動運転技術に対する理解と信頼感の醸成を図れていることを確認出来た。