自治体名：奈良県明日香村

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

明日香村では、「飛鳥・藤原の宮都」世界文化遺産登録を目指しているなか点在する構成資産候補への交通アクセスが十分ではなく、交通事業者の乗務員不足もあり、公共交通の移動手段の確保が課題となっている。このようななか、明日香村内の周遊観光ニーズに対応し、且つ公共交通事業者の人手不足を解消する新たな移動サービスとして、最新の自動運転技術を活用した公共交通サービスの導入を検討している。

【事業背景・目的】

○運行場所：近鉄飛鳥駅～高松塚古墳～キトラ古墳を周回するルート（１周 約4.3km）

○運行期間：令和7年1月24日(金)午後～28日(火)　計5日間　7便/日　　※24日のみ4便/日

○運行車両：Minibus（EVバス）　※定員23人（運転席1席、客席15席、立席7人）、実証中は着席乗車のみ

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数 | 実証実験期間中の乗車記録により検証。 |
|  | 支払い意思額 | 利用者アンケート調査を実施し、支払い意思額を検証。 |
| 技術面 | 自動運転システムの安定性・運休率からみた実装の可能性 | システムの安定性は、走行データよりシステムエラー数をカウントし、走行便数に対するエラー割合を検証。運休率は、走行データより運休数を算出し、予定走行便数に対する割合を算出。 |
|  | 自動走行割合 | あらかじめ手動走行区間に設定した箇所以外での走行距離にて算出。 |
|  | 無信号の横断歩道での誤検知 | 無信号の横断歩道で歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を走行データより集計、分析。 |
| 社会受容性面 | 自動運転バス乗車時の印象［安全性］ | 利用者アンケート調査を実施し、自動運転バスを利用した方が乗車時に通常の路線バスと比較して感じた印象を検証。 |
|  | 乗り心地［快適性］ | 利用者アンケート調査を実施し、通常の路線バスと比較しての乗り心地の満足度を検証。 |
|  | 再利用意向 | 利用者アンケート調査を実施し、自動運転バスを利用した方の再利用意向を検証。 |
|  | 自動運転バス遭遇時の印象［安全性］ | 住民アンケート調査を実施し、地域住民がマイカー運転中や歩行・自転車運転中に自動運転バスに遭遇した場合、通常の路線バスと比較して感じた印象を検証。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

利用者数：実証期間中の自動運転バスの延べ利用者数は377人（一般利用のみ）であり、午前中に関係者試乗を行った1月24日を除く4日間では1日あたり81人が利用したものの、平均100人/日以上という目標値は達成できなかった。利用目的は「自動運転の試乗・体験」が最も多く（2/3程度）、次に｢観光目的｣（3割弱）であった。

支払い意思額：利用者アンケートで支払い意思額が調査した結果、昨年度よりも多くの利用者が既存のバス料金（220円/回、750円/日）より高くても利用する（1回あたり300円以上：約7割※、1日乗り放題1,000円以上：約5割）と回答した。これは、乗務員不足のなか公共交通サービスを維持するうえで運賃の値上げに対して一定の理解が得られつつあるためと考えられる。

※R5年度実証実験より約1割増加

■経営面

システムの安定性・運休率：実証期間中に予定していた総走行便数：36便（往復）に対し、システムエラーによる介入回数：1回、システムエラー割合：2.78%であり、目標値とした10%以下を大幅に下回り達成した。このことから、現行の自動運転システムが実走行環境下で非常に安定して動作していることが確認された。

また、運休：0便、運休割合：0.0%であり、こちらも目標値とした10%以下を達成した。これにより、公共交通サービスとしての信頼性が非常に高いことが示された。

自動走行割合：実験期間中の自動運転割合は93.5%であった。今年度は、Lv4対応の車両に変更したこと、街路樹の剪定等により走行空間を確保したこと、キトラ古墳駐車場内に簡易柵を設置し試行的に走行環境構築したこともあり、目標値とした90%以上を達成した。但し、高松塚古墳駐車場、キトラ古墳駐車場の出入口などで、車載センサによる道路上の車両検知が遅れることが確認された。Lv4運行に向けては路車協調システムの導入も含め、今後対策を検討する必要がある。

無信号の横断歩道での誤検知：実証ルート上には信号機のない横断歩道が10箇所存在しており、横断歩道付近での歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を検証した。その結果、誤検知の割合は2.22%であり、目標値とした10%以下を達成した。

■技術面

自動運転バス乗車時の印象：自動運転バスに対して｢安心｣、｢やや安心｣と回答した利用者の割合は、乗車前：約4割であったのに対し、乗車後：約7割に増加し、目標値とした70%以上を達成した。乗車前後で印象が向上しており、より多くの方に乗車機会を提供することで、地域住民等の更なる理解の醸成が期待される。

乗り心地（快適性）：車両変更により、多くの場面で自動走行が可能となった(自動走行の割合増)にもかかわらず、乗り心地について7割弱（68.2％）の方が「満足」、「やや満足」と回答した。目標値とした70%以上をわずかに達成できなかった。なお、「不満」および「やや不満」と回答した方は、5％程度であった。

再利用意向： 自動運転バスを利用した方のうち、今後も自動運転バスを「利用しようと思う」と回答した方は8割強であり、目標値とした90%以上は達成できなかった。なお、「できれば乗車したくない（4.3％）」といった通常のバスを希望するものの自動運転バスの利用を許容できる方も含めると約9割（87.6％）であった。

自動運転バス遭遇時の印象：住民アンケート回答者のうち約半数が自動運転バスに遭遇していた。そのうち、「不安」、「どちらかといえば不安」と回答した方は約4割であり、目標値とした10%以下は達成できなかった。但し、自動運転バスの乗車経験がある方は全員が「安心」または「どちらでもない」と回答し、「不安」、「どちらかといえば不安」との回答はなかった。

■社会受容性面