自治体名：香川県三豊市

自治体名：香川県三豊市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

人口減少や少子高齢化により急速な人口構造の変化により、市民の移動手段の確保や、生産年齢人口の減少に伴うドライバーの人材不足を迎えることが予想されることから、自動運転技術を取り入れることで、市が掲げる「行きたいときに　行きたいところへ　行けるまち」の実現を目指す

人口減少や少子高齢化により急速な人口構造の変化により、市民の移動手段の確保や、生産年齢人口の減少に伴うドライバーの人材不足を迎えることが予想されることから、自動運転技術を取り入れることで、市が掲げる「行きたいときに　行きたいところへ　行けるまち」の実現を目指す

実証期間は、令和7年1月28日(火)～2月7日(金)の計11日間。走行ルートは、香川高専詫間キャンパス～ピカソ浜田店を結ぶ片道3.3kmとし、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00の1日5便のダイヤを設定。車両は、マクニカNAVIYA EVOを使用（乗車人数10人/乗務員1人含む、低速運行（時速20㎞未満※自動運転時）

実証期間は、令和7年1月28日(火)～2月7日(金)の計11日間。走行ルートは、香川高専詫間キャンパス～ピカソ浜田店を結ぶ片道3.3kmとし、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00の1日5便のダイヤを設定。車両は、マクニカNAVIYA EVOを使用（乗車人数10人/乗務員1人含む、低速運行（時速20㎞未満※自動運転時）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 地域住民への自動運転サービスの利用意向 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 乗客属性の把握 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | ターゲット層への自動運転サービスの利用意向 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 乗車率 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査およびドライバー・遠隔監視者による集計 |
| 技術面 | ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ドライバーの運行記録および遠隔監視システムでの運行状況録画 |
|  | 手動操作発生回数、発生場所、および走行距離 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | バッテリー消費量 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | 試乗者による自動運転走行の安全性評価 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査を実施 |
| 社会受容性面 | 試乗者への自動運転サービスの満足度調査 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 運行ルート周辺の商店街関係者へのアンケート調査 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

■自動運転サービスの利用意向

試乗車アンケートにおいて、属性を「地域住民」、「三豊市民」、「他地域からの来訪者」の3区分に分類分けを行い、自動運転サービスの利用意向を確認。自動運転バスの再利用に関する問いに対し、「希望する/どちらかというと希望する」が87.6％、「希望しない」が12.4％の結果となり、自動運転バスの必要性を確認することができた。※各属性においても同様の割合

■乗客属性の把握

乗客属性は、「地域住民（76人/29.5％）」「三豊市民（86人/33.3％）「他地域からの来訪者（96人/37.2％）」となり、三豊市広報紙、ＨＰ掲載や、開始式のメディア発信を行った結果、近隣自治体をはじめ、他地域からの来訪者増加に繋がった。乗客の年齢層も各年代に大きな差は見られないが、地域住民に関しては70代以上の乗客人数が特に多く、移動手段確保という課題解決に資する取り組みであることが確認できた。

■乗車率

事前予約により、11日間の運行で350席（全席495席）が埋まり、70.71％の乗車率となった。予約は週末から埋まる傾向にあり、若年層、ファミリー層の乗車率も高かったことから、実証期間、運行時間設定の工夫をすることで、より多くの検証を行うことが出来ると感じた。

■経営面

■自動運転率

自動運転率は目標の70％以上に対し94％と大幅に上回る結果となった。成功要因としては主にGNSS受信環境改善や障害物誤検知防止のため樹木の剪定や雑草の除去を行うとともに、検知ルールの微調整を実施し安全を確保しながら手動介入を低減する対策を実施したことが挙げられる。環境面では交通量が少なく見通しの良い道路環境が多くを占めたこと、右折箇所が少ないこと、路上駐車がほとんどなかったことなど、自動運転の難易度が全体的に低かったことも自動運転率の向上に影響した。

■手動介入

手動介入の割合は全体の約6％と想定を大きく下回る結果となり、手動介入要因については想定された要因がほとんどを占めた。主な手動介入要因としては①青信号通過時の円滑な走行のため、②走行ルート上の道路工事による車線規制、③天候による影響（降雨、降雪）となっている。

信号協調の導入、３Dマップの再取得、車両メーカーへの提言および議論を行い更なる自動運転率の向上を目指す。一方でルート上に参照物が少なく自動運転の難易度が高く、傾向を掴みきれていない箇所については今年度の実証データをもとに更なる改善に取り組んでいく。

。

■技術面

■地域団体との協力

香川高専のキャンパス内に、EVバス充電場所、及び遠隔監視室を設置し、高専生徒が触れる環境を構築。本事業に強く関心を持っていただいた事から、未来の技術者育成に繋がる取り組みを継続検討

■自動運転サービスの満足度、危険度調査

実証運行の理解を得るため、広報紙での折込チラシ配布に加え、香川高専や停車場に設定したスーパーへ個別説明を実施。運行ルートには、試験走行時より周知看板を設置することで低速車両への認知度向上、また、実証運行バスには、地元の高専生が作成した、地域にゆかりのあるデザインラッピングを実施することで、自動運転ＥＶバスに対する不安解消、親近感向上に繋げた結果、今回のバス走行において普通車両と比較した結果として「危険を感じた：17.1％」、「危険を感じなかった：82.9％」という結果を得られた

■料金面

今回の実証は無償での運行としたが、1回の利用に関する運賃についてアンケートを実施。100円以下の回答が全体の26％、一番多かった回答は200円で全体の41％を占めた。200円が多い要因としては、運行中のコミュニティバスの乗車運賃（100円）と比較した結果、新技術に対する費用を加味したものと想定。

マクニカNAVIYA EVOは、車体全体にラッピングが可能、且つ低速車両から広告媒体としての活用を検討

■社会受容性面