自治体名：兵庫県三田市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

人口減少とニュータウンにおける急激な高齢化を背景に、これまで通学・通勤等を支えてきた路線バスのサービス低下、地域商業施設エリアの魅力喪失が懸念される。また、路線バスの確保・維持における行政支援のあり方や路線バスの運転士の担い手確保に課題がある。このような状況を打破するため、路線バスの自動運転化により路線バスサービスを維持し、市内全体の公共交通ネットワークの維持を目指している。

【事業背景・目的】

期間：令和6年11月1日～12月18日（33日間）

運行場所：三田市ウッディタウン地区

ルート：JR新三田駅を起終点とした循環ルート（約7.5㎞）

便数：1日6便

車両：エルガミオ（いすゞ）

自動運転：レベル2

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗客数 | 保安員等による乗客数のカウント |
|  | 収入拡大策（広告収入料） | 車両ラッピング広告料 |
| 技術面 | 自動運転走行割合 | 車両システムにより算出 |
|  | 駐車車両回避成功率 | 車両システムにより算出 |
|  | 緊急車両検知精度 | 緊急車両等接近時の接近方向を記録 |
| 社会受容性面 | 通常の路線バスと比較した安心度（路線バスと「同等以上」） | 住民アンケート |
|  | 通常の路線バスと比較した安心度（周辺を通行しない人で、安心度が「わからない」） | 住民アンケート |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

●乗客数

結果：延べ乗客数1,415人（1便あたり7人）　33日間運行≫

≪昨年度結果：延べ乗客数810人（1便あたり4人）　34日間運行≫

- 実装（既存バス路線との置き換え）を見据えて、今年度一部ルートを変更したため、試乗目的での利用が前年度から大きく減少したことから（2023年度約80％、2024年度約20％（乗客アンケートより））、日常生活での移動ニーズを捉え、乗客数が増加した。

●収入拡大策（広告収入料）

結果：車両ラッピング広告料165千円

≪昨年度結果：車両ラッピング広告料165千円≫

■経営面

●自動運転走行割合

結果：96.5％

≪昨年度結果：95.6％≫

●駐車車両回避成功率

結果：24％

一部区間において自動運転システムによる駐車車両回避を行った。駐車車両回避成功率は24％であったが、条件設定で駐車車両を回避しないとしていたケースを除き、駐車車両の回避は成功した。

●緊急車両検知精度

結果：100％

緊急車両の走行状態及び位置情報等を100msごとにブロードキャストするITS Connectを使用した実験を行った。試験車両での走行試行を実施し、全てにおいて試験車両の位置情報を自動運転車両に通知がされていることを確認した。

■技術面

●通常の路線バスと比較した安心度（路線バスと「同等以上」）

結果：70％

≪昨年度結果：82％≫

- 検証項目として設定した85％を達成できなかっただけでなく、昨年度の数値である82％を12ポイント

下回った。相対経験の有無に関わらず自家用車運転者を中心に不安を感じる人の割合が相対的に高まったことが要因となった。

●通常の路線バスと比較した安心度（周辺を通行しない人で、安心度が「わからない」）

結果：40％

≪昨年度結果：55％≫

■社会受容性面