自治体名：熊本県宇城市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

人口減少や深刻な運転士不足により、地域公共交通の維持が困難な状況になっている一方で、高齢化と免許返納後の移動手段の確保に対する住民ニーズは大きい。自動運転バスを導入することにより、サステナブルの推進、スマートシティへの足掛かりとし、定住人口の増加まで繋げたい。

運行場所　JR小川駅～イオンモール宇城

運行期間　令和6年12月18日～24日（7日間）

運行車両　NAVYA社　EVO

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ①乗客への自動運転サービスの利用意向 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査 |
|  | ② 乗客属性の把握 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査 |
|  | ③ 乗車率 | 遠隔監視者による集計 |
| 技術面 | ① ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ドライバーの運行記録および遠隔監視システムでの運行状況録画 |
|  | ② 手動操作発生回数、発生場所、および走行距離 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | ③ バッテリー消費量 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
|  | ④ 試乗者による自動運転走行の安全性評価 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査を実施 |
| 社会受容性面 | ① 試乗者への自動運転サービスの満足度調査 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査（5段階評価）を実施 |
|  | ② 運行ルート周辺の商店街関係者へのアンケート調査 | 自動運転の実証実験前後で集客数、売上等の変化についてアンケート調査を実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

①乗客への自動運転サービスの利用意向

８３．６％（宇城市民８２．２％）が自動運転車両を再度利用したいと回答した。

②乗客属性の把握

アンケート回答数　１５１件

（未達成の要因）EVバス車内へのQRコード提示、チラシへのQRコード提示・協力依頼記載、宇城市広報誌での案内等によりアンケートへの回答を促したが、目標設定の誤りにより目標（４００件以上）が達成できなかった。

③乗車率の把握

乗車率　６８．１％（３４３名）　うち、小人２１名、車いす1名　※乗車を断った人数０名

■経営面

①ヒヤリハットの発生回数および発生状況

7件（うち歩行者要因3件、他車要因3件）

歩行者要因については、歩行者や自転車への注意喚起、路側帯がないの洗い出し及び対策の必要性が確認された。他車要因については、注意喚起看板の設置や、信号停車位置の再検討等の必要性が確認された。

②手動操作発生回数、発生場所、および走行距離

計画にない手動操作発生回数：5回、計画にない手動操作による走行距離1.5ｋm

主な原因としては①青信号通過時の円滑な走行のため、②バス停における既存バスとのバッティング、③路上駐車の回避となっている。①については信号協調の導入、②は時刻表の見直しやバス会社との調整、③はルートの変更を行うことで解消できる見通しとなっている。

③バッテリー消費量

充電なしで2日以上運行できることが確認できた。

④試乗者による自動運転走行の安全性評価

91％が自動運転車両について危険を感じなかったと回答した。

■技術面

①試乗者への自動運転サービスの満足度調査

「大変満足」または「意外と満足」と回答した割合８１％

②運行ルート周辺の商店街関係者へのアンケート調査

自動運転サービスの導入に「強く賛成」または「賛成」と回答した割合９１％

実証実験の開始前に地域の祭りで車両を展示したり、広報誌、ホームページ等で周知を図ったことなどにより、次のような成果が得られた。

・市民の認知度が向上し、取組に対するクレームは発生しなかった

・住民の不安感が軽減し、自動運転車両の社会受容性が向上した。

・熊本県内初の自動運転車両走行をアピールし、市民のWellBeing向上に寄与した。

・自動運転車両の運行がスムーズになり、運行効率が向上した。

■社会受容性面