自治体名：高知県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

高知県では人口減少や少子高齢化の進行に加えて運転士不足の深刻化によって、公共交通サービスの維持・確保が困難となっていくことが想定されている。それらの課題を解決するために、自動運転サービスの社会実装及び県内他市町村への事例の横展開を目的とする。

【事業背景・目的】

香美市土佐山田駅～バリューかがみの店（量販店）～高知工科大学までの間（往復９㎞）を念頭とした

次年度のレベル２での実証運行ルートの具体化のために、下記を実施した。

（１）事業性・社会受容性検証準備（アンケート設計の検討）

（２）高精度３次元地図のデータ取得

（３）リスクアセスメント

（４）通信調査

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | L4社会実装ルート・ダイヤ・発着地等の方針策定 | 本事業参画事業者による協議にて策定 |
|  | 社会実装に向けた事業性検証 | 本事業参画事業者による協議にて策定 |
|  | 乗車率が達成されるかの目標設定 | 既存の路線の利用人数や利用者属性などの情報を踏まえて策定 |
|  | 運賃外の収入増をどの程度見込むか（広告収入） | 既存事業者の状況を踏まえて検討 |
|  | 遠隔オペレーター業務や保安員業務に地域人材が活用できるか | 本事業参画事業者による協議にて策定 |
| 技術面 | 安全性が確保できる走行環境が整えられるか | リスクアセスメント調査を実施 |
|  | 環境条件、道路条件、地理条件を踏まえた自動運転ルートにて高精度３次元データを整えられるか | シミュレーションを実施 |
| 社会受容性面 | 自動運転の導入目的が理解されているのかのアンケート設計を検討 | 地域住民のニーズ獲得による乗車率向上余地を把握するため、導入目的の理解度を50％以上とする設計を決定 |
|  | 利用者（地域住民等）が便利である、生活が豊かになると感じられるのかのアンケート設計を検討 | 「自動運転バスを定常的に利用したい」と答えた割合を50％とする設計を決定 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

○L4社会実装ルート・ダイヤ・発着地等の方針策定

実証ルート、実装想定ルート等の方針を策定した。今後、ダイヤなどの詳細を検討していく。

○社会実装に向けた事業性検証

中長期収支計画を策定した。しかし、現状の中長期収支計画では収入支出ともに詳細まで検討ができていないため、次年度実施するアンケート調査の結果や関係者との協議を踏まえて、事業性の検証の見直しを行っていく。

○乗車率が達成されるかの目標設定

既存路線（とさでん交通）の利用者数を基準として乗車率２/３を目標に設定した。

○運賃外の収入増をどの程度見込むか（広告収入）

既存路線（とさでん交通）の令和５年度実績をベースに広告収入額と広告出稿を求める事業者数を設定。事業者と調整できていない状況のため、次年度は既存路線に広告を出稿している事業者を中心に県内事業者にアプローチを行う予定である。

○遠隔オペレーター業務や保安員業務に地域人材が活用できるか

遠隔オペレータ業務や保安員業務について、今年度運行主体と想定される交通事業者や大学との調整

完了までは至っていないため、次年度に引き続き調整を行っていく予定。

■経営面

○安全性が確保できる走行環境が整えられるか

リスクアセスメント調査を基に、環境条件、道路条件、地理条件を考慮して自動運転ルートを策定した。

走行ルート案におけるルート特徴の調査、リスクポイントの洗い出しなどの現状分析と、自動運転実装時

のシチュエーション別リスク、コース別リスクとそれらの対策を検討した。なお、ルート内で把握されたリスク

については、今後の運用面を含めた対策の協議を行っていく。

○環境条件、道路条件、地理条件を踏まえた自動運転ルートにて高精度３次元データを整えられるか

シミュレーターを活用し、高精度な3次元データを用いて、次年度以降の計画に即したルートおよびデータ形式の適合性を評価した。結果、一部区間で推奨値を超えてしまっている箇所があるが、概ね自動走行には影響がない範囲であることが判明した。（ただし香我美橋付近や国道195号線の一部では推奨値を大きく超える箇所があり、自動走行時には懸念となりうる可能性がある。）

また、交通環境としては、土佐山田駅周辺やバリューかがみの店付近では時間帯や曜日によっては交通量の変動が予想されることや、路上に車両が駐車している可能性もあるため、必要に応じて別途手動での対応を行っていく。

■技術面

○自動運転の導入目的が理解されているかのアンケート検討

地域住民ニーズ獲得による乗車率向上の余地を把握することを目的にアンケートを設計予定。今年度

は、導入目的の理解度を50％とすることを決定した。アンケートの設問などは来年度、教育機関などと

連携して検討を行う予定。

○利用者（地域住民等）が便利である、生活が豊かになると感じられるのかのアンケート設計を検討

自動運転バスを定常的に利用したいと答える割合を50％以上とすることを決定。

アンケートの設問などは来年度、教育機関などと連携して検討を行う予定。

■社会受容性面