自治体名：長崎県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

県内の主要交通拠点である空港と新幹線駅のアクセス向上による経済効果の県内各地への拡大や、近年、顕在化しているバス路線の廃止等の主要因である運転士不足の将来的な対策に資する自動運転について、県内の交通事業者や市町への横展開を図るため、自動運転バスの社会実装モデルの構築を目指し、本事業に取り組むもの。

【事業背景・目的】

■社会実装の前提

・想定運行エリア：長崎空港～新大村駅を結ぶルート（全長約5.3km）

・想定運行期間：2025年度より実証走行、2027年度より社会実装

・想定運行車両：ティアフォー製　Minibus

■今年度の主な実施事項

・想定運行エリアにおけるビジネスモデルの具体化

・事業性机上検証・評価

・リスクアセスメント実施を通じたL4自動運転運行ルート策定／三次元高精度地図作成

・住民・利用者等へのアンケートを通じた経営面・社会受容性面の検証

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | L4社会実装ルート・ダイヤ・発着地等の方針策定 | ・空港利用者・住民等へのアンケートを踏まえ、本事業参画事業者による議論を通じて策定 |
|  | 社会実装に向けた事業性検証 | ・想定運行エリアにおけるビジネスモデルの具体化 ・アンケート等を踏まえた事業性机上検証、事業計画案の更新 |
|  | 目標乗車率が達成されるか（利用人数および利用者の属性（来訪者/従業員等）・頻度・時間帯別） | ・空港関連事業者インタビュー・空港利用者・住民等へのアンケートに基づく検証 |
|  | 遠隔オペレーター業務や保安員業務に地域人材が活用できるか | ・本事業参画事業者による議論 |
| 技術面 | 安全性が確保できる走行環境が整えられるか | ・リスクアセスメント調査に基づき検証 |
| 社会受容性面 | 自動運転の導入目的が理解されているか | ・住民等へのアンケートに基づき検証（本年度では自動運転の導入に関するPR等の認知拡大施策展開前のため、「自動運転バスの利用意向」について調査した） |
|  | 利用者が、便利である/生活が豊かになると感じられるか | ・住民等へのアンケートに基づき検証（「自動運転バスの利用意向」に加え、「県民としての誇りに繋がるか」等の質問項目を通じて調査した） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

社会実装時に想定される自動運転バスの年間運行コストに対して、アンケート結果で設定した運賃等を基に、損益について試算した結果、各種施策の実施などで新たな需要獲得することで達成が見込まれる結果となった

■主な調査結果の概要

●運行想定ルート・発着場所等について

ルートは、新大村駅東口から県道257号～国道444号～県道38号を経由し、長崎空港に至る経路を選定。発着場所については、長崎空港／新大村駅ともにロータリー内停留所を発着する方針を整理

●自動運転バスの運賃、利用意向について

・空港利用者・地域住民アンケートの結果、現行のバスと同程度の運賃（310円）を求める方が最多であった

・想定ルートにおける自動運転バスの利用意向については、長崎空港-新大村駅間の移動者の約80%が想定ルートでの利用意向ありとの結果となり、自動運転バスに対する高い関心が推測される

・目的地により異なる利用者ニーズに合わせ、鉄道との接続等の利便性・旅行パック等組込みによるお得感の提供・移動快適性の訴求等を通じ、新大村駅経由での自動運転バス利用の潜在需要獲得が期待できる

●新たな利用需要の創出について

潜在需要の取り込み策として以下3点の施策について検討を行った

①商品力の向上を通じた需要の取り込み（JR一体型乗車券や旅行PKG等の提供等）

②長崎空港利用のビジネス客やインバウンド需要等今後増加が見込まれる新たな需要の取り込み

③空港従業員や大村市新庁舎、病院等地域住民向け需要の取り込み

■経営面

走行環境の調査を実施した結果、基本的に想定ルートでのL4運行に問題はなく下記事項について対策を講じることで問題なく自動走行を実施することができる結果となった。

■主な調査結果の概要

・走行環境（道路幅・勾配）：問題なし

・走行環境（植栽）：一部区間で道路にせり出しており、剪定等の対策が必要

・走行環境（想定ルート）：長崎空港・新大村駅ロータリーでは、低速対応のため地図の調律が必要

・自己位置推定：空港連絡橋では誤差が発生するため、実証走行を通してGNSS等の対策の検討が必要

・通信環境：想定ルート上の通信品質が良好とはいえない環境。実証運行を通じて検証が必要

■技術面

県、市、交通事業者や県警・空港運営事業者等とのヒアリングや打合せ等を実施し、自動運転バスの実証の取組意義や目指す方向性等について共通認識を醸成した、また、空港利用者・地域住民（長崎県在住）を対象としたwebアンケートを実施した。

■主な調査結果の概要

・空港利用者・地域住民を対象としたアンケートを実施した結果、長崎空港-新大村駅間の移動者の約

80%が自動運転バス利用意向を示す結果となった

・交通費の節約や混雑回避等、移動利便性向上への期待が理由として挙げられた他、地域の暮らしへの期

待効果の観点では、ドライバー不足の解消への期待が高いことがわかった

・ 75%の方が、社会的に先進的な取り組みとして県民の誇りにつながると回答。居住地域への導入に対す

る期待も高いことが明らかになった

■社会受容性面