自治体名：徳島県那賀町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

本町では、人口減少に伴う公共交通利用者の減少、並びに地元交通事業者の深刻な運転手不足に起因し、公共交通であるバス運行の維持が厳しくなっている。本事業を通して、自動運転の技術・社会受容性・事業性検証を行い本町におけるレベル４自動運転社会実装を推進するともに、地域公共交通を維持・確保することによる「地域コミュニティの維持」を実現する。

【事業背景・目的】

１　運行場所

- 対象路線：那賀町役場相生庁舎→阿井交流センター前→那賀町役場鷲敷庁舎（バス停：起終点 ＋ 途中1か所）の往復

- 走行距離：往復約18km

- 所要時間：約30分　（往復約60分）

２　運行期間

- 準備運行：11月11日～11月26日（土・日曜除く）　計12日間

- 関係者試乗運行：11月27日　計1日間

- 一般運行等：11月28日～11月29日　計2日間

※いずれも平日のみ

３　運行車両

- 大型バス　ティアフォー製 Minibus

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転バスを実装した場合における、地域経済への波及効果 | 試乗者へのアンケート実施。ラストワンマイル移動範囲/行動範囲の情報入手 |
|  | 既存のバス路線への自動運転バス導入による収支構造への影響 | 実証結果を踏まえた事業計画案の策定 |
|  | 社会実装に向けた体制構築・強化 | 25年度以降、通年運行できる体制の構築 |
| 技術面 | 自動走行割合 | 予め手動走行区間に設定した箇所以外での自動走行距離にて算出 |
|  | 乗り心地満足度 | 試乗者へのアンケート実施・分析 |
|  | 自動運転システムの安定性 | 1走行ごとの走行データよりシステムエラー数をカウント |
| 社会受容性面 | 自動運転バスの利用意向の割合調査 | 試乗者へのアンケート実施・分析 |
|  | 今回乗車した自動運転バスに対しての安心感 | 試乗者へのアンケート実施・分析 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

自動運転バスを実装する路線やバス停を検証するにあたり、「将来町内で自動運転バスが運行した場合、どのようなバス停があるといいですか」との質問内容に対して、医療施設（病院・歯科）、買い物施設、役場・コミュニティーセンター、町外への乗り継ぎバス停の順に回答が多かった。既存のバス路線も加味しながら、これらの施設にアクセスする公共交通を、自動運転を活用し構築する事で、住民の利便性向上に繋がるとともに地域コミュニティの強化が期待される。

収支構造への影響に関して、自動運転バス（車内無人化）実装により人件費削減等を見込めると試算できる。現行、同路線は補助路線であることから、補助が全くなくなることは想定しづらいが、人件費削減により現在と同程度の経費で運行できる可能性がある。

社会実装に向けて、２７年度以降を自動社会実装フェーズとし、以降技術レベル、運用レベルを発展させながら既存バス路線の自動運転バスへの置き換えを行いつつ、最終的には現在と同程度以下の経費で運行することを目指す想定である。同路線を自動運転レベル４で運行するのに十分なレベルまで自動運転技術を高めていく事ができれば、乗務員・保安員の人件費が不要で遠隔監視（1対N）による運行が可能になる。限られたリソースでの同路線維持確保が可能になるとともに、運行に係る人件費を削減する事が期待される。しかし現状では、自動運転バス導入経費が高額であることや遠隔監視員の配置など、運行に係る人件費の一時的な増加等が見込まれるため、過渡期においては、国交省補助事業及び本市による予算確保を検討していく。

■経営面

当初の予定通り3日間の本番走行を完遂。1日6便（11/27のみ5便） ✕ 1周約17.3km ✕ 3日間 で294kmを走破。自動運転走行割合は目標を上回る94%となった。1走行当たりの平均手動介入回数は8.53回であった。

手動介入要因を分析すると、ルートは長いもののその要因の殆どは「大型対向車による急減速の回避のため介入」「路上駐車の回避」に集中している。また時間帯別の介入回数を見ると、2便目から3便目の10時から11時の間や、5便目から6便目の15時から16時の間に介入回数が増加している。これらの時間帯は交通量の増加が介入回数を増加させた要因と考えられる。特に、朝と夕方付近の時間帯には周囲の車両の影響が顕著であるため、混雑時間帯における介入を減らすために、技術開発・発展は勿論の事、運行スケジュールの見直しや必要な交通管理装置の導入が解決の一助になると思われる。

また、走行本数の内、17%の便でシステムエラーが発生(3/17=0.17)しており、通年運行・営業運行に向けたはシステムの安定稼働も課題である。

試乗客を対象に実施した「乗り心地満足度」のアンケートにつき、「大変良い（5点）」「良い(4点)」「まぁまぁ良い（3点）」と回答した合計は、92.8%となっており、概ね違和感の無い乗り心地と評価されている。

■技術面

アンケート結果では、将来自動運転サービスの利用希望について、「とても思う」、「やや思う」と回答をした方の合計は82.8%なっており、目標値である80%を上回っている。また「危険を感じたか」という問いについて。「危険を感じなかった」と回答した方の合計は84.6% 、乗り心地評価で「大変良い（5点）」「良い(4点)」「まぁまぁ良い（3点）」と回答した合計は、92.8%であった。上記から、将来的に自動運転が社会実装された際は、社会的にも受け入れられる素地があると推察できる。

他方で、路上の駐停車車両が多く、手動介入の原因となっている等、レベル4の実装にあたっては走行環境の改善が不可欠である事も認識できた。本走行ルートは県道でもあるため、地域コミッティを通じて徳島県とも対策の協議を進めており、幅員の拡幅、地域住民に対して広く周知する事等、今後連携を進めながら理想的な走行環境の維持・構築に取り組む予定である。

■社会受容性面