自治体名：鹿児島県南さつま市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業実施の背景】

本市では、公共交通はタクシーやバス交通が中心ですが、地元交通事業者と連携し、市民の利便性を重視した交通体系の維持に取り組んでいます。一方で、バス事業者における人材の高齢化や担い手不足が深刻な問題となっています。

【事業実施の目的】

自動運転EVバスの導入を通じ、市街地から病院やスーパーなどの日常生活に欠かせない施設、および観光地への移動を促進することで、公共交通の利便性向上を図ります。また、運転手不足の解消や公共交通の衰退への対策を講じるとともに、将来的には地域の拠点と周辺部を結ぶ移動手段としての活用も視野に入れています。

【事業背景・目的】

実証実験エリアとして、「南さつま市役所前～きやったもんせ南さつま前～いろはタウンかせだヤマダデンキ横～上園公園前～マリンバ薬局駐車場」のルートを往復約6.0km運行で実施しました。このルートは、市街地から病院などの日常生活に欠かせない施設を通過するため、移動制約者の生活が自動運転によってどのように変化するか、また利用者のニーズを満たしているか検証を行いました。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ①実証運行中の乗車人数の確保 | 運行データ記録 |
|  | ②運賃費用の支払い意思額意向把握 | アンケート |
|  | ③利用頻度の意向 | アンケート |
| 技術面 | ①自動運転での走行における課題の把握 | 運行データ記録 |
|  | ②危険を感じた事象の把握 | 運行データ記録・アンケート |
| 社会受容性面 | ①利用者属性把握 | アンケート |
|  | ②実装時の利用意向把握 | アンケート |
|  | ③実装時の走行ルート希望把握 | アンケート |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

- 実証運行中の乗車人数の確保

本実証では、利用者と運行事業者の双方にとって利便性や効率性を高めるため、アプリによる予約受付を実施し、利用者ニーズの検証を行いました。

2週間の実証期間中の総乗車数は396人を超え、1日平均28.2人、1便当たり平均5.6人と、現在運行中のコミュニティバスの1便当たりの利用者数平均4.8人を上回る結果となりました。 利用目的の95％が試乗体験でしたが、南さつま市内での自動運転EVバスの運行に対して、91％の利用者が賛成しており、今後の実現性に対して好意的な反応が見られました。

- 運賃費用の支払意思額意向把握

本実証では、運賃費用に対する支払意思および金額について、利用者にアンケート調査を実施し、将来的な社会実装を見据えた検討を行いました。 2週間の実証期間中に247件の回答が集まりました。目標の300件には届かなかったものの、貴重なデータが得られました。回答の内訳は、100円未満が13％、100円が35％、200円が40％、300円が11％であり、100円および200円が全体の75％を占めました。

- 利用頻度の意向

本実証では、利用頻度の意向確認について、利用者にアンケート調査を実施し、将来的な社会実装を見据えた検討を行いました。2週間の実証期間中に247件の回答が集まりました。目標の300件には届かなかったものの、貴重なデータが得られました。回答の内訳は、週1回～3回が242件（98％）、週5回以上が2％でした。

■経営面

- 自動運転での走行における課題の把握

ODDの満たす条件の明確化や事故発生0件を目標として実証を行いました。L4認可取得想定区間、L4認可取得想定対象外ともに障害物を回避、円滑に運行していけるのかを考えていく必要があります。

- 危険を感じた事象の把握

走行ルート上のリスクアセスメントを実施し、走行環境・運行環境・車両における特徴を考慮し、事故・運行トラブルに繋がる可能性のあるリスクポイントを抽出し、リスクポイントの評価・対策を実施しました。リスクポイントを４カ所に絞り込み、対策を講じていきます。

■技術面

- 利用者属性把握

本実証では、利用者アンケート調査にて利用者属性の把握を行いました。2週間の実証期間中に277件の回答が集まりました。目標の300件には届かなかったものの、貴重なデータが得られました。

本アンケート結果から、自動運転技術の主な利用者は30〜60代の都市部住民であることが分かりました。一方で、高齢者や地方部、若年層への普及が課題として挙げられます。利用者層の拡大と社会実装に向けては、これらの層に向けた取り組みを強化する必要があり、継続的な検討を進めて行きます。

- 実装時の利用意向把握

本実証では、実装時の利用意向を把握するため、利用者にアンケート調査を実施し、将来的な社会実装を見据えた検討を行いました。 2週間の実証期間中に277件の回答が集まりました。目標の300件には届かなかったものの、貴重なデータが得られました。回答の内訳は、利用意向有が89％、利用意向無が11％であり、利用者の約9割が利用意向ありと分かりました。

- 実装時の走行ルート希望調査

本実証では、実装時の走行ルート希望を調査するため、実証時にける走行ルートの利用者満足度についてアンケート調査を行いました。2週間の実証期間中に277件の回答が集まりました。目標の300件には届かなかったものの、貴重なデータが得られました。回答の内訳は、非常に満足が48％。やや満足が39％、どちらともいえないが13％、あまり満足していない、全く満足していないが0％であり、非常に満足、やや満足が全体の約9割を占めました。

■社会受容性面