自治体名：沖縄県南城市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

地域住民向けの持続可能な交通維持と観光客向けの二次交通拡充の両面で交通需要が高まる一方、運転手不足が深刻化している。自動運転技術を導入し、移動ニーズに応えると共に地域の観光振興を図る。

【事業背景・目的】

知念体育館前駐車場～がんじゅう駅～斎場御嶽を結ぶルートを、8日間（10/11～18）、NAVYA EVO車両にて運行した。国道や歩車分離のない箇所もあるルートであるが、全区間自動走行するための課題抽出および対策の有効性を図ることを目的に運行を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運行ルートでの自動運転サービスの利用意向 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査 |
|  | 乗車率 | 実証期間中の試乘者へのアンケート調査およびドライバー・遠隔監視者による集計 |
|  | 利用者の支払い意思額 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査を実施 |
| 技術面 | ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ドライバーの運行記録および遠隔監視システムでの運行状況綠画 |
|  | 手動操作発生回数、発生場所、および走行距離 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記緑 |
|  | バッテリー消費量 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 |
| 社会受容性面 | 試乗者への自動運転サービスの満足度調査 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査（5 段階評価〉を実施 |
|  | 運行ルート周辺の商店街関係者へのアンケート調査 | 自動運転の実証実験前後で集客数、売上等の変化についてアンケート調査を実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

●目標　｜　結果

・運行ルートでの自動運転サービスの利用意向　：　80％以上　｜　93％

・乗車率　：　85%以上　｜　801名/10便・8日

・利用者の支払い意思額　：　300円～500円　｜　300円～500円の選択率80％

●分析結果

8日間の実証で801名乗車があったことから、当該ルートの移動需要が高いことが確認できた。

満席のため乗車お断り件数が197名も散見されたことから、車両台数を増やす等の検討が必要。

実証期間中の乗車率が高かったため、サービス料の設定によっては社会実装の可能性がある。

社会実装に向けた運行体制を構築するには、運用費も含めた長期間運行の実証が望ましい。

■経営面

●目標　｜　結果

・事故　：　なし　　｜　なし

・ヒヤリハット　：　1回/日以下　｜　2回

・計画にない手動操作　発生回数　：　0回　｜　0回
・計画にない手動操作による走行距離　：　0m　｜　0m

・自動運転率　:　70%以上  ｜　83%

●分析結果

知念体育館前駐車場～斎場御嶽のルートにおいて、便によってはすべて自動運転での運行を確認できたことから、当該区間での自動運転レベル４での社会実装につながる結果を得られた。

東屋①～斎場御嶽の区間においては80%以上の自動運転率で走行することができたが、知念体育館前駐車場やがんじゅう駅付近においては50%未満にとどまるなど、一部の区間では課題も見つかったことから、次年度に向けては対策を講じる必要があることがわかった。

■技術面

●目標　｜　結果

・試乗者への自動運転サービスの満足度調査

‐　「満足」「まあ満足」の合計　80%以上　｜　88％

・運行ルート周辺の商店街関係者へのアンケート調査

‐　アンケート結果で自動運転の社会実装に賛成する割合　80%以上　｜　91％

●分析結果

市議会議員等、関係者への乗車案内や他自治体への情報提供など、自動運転走行の社会受容性向上に努めることができた。（乗車801名、乗車お断り197名）

閑散期や荒天時などの移動需要の課題を洗い出すため、長期間運行の実証が望ましい。

■社会受容性面