自治体名：佐賀県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

佐賀県及び佐賀市では、運転手の高齢化や若年層の人材不足、免許返納者等の移動困難者増加等の地域課題がある。こうした地域課題解決のために、ＳＡＧＡサンライズパーク及びその周辺を先進的な技術のモデルエリアと位置付け、佐賀県と佐賀市が共同で自動運転バスの社会実装に向けた取組を行っている。

令和5年度には、佐賀駅サンライズ口（北口）付近～SAGAサンライズパーク間において自動運転バス（自動運転レベル2）の走行を検証するとともに、乗車体験会を開催し、社会受容性の確認を行ったところである。

【事業背景・目的】

佐賀駅バスセンター～SAGAサンライズパーク間の片道約1.8kmのルートにおいて、2024年10月7日～14日及び10月21日～27日（１０月２６日を除く）の計14日間の日程で一般運行（平日20便、休日24便、定員15名、無料）を実施した。車両は先進モビリティ株式会社が所有するBYD製「J6」を用い、自動運転レベル2（一部区間でレベル４相当）で走行した。また、佐賀学園高校西交差点において信号連携システムを導入し、自動運転バスの制御への活用を行った。

【事業内容】

【検証項目・検証方法】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗客数 | 乗降場スタッフのカウントによる実績集計 |
|  | 無人の自動運転バスの利用意向 | 乗客アンケート調査 |
| 技術面 | 自動運転バスの手動介入発生状況・自動運転化率 | 自動運転システムログの分析 |
|  | 自動運転バスの当該ルートの走行時間 | 自動運転システムログの分析 |
|  | 車両の信号灯色や信号連携システムでの不検知、誤認識の検証 | 車両が認識した信号情報と実際の信号灯色の比較 （ドラレコ等で確認） |
| 社会受容性面 | 路線バスを利用する人の受容度（安全性） | 住民アンケート調査、住民ヒアリング等 （R5年度実証にて調査済） |
|  | 自動運転バスを利用する人の受容度（安全性） | 乗客アンケート調査 |

【検証・分析結果】

- 目標値と検証結果

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 乗客数 | 1便当たり10名程度 | 一部達成（休日） 1便当たり6.6名（平日4.8名、休日10.6名） |
| 無人の自動運転バスの利用意向 | 利用意向がある旨の回答割合8割以上 | 達成 「ぜひ乗りたい」、「機会があれば乗りたい」が85.0％ |

- 主な成果と課題

有人の自動運転バスのみならず、無人の自動運転バスの利用意向についても、概ね高い利用意向が確認できた。利用意向に応えるため自動運転バスの継続的な運行が必要である。

乗客数については、1便当たり6.6名（平日4.8名、休日10.6名）で一部達成（休日）となった。実装時において運賃収入を確保するためには乗客数の増加が必要である。

- 今後の展望

バス運転士不足の課題を将来的に解決するという点で、自動運転バスの社会実装にかける期待は大きいものの、短中期的には自動運転バスの運行には、通常のバスに要する費用に加えて、さらに大きな費用を要する。自動運転システムの普及によって、導入・運用費用が抑えられるまでは、自動運転実証事業及び社会実装後の運用に関する国等の支援・補助の実施によって、企業の自動運転技術の開発促進、社会への普及の取組みを後押しすることが、自動運転の社会実装の達成に必要と考えている。

■経営面

■技術面

- 目標値と検証結果

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 自動運転バスの手動介入発生状況・自動運転化率 | 手動介入ゼロ（回送区間を除く） | 未達成 自動運転化率：往路：97.38% 復路：95.44% 手動介入回数：697件 |
| 自動運転バスの当該ルートの走行時間 | ダイヤ通りの運行（概ね９割） | 未達成 定時運行率60.43%（168便/278便） |
| 車両の信号灯色や信号連携システムでの不検知、誤認識の検証 | 不検知、誤認識ゼロ | 未達成 0.5%（認識不良１１回/総信号通過2224回） |

※自動運転化率：走行距離に対し、自動走行(走行距離-(手動介入＋手動走行))を行った距離の割合

※往路：佐賀駅バスセンター→SAGAサンライズパーク、復路：SAGAサンライズパーク→佐賀駅バスセンター

- 主な成果と課題

本事業では自動運転割合を向上させるために佐賀学園高校西交差点で信号情報連携を行うことで信号交差点における手動介入回数の低減を図った。

Ｌ４想定区間においては駐車車両回避制御を試行することで一定量の手動介入の低減はできたものの、１００％に達しておらず、自動運転化率の向上が必要である。

本事業期間中は国民スポーツ大会が催されており、車両が多く走行していることから他車両との接近等による危険回避のための手動介入が行われた。次年度以降に通常の交通量での検証、分析が必要である。

- 今後の展望

路上駐車の解消、自転車レーンの整備により自動運転バス走行ルートの環境整備を行う。

自動運転バスはセンサ視野範囲の拡大、検知領域の最適化を行い、交通環境を的確に判断し安全に走行可能な車両へのレベルアップを図る。

- 目標値と検証結果

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 路線バスを利用する人の受容度（安全性） | 無人の自動運転には乗らない旨の回答割合が2割以下 | 達成 「乗りたいと思わない」と回答した割合は14.7%（R5年度来訪者アンケート調査結果） |
| 自動運転バスを利用する人の受容度（安全性） | 自動運転バスを利用する人の内、無人の自動運転には乗らない旨の回答割合が2割以下 | 達成 有人自動運転バスに「ぜひ乗りたい」または「機会があれば乗りたい」と回答した人のうち、無人自動運転バスに「乗りたいと思わない」と回答した割合は9.2% |

- 主な成果と課題

今年度の実証では延べ1,835名に乗車いただき、自動運転バスの安全性について理解醸成を図ることができた。

アンケート調査結果から、自動運転バスの乗客と来訪者（乗客以外）のいずれも、今後の自動運転バスの利用について概ね高い利用意向が確認できた。ただし、有人自動運転バスに比べて無人自動運転バスの利用意向はやや低く、安全性への不安や事故時の対応への不安等の軽減が必要と考えられる。

- 今後の展望

R5年度実証時には佐賀駅北口において自動運転に関するオープンハウスを実施し、R６年度は佐賀駅バスセンター内でのパネル展示を行ったほか、昨年度および今年度の運行実証前には地元自治会への説明を実施し、地域住民による理解醸成を図った。2028年４月の実装に向けて、今後も社会受容性の向上に向けた継続的な取り組みが必要である。

■社会受容性面