自治体名：山口県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

山口県の地域公共交通は、交通空白地の移動手段の確保、運転士不足の解消、事業収支の改善など、様々な課題を抱えている。持続可能な形で地域公共交通の維持を図るため、自動運転技術を導入し、地域公共交通の効率性や利便性の向上を図るとともに、山口県と周南市等が連携し、山口県内での取組モデルの創出と他地域への横展開を目指す。

【事業背景・目的】

徳山駅～徳山動物園を結ぶルートを、50日間（11/1～12/20）、NAVYA EVO車両にて運行した。将来的な自動運転の社会実装に向け、現在運行している市街地循環交通の走行ルートをベースに、住民ニーズを踏まえた経営面、レベル４運行に向けた課題を踏まえた技術面、多くの県民から理解を得るための社会受容性面を勘案し、ルートを選定した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | １便当たり利用者数 | 遠隔監視員が実際の乗降人数をカウント |
|  | 実証参加者数 | 遠隔監視員が実際の乗降人数をカウント |
| 技術面 | 自動走行割合 | 走行距離における手動操作を不要とした距離の割合を走行実績から算出 |
|  | 事故件数 | 事故件数をカウント |
| 社会受容性面 | 自動運転バスの運行継続を希望する者の割合 | アンケートにより測定 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

●目標　｜　結果

・１便当たり利用者数　：　平均４人以上　｜　10.6人

・実証参加者数　：　1,400人　｜　3,529人

●分析結果

検証項目については、ともに目標を大きく上回る乗車結果であったことから、当該ルートの移動需要が高いことが確認できた。加えて、再利用意向調査の結果、アンケート回答者の約9割に再利用意向があり、継続的な利用が見込まれるため、運賃収入を得ることができる可能性は高いと考えられる。一方で、運賃に関するアンケート調査の結果、75.9％の利用者が1回の運賃として支払うことができる額は既存のコミュニティバスと同額の100円と回答している。本結果も踏まえ、今後は利用者から徴収する運賃のほか、広告効果を高めることにより期待される企業からの広告収入やカーボンニュートラルを進める地元大手コンビナート関連企業からの協賛金、ふるさと納税等の活用を念頭に、具体的な運賃回収モデル等を検討していく。

■経営面

●目標　｜　結果

・自動走行割合　：　50％以上　｜　73％

・事故件数　：　0件　｜　0件

●分析結果

自動走行割合については目標を上回る結果となった。奏功要因として、走行前の事前準備（第一便前のテストランによる細かいバグの解消、調律作業時に手動介入要因を排除する樹々の剪定等）や運行中の取組み（手動介入が発生した際の早期自動復旧）が挙げられる。

更なる改善に向けて、信号起因および路上駐車起因の手動介入対策を行う必要があると考えられる。前者は、車両の機能向上（信号認識機能の具備）や信号連携、後者については、道路の形状や配置を改善する等の線形改良やルート変更および市民への注意喚起等により改善を図っていく。

■技術面

●目標　｜　結果

・自動運転バスの運行継続を希望する者の割合　：　60％以上　｜　89.0％

●分析結果

走行特性・安全性等の理解促進に資する取組み（※）により、利用者による不安感が軽減し、自動運転車両の社会受容性が向上したと考えられる。結果的に、周辺を走行する歩行者・自家用車・路線バス・タクシー等の理解・協力が得られ、効率的かつ安全に実証を行うことができた。

（※）走行特性・安全性等の理解促進に資する取組み

・県政放送（テレビ）や県広報誌、周南市地域公共交通会議発行の情報誌での特集

・周南市スマートシティ推進シンポジウムにおける講演

・周南市の魅力をＰＲする市民ライターとも連携したnote記事作成、Xと連動した周知

・オペレーターや保安員から乗客に対する積極的な説明（自動運転バス乗車時）

・徳山高専祭における出前授業（自動運転技術等に関する説明や質疑応答と試乗体験）

・ルート沿線の学校（小学校・高校）に自動運転バス実証運行に係るチラシとクリアファイルを配布

・自動運転車両の展示やクイズ、車両との写真撮影などのイベント実施　等

■社会受容性面