自治体名：沖縄県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

【事業背景・目的】

高齢化・過疎化が進む地域（離島、過疎地域等）においては、公共交通サービスの維持が困難となりつつあり、生活支援・移動支援の視点から深刻な社会問題となっている。そのため財政規模が小さな自治体においても、住民の協力を得ながら、持続可能な低廉かつシンプルな自動運転交通サービスの実現を目指す。

低廉かつシンプルな自動運転サービス導入に向け、空港・港から集落への移動を対象とした「バスタイプ」による実証実験（R7.2.11～17）、集落内移動を想定した「カートタイプ」の技術検証（R6.11.11～12.6）を実施。合わせて、住民協力（ルールづくり）に向けたワークショップを開催した。

加えて、多良間村

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 移動サービスの内容検討 | ①移動実態調査 ②様々な分野との連携による利用機会の創出拡大 |
| 技術面 | 自動運転レベル２での走行位置の確定及び精度の向上 | 自動走行における人の介入頻度 等 |
| 社会受容性面 | 地域住民によるルール認知度 | 自動運転走行前と走行中の路上駐車件数を観測 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

○移動サービスの内容検討

多良間島の移動実態調査の結果、①村営バスの維持、②集落内の移動、③港止め荷物の宅配についての需要が高かった。そのため、福祉分野と連携した集落内の新たな移動サービスの導入と村営バスと物流分野が連携した港止め荷物の宅配サービスに関する取組を提案。経営面から持続可能な移動サービス内容の検討に繋げた。

■経営面

○自動運転レベル２での走行位置の確定及び精度の向上（バスタイプ）

GPS等を活用した自己位置推定により、道路幅3.0mの範囲内において、逸脱無しの走行を確認するとともに、試験走行32回のうち、28回成功（87.5%）したことで走行の精度を確認。

■技術面

○地域住民によるルール認知度

住民ワークショップを通じて、自動運転走行を優先するルールづくりの浸透を図ってきた。今回の自動運転バスの実証実験は、初年度であることから、走行ルート・区間を限定化したため、実証実験前から路上駐車が少ない状況であった。

このため、路上駐車の比較は出来なかったが、住民ワークショップの開催（５回）により、自動運転の取組に関する地域の反応も確認できたことから、一定程度、ルールの認知が図られたものと考えている。

■社会受容性面