自治体名：広島県東広島市

自治体名：広島県東広島市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

本市長年の政策課題であるJR西条駅～広島大学間における新たな中量輸送交通システム導入に向けて、高い自動車分担率や交通渋滞等各種課題への対応や、低炭素化・超高齢化社会・生産年齢人口減少を踏まえた「豊かで質の高い暮らしを支え、多様な価値や交流の創造」に貢献する交通システムとして、自動運転・隊列走行BRTの検討を始めた。

本市長年の政策課題であるJR西条駅～広島大学間における新たな中量輸送交通システム導入に向けて、高い自動車分担率や交通渋滞等各種課題への対応や、低炭素化・超高齢化社会・生産年齢人口減少を踏まえた「豊かで質の高い暮らしを支え、多様な価値や交流の創造」に貢献する交通システムとして、自動運転・隊列走行BRTの検討を始めた。

【事業背景・目的】

- 運行場所について、本市のBRT構想路線であるJR西条駅～広島大学を結ぶ県道・市道「ブールバール」を往復するルートで設定した。走行距離は1周約12㎞で、そのうち自動運転区間は片道約3㎞、隊列走行区間は、往路約0.5㎞・復路約2.5㎞である。

- 運行期間について、現地での準備運行を2024年10月～12月にかけて実施し、実証運行（試乗会）を2024年12月～2025年1月にかけて計12日間実施した。

- 運行車両は、連節バスと大型バスの計2台を使用した。

- 運行場所について、本市のBRT構想路線であるJR西条駅～広島大学を結ぶ県道・市道「ブールバール」を往復するルートで設定した。走行距離は1周約12㎞で、そのうち自動運転区間は片道約3㎞、隊列走行区間は、往路約0.5㎞・復路約2.5㎞である。

- 運行期間について、現地での準備運行を2024年10月～12月にかけて実施し、実証運行（試乗会）を2024年12月～2025年1月にかけて計12日間実施した。

- 運行車両は、連節バスと大型バスの計2台を使用した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 車内乗務員業務の就労希望 | 地域アンケートおよび試乗会後アンケートによる意向把握 |
|  | 支払意向額 | 地域アンケートおよび試乗会後アンケートによる意向把握 |
| 技術面 | ＜区間全線＞ 自動運転割合/隊列自動運転割合 (総走行距離に対しての各運転割合を集計) | 予め設定した自動運転予定走行距離に対して、車両制御ログデータより実績を確認し評価 |
|  | ＜L4予定区間限定＞ 自動運転割合 | 予め設定した自動運転予定走行距離に対して、車両制御ログデータより実績を確認し評価 |
|  | 手動介入 | 手動介入の発生数、箇所、要因を集計し評価 |
|  | インフラ連携(信号連携箇所通過の成功回数の集計) | 交差点の通過時に、手動介入の発生がなく通過できた場合を成功とし、成功率を集計し評価 |
|  | ダイヤ正確性(定時到着の結果集計) | 設定ダイヤに対して、遅延5分以内に到着を定時到着とし、定時到着率を集計し評価 |
| 社会受容性面 | 自動運転導入希望度 （アンケート調査） | 地域アンケートおよび試乗会後アンケートによる意向把握 |
|  | BRT導入希望度 （アンケート調査） | 地域アンケートおよび試乗会後アンケートによる意向把握 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

- サービス実装時の運賃支払意向額については、現行レベル（JR西条駅～広島大間片道330円）での支払意向が最も高かった（約50%）。同路線は一般路線バスの利用がコロナ前で約2,000～2,500人/日であり、概算として330円×2,000人×365日＝約2.4億円の運賃収入のポテンシャルがある路線である。また同路線は、移動手段として競合となる自家用車利用の割合が非常に高く、BRT化による利便性向上や、公共交通を中心としたまちづくりにより、更なる移動需要を獲得できる余地があると考えられる。

- 将来的に乗務員乗車型で自動運転社会実装を行った際の車内乗務員業務就労希望について、就労希望割合は約32％であった。乗務員乗車型での社会実装に向けては、地域での乗務員確保が不可欠となることから、社会受容性向上の取り組みに併せて地域への車内乗務員業務に対する理解促進・興味関心醸成を図っていく必要がある。

- 中長期収支については、2028年度時点で大量生産・水平展開出来るシステム練度にはなっておらず、プロトタイプがレベル4認可を取得している状態を想定しており、数量を増やすことで固定費を規模の経済性で低減させる効果が発現しないものと考えられることから、黒字収支化は現時点で困難と想定している。また、専用レーン等インフラ整備に要する費用は、別途社会資本総合交付金等の活用を想定している。

- 自動運転社会実装時の経営体制については、新規事業体設立の可能性含めて、検討を図っている。

- サービス実装時の運賃支払意向額については、現行レベル（JR西条駅～広島大間片道330円）での支払意向が最も高かった（約50%）。同路線は一般路線バスの利用がコロナ前で約2,000～2,500人/日であり、概算として330円×2,000人×365日＝約2.4億円の運賃収入のポテンシャルがある路線である。また同路線は、移動手段として競合となる自家用車利用の割合が非常に高く、BRT化による利便性向上や、公共交通を中心としたまちづくりにより、更なる移動需要を獲得できる余地があると考えられる。

- 将来的に乗務員乗車型で自動運転社会実装を行った際の車内乗務員業務就労希望について、就労希望割合は約32％であった。乗務員乗車型での社会実装に向けては、地域での乗務員確保が不可欠となることから、社会受容性向上の取り組みに併せて地域への車内乗務員業務に対する理解促進・興味関心醸成を図っていく必要がある。

- 中長期収支については、2028年度時点で大量生産・水平展開出来るシステム練度にはなっておらず、プロトタイプがレベル4認可を取得している状態を想定しており、数量を増やすことで固定費を規模の経済性で低減させる効果が発現しないものと考えられることから、黒字収支化は現時点で困難と想定している。また、専用レーン等インフラ整備に要する費用は、別途社会資本総合交付金等の活用を想定している。

- 自動運転社会実装時の経営体制については、新規事業体設立の可能性含めて、検討を図っている。

■経営面

- 自動運転割合は目標90％に対して往路84％、復路94％であった。自己位置認識低下対策（オーバーパス走行時）、信号情報連携を実施したが、往路は自己位置対策として反映したSLAM認識による効果が得られなかった。尚、L4予定区間においては目標95％に対して実績99％と高い水準であった。

- 隊列走行割合は目標90％に対して往路84％、復路94％であった。往路では隊列走行の出発地点が登坂、且つ隊列2台の車両性能に差がある上に先頭車両のみに乗車荷重が加わることで2台の車両加速特性がアンバランスとなったことが要因と考える。復路においては停車中の隊列間に一般車の割り込み事象等が低下に繋がっている。

- 手動介入の多い事象としては2点あり、交差点先詰まりを回避するための手動介入、オーバーパス通過時の自己位置認識低下時の手動介入がある。交差点先詰まりに関しては、信号の灯火情報のみでの通過判断ではなく、一般車両の滞留状況も考慮した上での判断ロジックが必要となる。オーバーパス通過においてはSLAM認識を活用したがセンサ数、周囲の構造物が少ないことが認識低下の要因と考える。

- インフラ連携（信号情報連携）の成功率としては目標80％に対して往路99％、復路86％で目標を達成した。ただし、復路に関しては上述の交差点先詰まりが発生することで成功率として低下する傾向であった。

- ダイヤ正確性に関しては、遅延5分以内に到着を定時到着とし評価し往路86％、復路85％と目標を達成。

- 自動運転割合は目標90％に対して往路84％、復路94％であった。自己位置認識低下対策（オーバーパス走行時）、信号情報連携を実施したが、往路は自己位置対策として反映したSLAM認識による効果が得られなかった。尚、L4予定区間においては目標95％に対して実績99％と高い水準であった。

- 隊列走行割合は目標90％に対して往路84％、復路94％であった。往路では隊列走行の出発地点が登坂、且つ隊列2台の車両性能に差がある上に先頭車両のみに乗車荷重が加わることで2台の車両加速特性がアンバランスとなったことが要因と考える。復路においては停車中の隊列間に一般車の割り込み事象等が低下に繋がっている。

- 手動介入の多い事象としては2点あり、交差点先詰まりを回避するための手動介入、オーバーパス通過時の自己位置認識低下時の手動介入がある。交差点先詰まりに関しては、信号の灯火情報のみでの通過判断ではなく、一般車両の滞留状況も考慮した上での判断ロジックが必要となる。オーバーパス通過においてはSLAM認識を活用したがセンサ数、周囲の構造物が少ないことが認識低下の要因と考える。

- インフラ連携（信号情報連携）の成功率としては目標80％に対して往路99％、復路86％で目標を達成した。ただし、復路に関しては上述の交差点先詰まりが発生することで成功率として低下する傾向であった。

- ダイヤ正確性に関しては、遅延5分以内に到着を定時到着とし評価し往路86％、復路85％と目標を達成。

■技術面

- 自動運転並びにBRT導入希望度について、導入希望の意見がいずれも全体で約65％という結果であった。今回は試乗会参加者だけでなく、沿線住民や広島大学関係者にも地域アンケートとして調査を実施したが、それらに限定した数値においても過半数以上が導入希望を示しており、これまでの継続的な社会受容性向上の各種取り組みを通じて、注目や期待を一定維持することができており、その結果が今回の各種アンケートにおける肯定的意見の高まりに繋がったと考えられる。

- 自動運転並びにBRT導入希望度が試乗会前後で肯定的意見に変化したとする割合は試乗会参加者の約65%であり、昨年度同様に体験機会の設定が、市民の理解促進に繋がったと考えられる。一方で、依然広島大学関係者の試乗会参加者が少なく、次年度以降は広島大学関係者にアプローチする手段として、試乗会以外の取り組みを検討・実践していきたい。

- モビリティマネジメント活動の一環として、運行ルート上沿線の小学校を訪問し、5年生を対象に「まちづくりにおける公共交通の重要性」「自動運転・隊列走行BRTの紹介」をテーマに特別授業を実施した。実施後のアンケートでは、公共交通や自動運転・隊列走行BRTに対して肯定的な意見を示した生徒が90％程度を占めるなど、取り組みの好感度上昇に貢献できた。加えて、50％の生徒が「公共交通を支える仕事に興味がわいた」と回答しており、労働力減少が問題となる公共交通事業において、労働力確保のために若年層へのモビリティマネジメント活動が重要になると考えられる結果が得られた。

- 自動運転並びにBRT導入希望度について、導入希望の意見がいずれも全体で約65％という結果であった。今回は試乗会参加者だけでなく、沿線住民や広島大学関係者にも地域アンケートとして調査を実施したが、それらに限定した数値においても過半数以上が導入希望を示しており、これまでの継続的な社会受容性向上の各種取り組みを通じて、注目や期待を一定維持することができており、その結果が今回の各種アンケートにおける肯定的意見の高まりに繋がったと考えられる。

- 自動運転並びにBRT導入希望度が試乗会前後で肯定的意見に変化したとする割合は試乗会参加者の約65%であり、昨年度同様に体験機会の設定が、市民の理解促進に繋がったと考えられる。一方で、依然広島大学関係者の試乗会参加者が少なく、次年度以降は広島大学関係者にアプローチする手段として、試乗会以外の取り組みを検討・実践していきたい。

- モビリティマネジメント活動の一環として、運行ルート上沿線の小学校を訪問し、5年生を対象に「まちづくりにおける公共交通の重要性」「自動運転・隊列走行BRTの紹介」をテーマに特別授業を実施した。実施後のアンケートでは、公共交通や自動運転・隊列走行BRTに対して肯定的な意見を示した生徒が90％程度を占めるなど、取り組みの好感度上昇に貢献できた。加えて、50％の生徒が「公共交通を支える仕事に興味がわいた」と回答しており、労働力減少が問題となる公共交通事業において、労働力確保のために若年層へのモビリティマネジメント活動が重要になると考えられる結果が得られた。

■社会受容性面