自治体名：兵庫県養父市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

〇背景

本市は兵庫県北部に位置し、広大な面積と豊かな自然環境を有するが、山間部が多く、公共交通の整備が課題となっている。人口減少と高齢化の進行により、バス・タクシーの運転手不足が深刻化し、交通手段の維持が困難な状況である。特に、主要施設間のアクセスが不便であり、地域住民や観光客の移動利便性向上が求められている。

〇目的

本事業では、自動運転バスを導入し、地域公共交通の維持・補完、観光振興、買い物・通院など日常生活の移動支援を図る。さらに、JR八鹿駅と道の駅ようか但馬蔵の連携を強化し、地域活性化につなげる。持続可能なスマートモビリティの実現を目指し、公共交通の革新に取り組む。

【事業背景・目的】

〇運行場所

①通常運行（１日４便運行、所要時間片道約30分）

JR八鹿駅～スーパーセンタートライアル養父店（養父市八鹿町朝倉）　片道約4.0km

②臨時運行（自治体視察時等、所要時間片道約40分）

JR八鹿駅～道の駅ようか但馬蔵　片道約6.5km

〇運行期間

令和７年１月27日（月）～３月31日　※運休日：毎週土日

〇運行時間帯

９時30分～15時30分間で午前４便２往復、午後４便２往復、計８便４往復運行。

〇運行車両

MiCa（Auve Tech社（エストニア共和国）製）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 運行管理システムによるデータ集計 |
|  | 自動運転視察受け入れ、他地域への横展開を測るイベントの実施 | 視察受け入れ件数：４件 |
| 技術面 | 自動運転比率 | BOLDLY（株）が提供する遠隔監視システムを用いた距離単位での集計 |
|  | 緊急停止 | BOLDLY㈱が提供する遠隔監視システムを用いて集計 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 | 利用者アンケート実施 |
|  | 自動運転車両の公道走行に対する許容度 | 地元住民、観光客へのアンケートを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

〇乗客数

延べ乗客数209人

合計67便（一般運行1月27日～2月28日のうち平日23日間、視察対応便を含まない）

〇運賃収入

本年度は運賃収入なし。ただしアンケートで許容運賃を質問し、その結果から以下を試算した。

平均支払可能運賃: 193円

〇収支計算による事業採算性の検証

全ルートにおいてレベル４の自動運転車両が実装されるまでは、車両購入と実証事業により事業予算が高額となる。車両台数の増加につれてメンテナンス等の費用も増加するため、運賃収入、視察収入、広告収入では収支が立たない状況。車両購入や実証事業の資金調達のために国庫補助の活用した上で、実装後は、複数台の車両を少人数で運行管理することによる人件費削減や、時間帯や運行ルートを見直し交通体系の整理による効率化を図るほか、自動運転車両を活用した新たな収入源を検討する。

■経営面

〇自動運転バスの自動運転比率

【JR八鹿駅〜スーパーセンタートライアル（通常運行区間）】

・自動運転比率：平均98%、手動介入数約1回/便

【スーパーセンタートライアル〜道の駅ようか但馬蔵（臨時運行区間）】

・自動運転比率：平均98%

・本ルートは視察専用のルートであるため、本年度は一般旅客を対象としての運行は行っていない。

【課題と対応策】

①路上駐車

路上駐車を回避する際に対向車線にはみ出ての路駐回避が必要になるため、ODD内とする際の認可のハードルが高い。特定の場所に駐車車両がある場合が多いので、路駐対策が必要。

②信号交差点

現状、MiCaでは信号認識ができず、信号通過時はオペレーターが指示を送っているため、今後の車両の改造、改善が必要。

③積雪時の対応

降雪時および路肩に堆積した雪が自動走行の妨げになっていたため、車両の運行ルールの明確化やルート上の除雪方法の調整が必要。

④道路工事の影響

急な工事が自動走行の妨げになっていたため、工事情報の連携や、自動走行を妨げない看板等の設置方法について調整が必要。

■技術面

〇試乗会での実績

通常運行前に行った一般試乗会では定員56人のところ、受付時間内に満席となったため、増便を行い、実際の乗車人数は63人であった（通常運行利用者数とは別）

〇自動運転技術の信頼性

利用者アンケート結果より、普通の車両と比較して、自動運転バスの乗車中に危険を感じなかったと回答した人は83％で、MiCaのスムーズな運行に信頼感があることがわかった。一方で、危険と感じた人の回答としては、交差点通過時（一旦停止からの再始動）、停止時、発進時に危険を感じており、技術の発展に応じた適切な自動運転車両の選定も視野に入れた取り組みが必要

〇自動運転車両の公道走行に対する許容度

利用者アンケートの結果より、2025年度（来年度）にも養父市内で自動運転バスが走ってほしいと回答した人は95％で、自動運転バスに対する期待感の高さがわかった。

■社会受容性面