自治体名：広島県福山市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

福山駅前とまちづくり拠点施設を結ぶ移動ニーズが生まれてくることが想定されており、“まちづくりと一体となった持続可能な移動サービスの構築”が必要。自動運転サービスの導入により、福山駅と主要拠点を結ぶ移動ニーズに対応し、公共交通の利便性向上と持続可能な交通モデルを創出することを目指す。

【事業背景・目的】

実証実験は、福山駅とエフピコアリーナを結ぶ往復約5.4kmのルートを定時定路線で運行した。運行期間は10月28日〜1月31日（準備期間及び休止期間含む）で、運行車両は搭乗型自動運転レベル2の小型バス車両。運行時間帯は日によって異なり、1日あたり6便〜7便を、１便あたり約40分運行。関係者88人、一般試乗者390人が試乗した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | Ｌ４実装時の運賃の設定 | 利用者アンケートにより支払意思額を把握することで、運賃案を評価 |
|  | 運賃以外の収入の確保 | 沿線の企業等にヒアリング調査による運賃以外の収入確保策の検討 |
| 技術面 | 自動運転率 | 実証実験期間中の全便の走行データから検証 |
|  | 手動介入回数 | 実証実験期間中の全便の走行データから検証 |
|  | 乗り心地（減速度・横揺れ） | 実証実験期間中の全便の走行データから検証 |
|  | 協調型信号機化装置の可用性 | 実証実験中のデータから検証 |
| 社会受容性面 | 実証実験期間中の試乗者数から社会受容性を評価 | 一般試乗者数から評価 |
|  | 試乗後に理解度が向上したか調査 | 試乗後の利用者アンケートから調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

・利用者アンケート調査では、「中心部循環線と同じ金額なら利用する」との回答が８割近く、既存の中心部循環線と同じ料金設定にするのが妥当であるとの結果となった。

また、定期券、エリア定期券、鉄道・バスとの乗り継ぎ割引券を購入したいとの回答も一定数あり、Ｌ４運行の実装に向けた運賃設定に当たり、参考データとして活用できる。

・沿線事業者へのヒアリング結果から、「協賛や広告掲載の獲得交渉を進めるには、運行計画や施設へのメリットを具体的に示す必要がある」との課題が明確となった。

■経営面

・自動運転率は平均で９３.２５％となり目標の８０％は達成できた。

・手動介入回数は１往復で１．８回となったが、手動介入回数最小０回は達成できなかった。（片道での手動介入０回は達成できた）

・乗り心地（減速度）は信号機前の停止では、手動運転とほぼ変わらない数値となった。

・協調型信号機化装置の成功率は実質９９．３％となり、目標の１００％をほぼ達成できた。

手動介入の発生により往復で自動運転率１００％の運行はできなかった。手動介入の原因を分析して、次年度以降に技術的な改良を実施し、Ｌ４の社会実装を目指したい。

■技術面

・実証実験期間中の試乗者は総計で４７８人となり目標の２５０人の２倍近い数字であり、福山市民の関心が高いと想定される。

・アンケート結果でも、試乗後には自動運転は「安心」「やや安心」と答える数字が試乗前に比べて増えており、試乗体験を通じて自動運転に対する全体的な安心感を高めることができたと評価できる。また、試乗体験を通じて回答者の９０％が「自動運転サービスへの理解度が深まった」と回答しており、次年度以降は実証実験の運行期間を長期化し、試乗体験者を増加させることで社会受容性を更に高められると考えている。

■社会受容性面