自治体名：鳥取県鳥取市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

鳥取市は、市町村合併によって市域を運行する乗合バスの実車走行距離が長く、バス運転手の高齢化や人員不足によって、バス路線の縮小が続いており、生活交通の確保が深刻な課題となっている。令和３年度に設置した「鳥取市次世代モビリティ推進会議」において、公共交通の自動運転化に向けた検討を本格的に開始し、可能な限り早期の、自動運転技術を活用した移動手段（生活交通）の導入を目指して、昨年度に続いて市街地エリアにおいて実証を行った。

【事業背景・目的】

鳥取駅周辺で現在運行中の100円循環バス「くる梨」のルートを自動運転用に編成し、約4.6kmの技術検証ルートと約4.8kmの試乗ルートの２ルートに分けて運行した。12月12日～24日のうち10日間を本番走行期間とし、昨年度に引き続きティアフォー社製のMinibusを使用して、最大時速35ｋｍで運行した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃外収入案の検討 | 事業者との意見交換を経て運賃外収入案を検討 |
|  | 事業収支の改善項目の検討 | 収支拡大案を検討することで、中長期収支計画をリバイス |
| 技術面 | 技術検証ルートでの自動運転率 | 自動走行した割合をシステムから抽出 |
|  | 運行時間帯の拡張に向けた昼間帯以外での運行 | 夕刻時間帯での走行実証 |
| 社会受容性面 | 自動運転の社会的意義、利便性、安全性の理解促進 | 試乗会にてアンケート収集 |
|  | 実証期間中の試乗者数 | 関係者向け及び地域住民向けに試乗モニターを募集 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

【運賃外収入案の検討】

今年度は実証実験バスの車体広告モニターを実施した。実装を検討する市街地ルート沿線は、商業施設や交通量が多いため、沿線周辺の居住者や来訪者の移動が日常的に多いことや、自動運転車自体の新規性による交通参加者の注目が高いことから、広告効果が高いと想定される。6社の広告モニターに対してアンケートを実施して、次年度以降の事業化の検討材料とした。

【事業収支の改善項目の検討】

現状の100円循環バスの運行に係る支出額内で、自動運転による運行が実施可能かの検討を行った。完全自動運転によるコスト削減や自動運転の新規性を見込んだ新たな収入源をあわせれば、ランニングコストの採算は合う見込みだが、現状の100円循環バスのルートすべてを自動運転で運行するのは現段階の技術では難しいため、しばらくは現状の運行と、一部ルートの自動運転による運行の双方が必要であり、その間はコスト増となる。どのタイミングで全ルートが実装可能なのかの技術的検討を引き続き行うとともに、高額な初期導入費用を拠出するためにも、市費に加えて各種補助金の活用が必須であり、本格導入に向けた維持管理コストの確保（ビジネスモデルの構築）も今後の課題と考えられる。

■経営面

【技術検証ルートでの自動運転率】

自動運転率が80.9%であった昨年度のルートと類似した、今年度の技術検証ルートにおける自動運転率は87.3%であり、目標の90％に届かなかったものの、試乗ルートを含めた全体の自動運転率は93.9%（試乗ルートのみの自動運転率は95.3%）で、昨年度から大幅に向上している。昨年度からの課題改善として、ルート変更（右折を減らした）、車両のシステムアップデート（路上駐車自動回避機能等）、信号連携を行ったことが要因である。

継続課題として、主に大型車両等の路上駐車は自動での回避が困難である点や、右折信号で右折タイミングがとれずに信号が赤に変わり、交差点内に取り残される点が挙げられるため、道路環境側からの改善も含含めて次年度以降に検討が必要。

【運行時間帯の拡張に向けた昼間帯以外での運行】

夜間の運行でも安全に自動走行ができることを目指す上で、その第一歩として、本年度は夕暮れ時の薄暗い時間帯に最終便を設定して運行を行った。結果は自動運転率96.9%で、昼間帯の走行と同等以上の運行ができており、本ルートにおいては夕刻の薄暗い時間帯でも問題なく自動走行できることが確認できた。

■技術面

【自動運転の社会的意義、利便性、安全性の理解促進】

自動運転への理解浸透のため、技術情報や社会的意義、鳥取市が自動運転導入を計画している背景、安全確保に向けた取組について、試乗中にアナウンスや配布資料により周知し、試乗者アンケートを実施。結果、93.8%が自動運転バスの再利用を希望する意向を示し、これは昨年度の90.1%を3.7ポイント上回っている。一方で安全性について、総論は賛成だが各論には不安が示される結果となった。具体的には、市の自動運転バス導入に対して93.6%が賛成であるものの、自分自身や身近な方が一人で利用する場合の設問については当事者意識が高まり、45%程度の「不安に思う」「どちらでもない」意見が挙げられ、その理由の大半が自動運転への安全性に集約された。40%が試乗前後で「信頼度が向上した」と回答していることから、今後も社会実装へ向けた工夫を凝らした試乗機会を創出し、安全性について訴求する必要があると考えられる。

【実証期間中の試乗者数】

総試乗者数519人（関係者77人、メディア21人、一般446人）であった。一般試乗者はＷｅbまたは電話で申し込みを募った。１便平均の乗車人数は、昨年度の8.8人から、今年度は8.9人と微増であった。メディアが試乗し、新聞やテレビで特集するなど、社会受容性の高まりを確認できた。

■社会受容性面