自治体名：沖縄県石垣市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

観光客向けの二次交通拡充と地域住民向けの持続可能な交通維持の両面で交通需要が高まる一方、運転手不足が深刻化している。自動運転技術を導入し、移動ニーズに応えると共に地域の観光振興を図る。

【事業背景・目的】

石垣港新港地区旅客船ターミナル～南ぬ浜町緑地公園駐車場～石垣港離島ターミナルを結ぶルートを、5日間（11/12～16）、NAVYA EVO車両にて運行した。交通量の多い国道や交差点もあるルートであるが、全区間自動走行するための課題抽出および対策の有効性を図ることを目的に運行を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4通年運行に向けた採算モデル | 実証期間中の試乗車へのアンケート調査 目標 賃金に関するアンケート調査 初年度のため、目標値は設定せず |
|  | 新規性・発展性 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査 目標 他のルートでの実装してほしいか」で70%以上の賛成を得る |
| 技術面 | 基本設計の確立 | - 運行体制の確立、合意形成 - 想定する走行ルートのODD（走行条件）検討 目標 実証前の体制の確立と実証ルートの自動運転走行 |
|  | L4を妨げる項目の洗い出しと対策 | 自動運転の利用を妨げる項目の洗い出し └信号のない右左折/見通しの悪い道路/歩行者や自転車の横断 目標 手動介入記録やヒヤリハットの分析 |
| 社会受容性面 | 自動運転の受容度 | 実証期間中の試乗車へのアンケート調査 目標 「継続利用を希望するか」で70%以上の賛成を得る |
|  | 利用率 | 定員に対する乗車率の確認 目標 20% |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

●目標

利用者のアンケート調査・・・他ルートでの実装希望　目標値は70%

（実績）94%

●分析結果

実証の結果、石垣市における自動運転バスの需要が観光客や住民共に高いことが確認できた。利用者からのアンケートで200円から300円程度であれば徴収可能なことが確認できており、今後の運賃設定に活かしていく。また、クルーズ船の来航状況や来航時の交通状況の経済合理性を踏まえ、事業モデルの検討を進める。

■経営面

●目標

①実証前の体制の確立

（実績）コンソーシアムの設立、コミッティ開催

②実証ルートの自動運転走行

（実績）作成プログラムに基づいた自動走行の実施

③手動介入記録やヒヤリハットの分析

（実績）走行前：リスクアセスメントの作成

走行中、走行後：動介入頻発箇所、ヒヤリハットの特定 及び原因と対応策の検討

●分析結果

今回の実証における自動運転率は平均80%と高い水準で運行できた。ただし、GNSSのロストや青信号通過、車両のメンテナンスなど、本ルートにおける課題が確認されたため、次年度以降対策する。自動運転実証を重ね、これまで以上の安全性を担保し、自動運転走行率を高める実証を行う方針とする。

■技術面

●目標

①利用者のアンケート調査・・・継続利用希望　目標値は70%

（実績）90%

②乗車率　目標は20%

(実績)42%

●分析結果

オープニングセレモニーを実施し、地元の新聞社やテレビ局など（10社）に自動運転の実装事業を報じて頂き、社会受容性向上に努めることができた。また本実証においてはコンソーシアムメンバー以外のバス会社と協力することで円滑な走行を実現することができた。

■社会受容性面