自治体名：島根県美郷町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

本町は県庁所在地から車で1.5時間離れた中山間地域にあり、人口4,355人・高齢化率47.9％と急速な高齢化が進んでいる。JR廃線により民間バス中心の交通網は、遠距離通学手段にもなっているがバス運転手の高齢化や経営悪化など公共交通維持に深刻な課題がある。これに対し自動運転実証実験を通して省人化と安全な交通維持を目指す。

【事業背景・目的】

本事業はNAVYA社製の自動運転EVバス EVO（レベル2、一部区間は手動運転）を活用し、住民数最多の粕渕エリアにある石見銀山街道の約1.2kmルートで運行を実施。運行期間は準備運行が10月19日から11月9日までの21日間、その後11月10日に関係者による試乗を行い、11月11日から16日まで一般運行した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 再利用、継続利用の意向 | 利用者アンケート調査を実施。 （好意的な意見50％以上を目標） |
|  | 今年度実証実験期間中の乗車人数 | 運転手による集計。（1便あたり１名以上を目標） |
| 技術面 | ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ドライバーの運行記録および遠隔監視システムでの運行 状況録画。（1日当たり1件以下を目標） |
|  | 手動操作発生回数、発生場所、 および走行距離 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認 ・記緑。 （以下を目標とした。 ・計画にない手動操作：発生回数：0回 ・計画にない手動操作による走行距離：0m） |
|  | バッテリー消費量 | 自動運転車両およびシステムのログデータを確認・ 記録。 （様々な条件下（季節・天気）でも充電なしで1日運行 できることを目標） |
|  | 試乗者による自動運転走行の 安全性評価 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査を実施。 （乗車中に不安を感じなかった割合：80%以上を目標） |
| 社会受容性面 | 乗客満足度 | 利用者アンケート調査を実施。 （「美郷町において自動運転が必要だと思う」との回答 50％以上を目標） |
|  | 利用者が自動運転に求める項目の重要度 | 利用者アンケート調査を実施。 （運賃、安全性、目的地までの時間、運行間隔 等） |
|  | 目的地周辺の店舗等の状況調査 | 店舗アンケート調査・ヒアリングを実施。 （バスの有無による来客数の変化 等） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

再利用、継続利用の意向

検証方法: 利用者アンケート調査

結果: 好意的な意見85％。安全性が評価され再利用・継続利用に繋がった。

乗車人数

検証方法: 運転手による集計

結果: 平均4名。高齢者にも簡単な予約方法が好評。

運賃収入と将来性

アンケート調査で200円なら一定数の乗車が見込まれる。

PR動画や対面席交流など工夫し、運賃支払いへの抵抗を減少させた。

貨客混載収入と将来性

現在は0円だが、農産物配送等新ルートを検討中。

協賛金収入と将来性

現在は0円だが企業PR動画放送などで協賛金獲得を模索中。

その他収入源と将来性

視察誘致による飲食店利用促進、自動運転実装視察受け入れ等を検討中。

支出削減策

各費用について技術進展や効率化によりコスト削減可能

他自治体との共同利用等も今後検討

・車両費：共通設計・規格化、中古車両活用、公的補助金活用。

・車両関連費：燃費改善、メンテナンス効率化。

・システム関連費：データ統合管理で運用効率化。

・設備関連費：遠隔監視室リモート化、多機能駐車場導入。

・リスクアセスメント費：地図データ自動生成等で作業効率化。

・労務費：AI監視代替、自動運転技術成熟による人件費削減。

今後の事業予測

2025年度以降も自治体予算や国補助金に依存する形となりつつ、新たな収益モデル（福祉施設連携、通学バス代替）を模索していく予定です。また経済波及効果として地域経済活性化、新雇用創出も期待されています。島根県ではで自動運転実証等もまだまだ普及しておらず、本町が中心となり県と連携を図り共同利用等の検討も進めていきたい。（県、銀行、大学等と連携した県内の横展開を検討する協議会も発足済）

■経営面

ヒヤリハット発生回数および状況

検証方法: ドライバーの運行記録と遠隔監視システム

結果: 0件/日

手動操作発生回数、場所、および走行距離

検証方法: 自動運転車両とシステムのログデータ確認・記録

結果:

発生回数：6回（5.8km）

バッテリー消費量

検証方法: ログデータ確認・記録

目標値: 様々な条件下で充電なしで1日運行可能

結果: 残量51％～100％で推移

試乗者による自動運転走行の安全性評価

検証方法: アンケート調査

目標値: 不安を感じなかった割合80%以上

結果: 95%

自動運転技術概要

運行車両スペック (NAVYA社 EVO)

台数は1台。レベル2自動運転対応、定員12名。最高速度25km/h（実験時19km/h）。LiDAR10個、カメラ2個など装備。

インフラ連携と遠隔監視設備

今年度はLiDARセンサーや信号連携設置見送り。遠隔監視ではリアルタイム情報共有が可能だが、安全性考慮し遠隔操作未実施。

安全性評価

リスクアセスメント方針として、自動運転事業者や警察署が協力して危険箇所特定や対策を講じた。また、事故防止策として緊急停止ボタン訓練等も実施した。

■技術面

乗客満足度

検証方法: 利用者アンケート調査

結果: 好意的な意見85％。交通脆弱化への不安から、自動運転が交通対策として有効と感じる利用者多数。

自動運転に求める項目の重要度

検証方法: 利用者アンケート調査

結果: 半数以上が安全性を重視し、自動運転への理解促進。

目的地周辺店舗状況調査

検証方法: 店舗アンケート・ヒアリング

結果: 飲食店で来店客数増加傾向確認。

走行環境維持・構築施策

地域住民や団体との協力で情報提供や立て看板設置など実施。これにより住民の不安感軽減と社会受容性向上、後続車両による追い抜き防止、自動運転車両のスムーズな運行が達成された。

通年運行計画

2027年4月から通年運行予定。課題として集客方法改善やサービス向上、社会受容性向上などを挙げている。

利用機会創出施策

定期路線バスとの接続強化や福祉施設経路設定など利用者ニーズに応じた経路設定を実施し、地域移動手段として価値最大化を図った。

DX・GX連携施策

ゼロカーボンシティ宣言と電気自動車普及補助金制度導入。またNAVYA「EVO」採用で100%再生可能エネルギー使用推進。「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用したマイナンバーカード連携システムも導入し自治体DX推進中。

■社会受容性面