自治体名：奈良県三郷町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

三郷町では、三郷町が目指す「生涯活躍のまち」の核エリアとなる「FSS35キャンパス」の整備を進めているものの、交通事業者の乗務員不足もあり、施設利用者等の公共交通の移動手段が少ないことが課題となっている。このようななか、FSS35キャンパスとJR三郷駅を結び、且つ公共交通事業者の人手不足を解消する新たな移動サービスとして、最新の自動運転技術を活用した公共交通サービスの導入を検討している。

【事業背景・目的】

○運行場所：JR三郷駅～FSS35キャンパス（片道約1.3km［往復約2.6km］）

○運行期間：令和7年1月9日(木)午後～11日(土)、1月14日(火)～15日(水)　計5日間　7往復/日

○運行車両：Minibus（EVバス）　※定員23人（運転席1席、客席15席、立席7人）、実証中は着席乗車のみ

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 利用者数 | 実証実験期間中の乗車記録により検証。 |
|  | 支払い意思額 | 利用者アンケート調査を実施し、支払い意思額を検証。 |
| 技術面 | 自動運転システムの安定性・運休率からみた実装の可能性 | システムの安定性は、走行データよりシステムエラー数をカウントし、走行便数に対するエラー割合を検証。運休率は、走行データより運休数を算出し、予定走行便数に対する割合を算出。 |
|  | 自動走行割合 | あらかじめ手動走行区間に設定した箇所以外での走行距離にて算出。 |
|  | 無信号の横断歩道での誤検知 | 無信号の横断歩道で歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を走行データより集計、分析。 |
|  | 右折の自動化 | 走行データより集計、分析。 |
| 社会受容性面 | 自動運転バス乗車時の印象［安全性］ | 利用者アンケート調査を実施し、自動運転バスを利用した方が乗車時に通常の路線バスと比較して感じた印象を検証。 |
|  | 乗り心地［快適性］ | 利用者アンケート調査を実施し、通常の路線バスと比較しての乗り心地の満足度を検証。 |
|  | 再利用意向 | 利用者アンケート調査を実施し、自動運転バスを利用した方の再利用意向を検証。 |
|  | 自動運転バス遭遇時の印象［安全性］ | 住民アンケート調査を実施し、地域住民がマイカー運転中や歩行・自転車運転中に自動運転バスに遭遇した場合、通常の路線バスと比較して感じた印象を検証。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

利用者数：実証期間中の自動運転バスの延べ利用者数は273人（一般利用のみ）であり、午前中に関係者試乗を行った1月9日を除く4日間では1日あたり64人が利用し、平均60人/日以上という目標値を上回る結果となった。利用目的の多く(約3/4)は「自動運転の試乗・体験」であったが、本実証実験では、日本語学校や障がい者施設の利用時間帯も考慮し運行ダイヤを設定したこともあり、これら施設を利用されている方にも試乗・体験目的として多数利用していただいた。このほか、走行ルート沿いにお住いの方にもJR三郷駅への往来目的で利用いただいた。

支払い意思額：利用者アンケートで支払い意思額が調査した結果、休止中の当該区間のバス運賃である「220円」以上の「300円以上」を回答した方の割合が6割近く※を占めた。これは、乗務員不足のなか公共交通サービスを維持するうえで運賃の値上げに対して一定の理解が得られつつあるためと考えられる。

※令和5年度実証実験より1割増加

■経営面

システムの安定性・運休率：実証期間中に予定していた総走行便数：36便（往復）に対し、運休：0便、運休割合：0.0%であり、目標値とした10%以下を達成した。

また、総走行本数：36便（往復）の中で、システムエラーによる介入回数：6回、システムエラー割合：16.7%であり、目標値とした10%以下は未達成となった。

自動走行割合：実験期間中の自動運転割合は93.5%であった。今年度は、Lv4対応の車両に変更したこと、簡易柵やのぼり等を活用し試行的に走行環境維持・構築したこともあり、目標値とした90%以上を達成した。

無信号の横断歩道での誤検知：実証ルート上には信号機のない横断歩道が片道6箇所存在しており、横断歩道付近での歩行者等の誤検知による不要な停止、減速に起因する介入の発生割合を検証した。その結果、誤検知の割合は0.69%であり、目標値とした10%以下を達成した。

右折の自動化：右折箇所(5箇所/往復)での手動介入の発生割合を検証した。その結果、11.7%であり、目標値とした30%以下を達成した。但し、対向車両の接近に対し、運転手目線では十分な間隔があってもシステム上は十分とは判断されないケースや、右折先の歩行者・自転車に対し、通行の妨げなく走行できるものの不必要な停止を行うケースが見受けられた。安全性の点では問題ないものの円滑性の点から、対向車両の速度・距離に応じた判断や、横断歩道を渡らない歩行者の判断等、アルゴリズムの調整が必要である。

路上駐車による介入、交差点での手動介入、横断歩道での誤検知、信号認識の誤検知

■技術面

自動運転バス乗車時の印象：自動運転バスに対して｢安心｣、｢やや安心｣と回答した利用者の割合は、乗車前：約4割であったのに対し、乗車後：約7割に増加し、目標値とした70%以上を達成した。乗車前後で印象が向上しており、より多くの方に乗車機会を提供することで、地域住民等の更なる理解の醸成が期待される。

乗り心地（快適性）：車両変更により、多くの場面で自動走行が可能となった(自動走行の割合増)にもかかわらず、昨年度と同様、乗り心地について約6割の方が「満足」、「やや満足」と回答したが、目標値とした70%以上は達成できなかった。なお、「不満」および「やや不満」と回答した方は１割程度であった。

再利用意向： 自動運転バスを利用した方のうち、今後も自動運転バスを「利用しようと思う」と回答した方は8割強であり、目標値とした90%以上は達成できなかった。なお、「できれば乗車したくない（6.4％）」といった通常のバスを希望するものの自動運転バスの利用を許容できる方も含めると約9割（89.7％）であった。

自動運転バス遭遇時の印象：住民アンケート回答者のうち約半数が自動運転バスに遭遇していた。そのうち、「不安」、「どちらかといえば不安」と回答した方は約2割であり、目標値とした10%以下は達成できなかった。不安に感じた理由の最も多くは自動運転システムの信頼性に関するもの(56%)であり、不安を感じた場所の多くは交差点付近やJR三郷駅付近など他の交通と交錯する可能性がある箇所であった。

■社会受容性面