自治体名：北海道当別町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本町では、ドライバー不足により、地域交通の持続的な運行が困難になることが予想され、限られた人員で交通体制を維持するなど、課題が顕在化している。地域交通の恒久的な運行を続けていくために、中長期的目線に立った運転手確保対策を進める必要があることから、将来的な自動運動導入による地域公共交通確保を目指す。

【事業背景・目的】

本町のロイズタウン駅周辺エリアにて、長期的かつ冬期間の自動運転バス実証運行を実施し、社会実装に向けた走行データの収集を行うとともに、社会受容性の向上を目指す。

走行場所：ロイズタウン駅周辺エリア　走行期間：2025年10月1日～2026年1月31日　走行車両：NAVYA社　EVO

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃設定の検証 | 利用者アンケート調査 |
| 技術面 | 自動運転の安全性や安心感 | 利用者アンケート調査 |
| 社会受容性面 | 社会受容性の検証 | 利用者アンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

経営面では、今後の実装に向けて運賃の金額設定についての検証を行った。検証方法については、利用者に向けてアンケート調査を実施し、「妥当だと思う運賃」という設問を設定した。目標値としては、本町で運行しているコミュニティバス「当別ふれあいバス」の1回の利用料金である「２００円」を基準として、「２００円以上」の割合が７０％以上という目標値を設定した。アンケート調査結果では、「200円以上」と回答した人の割合が７７％と目標値を上回る結果となったことから、実装時にはコミュニティバスの利用料金と同程度の運賃設定が妥当であると考えられる。なお、約３０％の回答者が「３００円以上」と回答していることから、今後、２００円から３００円程度の範囲で料金設定の検討を進めていきたいと考える。自動運転バスを社会実装し、持続的に維持するためには、運賃収入が重要であり、適切な料金設定により、安定的な収入となることが見込まれるため、今回の検証結果から、適切な料金を設定したい。

■経営面

技術面では、利用者が自動運転における乗車時の安全性や安心感について検証を行った。検証方法については、利用者に向けてアンケート調査を実施し、「乗車時の自動運転バスの印象」及び「乗車中に危険を感じることがあった」の２点について調査した。まず、「乗車時の自動運転バスの印象」については、目標値を「良い」「やや良い」と回答した割合が９０％と設定し、調査結果では９５％となり、目標を達成することができた。また、「乗車中に危険を感じることがあった」については、目標値を「あった」と回答した割合が１０％未満と設定し、調査結果では６％となり、目標を達成することが出来た。本調査結果から、自動運転において最も重要である安全性について、充分確保されていることに加え、安心して乗車できる走行安定性も確保されていると言える。社会実装に向けては、現状のままでも充分と言えるが、「乗車中に危険を感じることがあった」という調査では、６％が「あった」と回答していることから、今後も安全性確保に向けて技術向上を行い、危険と感じることを極力無くすことが出来るようにしたい。

■技術面

社会受容性面では、利用者が自動運転に対してどのように考えているのか検証を行った。検証方法については、利用者に向けてアンケート調査を実施し、「自動運転バスを使いたいと感じるか」及び「当別町に自動運転バスを導入することに賛成であるか」の２点について調査した。まず、「自動運転バスを使いたいと感じるか」については、目標値を「ややそう思う」「そう思う」「とてもそう思う」と回答した割合が７０％以上と設定し、調査結果では８１％となり、目標を達成することが出来た。また、「当別町に自動運転バスを導入することに賛成であるか」についても、目標値を「ややそう思う」「そう思う」「とてもそう思う」と回答した割合が７０％以上と設定し、調査結果では、８４％となり、こちらも目標を達成することが出来た。本町では、令和４年度から自動運転バスの実証運行を実施しており、社会受容性については年々向上している。また、社会受容性の向上に伴い、導入への期待感も大きくなっていると考えられ、社会実装に向けた機運を高めることが出来ている。

■社会受容性面