自治体名：青森県むつ市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市では、バス事業者における運転手の50%以上、タクシー事業者に至っては運転手の80%以上が60歳以上と高齢化が深刻で、近い将来市内全体で公共交通網の崩壊に繋がりかねない急激な運転手不足に陥る恐れがあり、市内中心部にも多く生じている交通空白地も解消するために限られた運転手リソースを今後の街の変化と合わせて有効活用するため、自動運転技術を活用した効率的かつ持続可能な新たな公共交通システムの構築を目指すものである。

【事業背景・目的】

・運行場所：むつ市中心部

・ルート：むつ市中心部(むつ来さまい館～下北駅)循環ルート(1周7.6km)

・運行期間：【準備運行】　令和7年10月2日～10月31日(土日祝日除く)　計21日間

【関係者試乗運行】　令和7年11月1日(悪天候により中止、出発セレモニーのみ実施)

【一般運行】令和7年11月1日～11月30日(土日祝日含む、11月1日は悪天候により運休)

・運行ダイヤ：1周35分、1日6便

・運行車両：Minibus2.0(株式会社TIER Ⅳ)

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃収入の検証 | 利用者に対して、どの程度であれば自動運転バスの利用に運賃を支払っても良いか (運賃の支払意向額)について、アンケート調査を実施 |
|  | 利用頻度の検証 | 利用者に対して、自動運転バスが導入された場合の利用頻度について、アンケート調査を実施 |
| 技術面 | レベル4認可取得に向けた自動運転比率の検証 | 運行管理システムから自動運転車両のログデータの抽出結果から、自動運転比率を調査 |
| 社会受容性面 | レベル4運行時の再利用意向調査 | 利用者に対して、自動運転バスの利用を再度希望するかについて、アンケート調査を実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

アンケート調査の結果、回答した240人の支払意向額の平均は203.2円以上となり、「平均200円以上」の目標を達成することができた。このことから、運賃水準については一定の受容性が確認され、運賃設定自体が利用を阻害する主因ではない可能性が示唆された。

一方で、利用頻度に関する検証では「週1回以上と回答した方が50%以上」の目標を設定したが、回答者の61%が週1回未満の利用に留まっており、現時点では日常的な移動手段としての定着には改善の余地がある。

このことから、今後は「乗る理由」と「乗る機会」を増やすことで利用の継続性を高めるため、通院・買い物といった日常利用ニーズに沿ったダイヤの最適化や、主要目的地（医療機関・商業施設・駅等）への接続性向上を図る等の利用頻度を向上させる施策を中心に改善を進める必要がある。

さらに、将来的な持続可能性の観点からは、運賃収入に加え、広告収入、協賛金、視察受入れ等の収入多角化を検討し、地域経済への波及効果（中心市街地・商業施設への回遊性向上等）と合わせて事業性を強化する。

■経営面

本実証では、車両不具合による手動介入を除くと、92.5%と高い自動運転率で走行することができた。ただし、特定の環境、主に①交差点右折時②路上駐車車両③横断歩道付近の歩行者検知において、スムーズな運行が阻害されるため手動介入をするケースが多発した。このことから、レベル4運行の社会実装に向けて、走行ルートの検討、インフラ整備、車両性能の向上による改善が必要であると考える。

また、本実証では開始当初車両不具合が頻発し、手動での運行が発生した。代車の手配により影響は最小限に留めることができたが、今後の実証においても不具合を想定した代車の手配、および運行準備段階での車両の状態把握をより綿密に行うことが必要であると考える。

■技術面

アンケート調査の結果、回答した240人の再利用意向は91%となり、「90％」の目標を達成することができた。

また、現状は乗車体験が47%と多かった一方、日常移動としての利用ポテンシャルも一定程度確認された。今後は、生活導線に沿った運行設計への最適化、体験利用から定着利用へ移行する仕組みづくり、急停車等の不安要因の解消による安心感向上、ならびに「利用へつながる周知」の強化を重点施策として実施し、利用者数および利用頻度の向上を図ることが必要であると考える。

■社会受容性面