自治体名：宮城県仙台市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

仙台市では、運転手不足による路線バスのサービス低下等の公共交通の問題が顕在化し、これらの課題への対応として自動運転技術の活用の検討を進めている。青葉山エリアは、多くの観光客が訪れる中で高低差や狭隘な道路等の移動制約があるため、回遊性の向上に向けた安全・快適な移動手段の確保が必要な状況である。これらの背景より2023年度に実証事業を開始し、今回の実証では交通環境の変化に伴うルート変更を行い、自動運転レベル2で運行した。2026年度におけるレベル４相当の運行実験及びレベル４認可取得手続きの開始に向けた経営面、技術面及び社会受容性面等の検証を行ったものである。

また、青葉山エリアでの検証結果を踏まえ、既存バス路線を維持するための自動運転技術の活用として、今年度より錦ケ丘エリアでも取組みを開始した。青葉山エリアでの実証機会を有効に活用しながら、錦ケ丘エリアの公共交通サービスの維持・確保に向けた自動運転移動サービスの早期導入を目指す。

【事業背景・目的】

青葉山エリアではティアフォー製EVバス「Minibus2.0」の車両で、国際センター駅～仙台城跡間の1周約5.8kmを自動運転レベル2で運行した。2025年11月8日に関係者試乗運行を行った上で、11月9日～16日のうち6日間を一般市民・来訪者も乗車可能な本番運行を行い、予約不要の自由乗車制、利用料金は無料で、1日5往復の運行とした。また、錦ケ丘エリアでは同車両で全区間手動運行により、10月18、19日の2日間の体験試乗機会を設け、予備調査を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 一般運行期間中における自動運転バス利用者数 | 乗降客数計測 |
|  | 自動運転バス利用者へのアンケート調査による青葉山エリア来訪者の新規獲得割合の把握 | 自動運転バス利用者へのアンケート調査 |
| 技術面 | 自動走行割合 ※総走行距離-事前に設定した手動走行区間-介入した箇所の距離=自動走行距離 | あらかじめ手動走行区間に設定した箇所以外での走行距離にて算出 |
|  | 運行期間中のヒヤリハットや不具合（サービス、車両等）の把握 | 1走行ごとの走行データより不具合数をカウント ※システムエラーの定義：自車位置特定の不具合/センサーの不具合/自動運転システムの誤作動 |
|  | 遠隔監視システムへのAIカメラの導入 | 交通事業者による、遠隔監視を試行（無人運行を見据えた運行タスクを遠隔監視室にて実施、ヒアリング）でタスクの可否を確認 |
|  | 自動運転バス利用者へのアンケートによる乗客の自動走行に対する安心感の把握 | 自動運転バス利用者へのアンケート調査 |
| 社会受容性面 | 過年度からの継続的な事業の広報 | HPアクセス数の向上 |
|  | 運行期間中の利用者数の計測 | 乗降客数計測 |
|  | 錦ケ丘エリア既存路線バス運行区間（約5.5km）での自動運転機能を有する車両運行・体験試乗 自動運転に対する印象や支払い意思額等の把握 | 錦ケ丘地区での自動運転機能を有する車両（手動走行、車内外で自動運転の説明）試乗者へのアンケート調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本事業の経営面において、今後の収支見込について収入面、支出面から試算・考察した。

今回の実証運行では本番運行期間6日間で延べ515名が利用し、1便あたり最大13名、乗車率は約67.5％に留まった。利用者アンケートでは、支払い意思額は「200円」が最多で、これを基に今回の利用者実績1日当たり85人より、17,000円/日の運賃収入が見込まれる。今回の利用者の約9割が利用意思を示しており、一定の需要確保の可能性が確認されたが、運賃収入の拡大のために便数増加等による利便性向上や宣伝強化により、より多くの利用者を確保やその他収入源より収入を拡大していくことが必要である。一方で、事業支出は車両費・システム関連費・設備費・労務費等で今年度約0.6億円となった。今後の運行拡大に伴い支出増が予想されるため、引き続き補助金等を活用しつつ、コスト削減と収入増の両面から事業性向上を図る必要がある。

また、移動以外に係る効果についての検証より、導入効果の検討を行った。青葉山エリア来訪者の新規獲得割合の把握として、利用者アンケートの結果より来訪目的では「自動運転の試乗」が約39%、自動運転バスが走行していなかった場合の移動手段は、自動運転バスによる誘発需要である移動していないとした回答が11％であり、自動運転の導入により、青葉山エリアへの新規来訪者の獲得を把握。

検証結果を受けて、広報・周知の強化、観光案内との連携強化、リピーター獲得施策等により、経営面における改善策に取り組んでいく必要がある。

■経営面

本事業の技術面において、自動走行状況および不具合の発生、遠隔監視システムへのAIカメラの導入、自動走行に対する安心感等に関する検証をした。

走行環境としては、二輪車利用が多く、急勾配の坂道が連続するルート環境だったが、車両やセンサー機器の性能向上等により、関係者試乗及び本番走行の7日間で、ODD外区間を除いた自動運転率は97.4％（目標値は84%）となった。不具合の発生は総走行便数34本のうち2回で5.8%となり、目標値の10%以下を達成。

AIを活用した遠隔監視システムも活用し、将来的な遠隔型無人運行を見据えて、監視担当者が適切に確認作業を行えるかを検証した。カメラ機能の増強の必要性や、接客対応・乗客トラブル・忘れ物対応など、現状のシステムのみでは対応困難な領域があることも確認し、今後はシステム改善や他ソリューションとの連携について検討を進める。

自動運転バス利用者の乗車前後の自動運転バスに対する安心感についてアンケート調査を行い、乗車前より、乗車後の方が「安心」「やや安心」の割合が増加し、乗車体験により、安心感が高まった。

検証結果を受けて、自動運転システムの改良、交通事業者の導入を見据えた実現性の高いシステム構築、乗り心地の改善等により、技術面における改善策に取り組んでいく必要がある。また、本区間は物理的環境・交通流の双方が自動走行に対して厳しい条件となっており、対向車の早期認識手段の追加、樹木や構造物による死角対策、学生・地域への周知、停車環境の改善等、多方面での検討も必要である。

■技術面

本事業の社会受容性面において、継続的な広報の実施、運行期間中の利用者数の計測、錦ケ丘エリアへの車両運行時の自動運転に関するアンケートの実施等に関する検証をした。

過年度からの継続的な事業の広報により、HPアクセス数が2.2倍に向上したものの、同時に広報を行った他地域の実証事業に関心が分散し、青葉山エリアでの乗車率は前年度より減少する結果となった。

錦ケ丘エリアにおいては自動運転機能を有するEVバス車両を手動運行し、体験試乗機会を設けて、利用者へのアンケート調査した結果、試乗者の約9割より、運転手のいない自動運転バスでも利用したい意向が見られた。運賃については、片道200円で約7割、既存路線バス同等の230円で約4割から利用意向が示された。

検証結果を受けて、継続的な広報・周知の実施、青葉山エリアではリピーター層の獲得、錦ケ丘エリアでは具体のルート設定と自動運転走行実績の積み上げ等により、社会受容性面における改善策に取り組んでいく必要がある。

■社会受容性面