自治体名：茨城県日立市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市では、人口減少と高齢化が進展している一方で、南北に移動する海沿いの限られた幹線道路では慢性的な渋滞が発生しており、長年の課題になっている。

なお、本市では南北移動の基幹交通手段として2013年から鉄道の廃線跡地を利用したバス専用道をひたちBRTとして整備しており、自動運転車両の走行に適した実施環境にあることから、2017年から継続的に自動運転走行実証を実施してきている。

本実証は、慢性的な渋滞の解消、一般道路も含めたL4での自動運転技術実装、持続可能な公共交通ネットワークの実現を目的として実施した。

【事業背景・目的】

大甕駅東口を出発し、一般道路区間を約3km走行するルートで自動運転バスの運行を行った。2026年2月16日～27日（土日祝除く）の計9日間の日程で一般運行（1日8便、定員13名、無料）を実施した。車両はMinibus2.0（ティアフォー製小型電気EVバス）を用い、自動運転レベル2で走行した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 先行しているひたちBRTとリソースを共用化した場合の事業性に係る検証 | 先行しているBRT路線と本路線でレベル4運行時のリソースを共用化した場合の削減できる運行コストの試算 |
| 技術面 | リスクアセスで想定した事象の発生頻度の把握と、過年度実証実験における手動介入多発区間において、対策の有用性を確認 | 走行ログの分析／乗務員が記録 |
|  | L2走行での介入事象と頻度の分析 | 走行ログの分析／乗務員が記録 |
| 社会受容性面 | 日立市民の社会受容性 | アンケートを実施し、日立市民/日立市民でかつ自動運転バスに乗った人/日立市民かつ周辺交通参加者の３パターンで自動運転導入への賛否を分析する。 また、重回帰分析を用いて、自動運転バスの日立市への導入賛成度とその他の自動運転バスに関する意向の相関を分析する。 |
|  | 社会受容性の向上施策の有効性検証 | 社会受容性の向上施策（my groove／SNSを通じた情報発信、乗車体験会等）を行い、閲覧者の自動運転バスへの理解を促す。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

経営面では、レベル4運行を見据えた場合の事業性として、先行するひたちBRTと本路線でリソースを共用化した際の運行コスト削減効果を検証した。遠隔監視室・監視システム・特定自動運行主任者などの拠点・体制に紐づく固定費（共用候補コスト）を共用化することにより、運行コスト削減が可能かを明らかにすることを目標に検証を実施した。

検証の結果、車両費や部品在庫等の非共用コストは路線数に比例して発生する一方、遠隔監視室や主任者体制等の共用候補コストについては、同時運行台数や運行時間帯の特性を踏まえることで二重化を回避できることが確認された。ひたちBRTと本路線では基本的に運行ダイヤは一致していることから、1名で複数台の監視ができる場合には、体制の効率化が期待される。

これらの前提条件に基づく試算の結果、リソースを共用化した場合、共用化しない場合と比較して年間で概ね20％程度の運行コスト削減が可能であることが確認された。今後は、オペレーションの自動化や効率化による1人あたりの監視車両可能台数の向上、複数メーカー車両を効率的に監視するための遠隔監視システムの共通化などが、共用化による運行コスト削減における課題である。

■経営面

技術面では、レベル4実装に向けた課題抽出を目的とし、レベル2実証運行時における走行の安定性、安全性の確認を走行データの収集・分析により行った。実証期間中の全便において走行ログおよび手動介入事象を記録し、リスクアセスメントで想定した箇所（事象）との差異や対策の必要性を検討した。

全運行便において走行ログの取得および手動介入記録を実施した結果、手動介入件数は計52件であった。その内訳は、路上駐車回避のための手動介入が30件、周辺の交通参加者等に対する危険回避が8件、円滑に走行するための手動介入8件であった。リスクアセスメントで抽出したポイントに起因する介入については、一部のリスクアセスポイントに該当する手動介入が発生した。

今後は、レベル4実装に向けて、今年度発生した52件の手動介入事象の詳細分析を実施し、手動介入の発生を0件にするために、路上駐車回避機能の高度化、リモートアシスタンス（遠隔支援）の導入検討、走行環境の改善など、多角的な取り組みを進めていく必要がある。

■技術面

社会受容性面では、日立市民における自動運転バス導入への社会的受容の指標として、導入への賛否意識を把握したほか、社会受容性の向上を目標とした施策（my groove／SNS等を通じた情報発信）の有効性検証を実施した。

アンケート調査より、日立市民の79.3％が自動運転バス導入に賛成し、68.1％が無人自動運転バスの導入にも賛成していることが確認された。また、実際に自動運転バスに試乗した市民は自動運転バス導入への賛成度が高い傾向にあり、未試乗者よりも約20pt賛成度が高い結果となった。さらに、重回帰分析を行い、「自動運転バスを見守ろうと思う」という意識や自動運転バスを誇りに思う気持ちが導入賛成度に有意に影響することが明らかとなった。

さらに、日立市の広報媒体や、特設サイト「my groove」やSNS等を活用した情報発信を行いその有用性を検証した。日立市公式LINEの閲覧者の約6割が「自動運転バスに乗ってみたい」と回答、自動運転の仕組み等を解説したmy grooveの閲覧者の約4割が「自動運転に対する理解が深まった」と回答しており、社会受容性の向上施策の有効性が確認できた。

■社会受容性面