自治体名：茨城県常陸太田市

自治体名：茨城県常陸太田市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

常陸太田市では、公共交通衰退への対応として、市街地の商業施設から住宅地、駅、病院、公共施設といった周辺の施設等への移動性の向上が課題である。そのような中、本市では自動運転EVバスをいち早く導入し、市街地と住宅地、駅、病院、公共施設等をつなぐとともに、山間部でのバス停から自宅までの移動への活用を検討を行い、公共交通の利便性の向上と担い手不足の解消等への対応を進めている。

【事業背景・目的】

令和7年度は、令和７年2月から設定された2つの運行ルート（南回り・北回りルート）にて、自動運転車両2台で定常運行を実施した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 収入拡大策 | 運賃収入、協賛金、貨客混載、視察収入、広告収入、法人利用料について検討を実施 |
|  | 支出削減策 | 車両費、車両関連費、システム関連費、設備関連費、リスクアセスメント関連費、労務費に関する支出の削減策の検討を実施 |
| 技術面 | 自動運転での走行における課題の把握 | 自動走行割合、手動介入発生件数、事故・ヒヤリハット発生件数 |
|  | 充電運用の運行への影響の把握 | 運行記録表に毎便の出発・到着時の残量を記録 |
|  | 早着・遅延発生要因の検証 | 運行記録表に毎便の出発・到着時刻・遅延発生要因を記録・検証 |
| 社会受容性面 | 広報媒体を活用した周知活動 | 市広報誌やSNS、WEBホームページ等を活用し、わかりやすい言葉と図解により本事業の概要や安全面の配慮を周知 |
|  | 体験イベント走行の実施 | 自動運転等の新技術に対する理解促進のため、地域住民向けに試乗体験会等実施 |
|  | 他自治体や団体からの視察 | 様々な自治体、団体から視察受入れを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

○収入拡大策

・運賃は無償としているが、将来的な事業化を見据え、段階的な検討を開始している。具体的には、自動運転特有の乗降プロセスや遠隔監視体制を踏まえた運賃収受方式（現金・IC・QR決済等）や料金体系の整理を進めており、制度設計上の論点を抽出した。

・貨客混載は、2024年度に実施した内容を踏まえ、旅客運送と貨物輸送の制度上の整理、運送責任の所在、保険適用範囲、積載・積降ろし時の運用ルール、料金設定方法等について整理が必要であることが明らかとなった。併せて、他自治体や団体からの視察等を含め今後の検証項目を整理した。

・協賛金は、将来的な収益モデル構築に向け、広告収入と連動した検討を進めた。車内ディスプレイを活用した広告モデルを想定し、デジタルサイネージ導入による走行ルート沿線企業からの広告収入確保を目指して、車内ディスプレイへの広告出稿募集の検討を実施した。現在は無償協力の形ではあるが周辺の複数企業が参画している。今後は、広告効果の可視化や料金体系の整理を進め、有償協賛への段階的な移行可能性を検証する。

〇支出削減策

・車両費、設備関連費は、過年度から車両を購入し、設備も整備済であるため、費用が発生していない。また、昨年と同様のルートで定常運行していることから、リスクアセスメント費も発生していない。継続して実施することによる支出削減が示された。

■経営面

〇自動運転での走行における課題の把握

・自動運転割合は、目標値が自動運転割合80%以上に対して、実証の結果は北回りルートで81%、南回りルートで91％であり、目標達成となった。

・手動介入発生率は、目標値が手動介入発生率2回/km以内に対して、北回りルートで0.49回/㎞、南回りルートで0.32回/㎞であり、目標達成となった。

・事故・ヒヤリハット発生件数は、目標値が事故・ヒヤリハット0件に対して、事故・ヒヤリハットは発生せず、目標達成となった。

〇充電運用の運行への影響の把握

・目標値は1日3便であることから１便当たり30％以内のバッテリー使用とした。それに対して、バッテリー使用量は北回りルートで平均7.3％、最大13%、南回りルートで平均8.7％、最大17％であり、最大の使用量の場合でも30％以内であり、目標達成となった。

〇早着・遅延発生要因の検証

・目標値は到着予定時間との誤差3分以内が90%以上と設定し、実証の結果、北回りルートは誤差3分以内が88%であり、詳細を確認するとシステム不具合や雪、道路工事が原因であった。南回りルートは誤差3分以内が98％であり、目標達成となった。

〇自動運転での走行における課題の把握

・自動運転割合は、目標値が自動運転割合80%以上に対して、実証の結果は北回りルートで81%、南回りルートで91％であり、目標達成となった。

・手動介入発生率は、目標値が手動介入発生率2回/km以内に対して、北回りルートで0.49回/㎞、南回りルートで0.32回/㎞であり、目標達成となった。

・事故・ヒヤリハット発生件数は、目標値が事故・ヒヤリハット0件に対して、事故・ヒヤリハットは発生せず、目標達成となった。

〇充電運用の運行への影響の把握

・目標値は1日3便であることから１便当たり30％以内のバッテリー使用とした。それに対して、バッテリー使用量は北回りルートで平均7.3％、最大13%、南回りルートで平均8.7％、最大17％であり、最大の使用量の場合でも30％以内であり、目標達成となった。

〇早着・遅延発生要因の検証

・目標値は到着予定時間との誤差3分以内が90%以上と設定し、実証の結果、北回りルートは誤差3分以内が88%であり、詳細を確認するとシステム不具合や雪、道路工事が原因であった。南回りルートは誤差3分以内が98％であり、目標達成となった。

■技術面

〇広報媒体を活用した周知活動

・広報紙「広報ひたちおおた」やチラシ等で運行ルートや情報の発信を行った。また、常陸太田市のホームページへの情報掲載も随時行うとともに、XやFacebookでの情報発信も実施した。

〇体験イベント走行の実施

・イオンモール水戸にて体験試乗を実施し、延べ693人が乗車した。そのほか、市役所駐車場で毎月開催している朝市（マルシェ）にて、主に子供向けに体験試乗会を継続実施している。

〇他自治体や団体からの視察

・34団体224人の視察を受け入れた。昨年度は32団体であり、受け入れ団体数は昨年度より増加した。

■社会受容性面