自治体名：茨城県つくば市

自治体名：茨城県つくば市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

つくば市ではバス運転手不足により路線バスの減便・廃止が進み、地域公共交通の維持・拡大が困難な状況が続いている。この課題に対応するため、既存路線への自動運転バス導入を進め、持続可能な地域公共交通の確立を目指す。2026年度のレベル2定常運行、2027年度のレベル4実装を見据え、今年度はレベル2による実証実験を通じ、事業性や安全性、社会受容性等を検証する。

【事業背景・目的】

2025年11月21日から2026年1月23日までの期間、筑波大学循環（既存バス路線）ルートにおいて、小型EVバス（Minibus2.0）1台を用いたレベル2自動運転走行を実施した。一般乗客を乗せた運行を行い、乗客および周辺事業者へのアンケート調査を通じて、事業性、安全性、社会受容性等を検証した。

2025年11月21日から2026年1月23日までの期間、筑波大学循環（既存バス路線）ルートにおいて、小型EVバス（Minibus2.0）1台を用いたレベル2自動運転走行を実施した。一般乗客を乗せた運行を行い、乗客および周辺事業者へのアンケート調査を通じて、事業性、安全性、社会受容性等を検証した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 地域住民のニーズ把握/実証実験から得られた利用データの分析 | アンケートやヒアリングより検証 |
|  | 既存路線バス運賃に対して、自動運転バス導入時の価格受容性 | アンケート結果より検証 |
|  | 既存路線バスに対して自動運転バスを利用する価値やユースケースを調査 | アンケート結果より検証 |
| 技術面 | レベル４運行ルートにおける自動運転率および介入頻度の測定 | 実際に「自動走行モード」で走行した距離を測定（手動走行した距離は含まない） |
|  | 各交差点における通過成功率の評価 | 走行データをもとに検証 |
|  | 信号認識カメラ機能の有効性検証 | 信号がある箇所の場所を選定しシステム上で表示された灯色情報が実際の信号灯の色と一致しているかを目視確認し、誤検知件数を記録 |
| 社会受容性面 | 自動運転サービスに関する認知・印象の変化 | アンケート結果より検証 |
|  | 自動運転サービスに関する継続利用見込み | アンケート結果より検証 |
|  | 自動運転サービスに関する利用満足度の現状と見込み | アンケート結果より検証 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本実証では、地域住民の移動ニーズを把握し、将来的な自動運転バスの事業性検討に資するデータを得ることを目標とした。実証期間中は、乗車実績データおよびアンケート結果を分析し、利用実態や需要特性を把握した。その結果、156便・供給座席数2,028席に対し累計1,989人が利用しており、既存路線バスとして日常的な移動需要が成立していることを確認した。利用目的は通学・通勤が約7割を占め、学生を中心とした反復利用が見込まれる点から、地域交通としての基礎需要を有することが明らかとなった。

あわせて、既存路線バス運賃に対する価格受容性を検証した結果、適正運賃の中央値は約300円となり、既存バス運賃と同水準から小幅な上乗せであれば受容される可能性が示唆された。一方で、大幅な運賃引き上げを恒常的に受容させる根拠は限定的であり、社会実装時には利便性向上や付加価値との組み合わせが重要である。

さらに、自動運転バスを利用する価値やユースケースとして、Wi-Fiや充電設備等の付加価値サービスへのニーズが確認され、既存路線バスの代替・補完に加え、非運賃収入創出の可能性が示された。

本実証では、地域住民の移動ニーズを把握し、将来的な自動運転バスの事業性検討に資するデータを得ることを目標とした。実証期間中は、乗車実績データおよびアンケート結果を分析し、利用実態や需要特性を把握した。その結果、156便・供給座席数2,028席に対し累計1,989人が利用しており、既存路線バスとして日常的な移動需要が成立していることを確認した。利用目的は通学・通勤が約7割を占め、学生を中心とした反復利用が見込まれる点から、地域交通としての基礎需要を有することが明らかとなった。

あわせて、既存路線バス運賃に対する価格受容性を検証した結果、適正運賃の中央値は約300円となり、既存バス運賃と同水準から小幅な上乗せであれば受容される可能性が示唆された。一方で、大幅な運賃引き上げを恒常的に受容させる根拠は限定的であり、社会実装時には利便性向上や付加価値との組み合わせが重要である。

さらに、自動運転バスを利用する価値やユースケースとして、Wi-Fiや充電設備等の付加価値サービスへのニーズが確認され、既存路線バスの代替・補完に加え、非運賃収入創出の可能性が示された。

■経営面

本実証では、将来的なレベル4運行の実現を見据え、対象ルートにおける自動運転性能と運行安定性を定量的に把握することを目標とした。レベル4運行想定ルートにおける自動運転率については、目標値90％に対し、実証全体で約97％を達成し、定常的な自動運転走行が可能であることを確認した。一方、歩行者や自転車の往来が多い区間や路上駐車が集中するエリアでは手動介入が発生しており、複雑な交通環境下での挙動安定性が今後の技術課題として整理された。各交差点における通過成功率については、目標値90％に対して約94％を達成し、信号交差点を含む多様な交差点環境においても概ね円滑な通過が可能であることが確認された。また、信号認識カメラ機能の有効性検証では、認識成功率99％以上と高い精度を示し、信号機連携を行わない条件下においても実用水準にあることが確認された。今後は、これらの結果を踏まえ、手動介入が集中する地点を中心に制御ロジックや認識精度の改善を進めることで、運行全体の安定性向上とレベル4運行に向けた技術成熟を図る。

本実証では、将来的なレベル4運行の実現を見据え、対象ルートにおける自動運転性能と運行安定性を定量的に把握することを目標とした。レベル4運行想定ルートにおける自動運転率については、目標値90％に対し、実証全体で約97％を達成し、定常的な自動運転走行が可能であることを確認した。一方、歩行者や自転車の往来が多い区間や路上駐車が集中するエリアでは手動介入が発生しており、複雑な交通環境下での挙動安定性が今後の技術課題として整理された。各交差点における通過成功率については、目標値90％に対して約94％を達成し、信号交差点を含む多様な交差点環境においても概ね円滑な通過が可能であることが確認された。また、信号認識カメラ機能の有効性検証では、認識成功率99％以上と高い精度を示し、信号機連携を行わない条件下においても実用水準にあることが確認された。今後は、これらの結果を踏まえ、手動介入が集中する地点を中心に制御ロジックや認識精度の改善を進めることで、運行全体の安定性向上とレベル4運行に向けた技術成熟を図る。

■技術面

本実証では、自動運転サービスに対する地域住民の認知・印象の変化、ならびに将来的な継続利用可能性を把握することを目標とした。アンケート結果から、自動運転サービスに対する印象が「良くなった」と回答した割合は52.7％となり、目標値の60%には達しなかったものの、印象が悪化した割合は8.3％に留まり、多くの利用者が実証前後で大きな違和感なく受け入れている状況が確認された。
継続利用見込みについては、週3回以上利用したいとの回答が31.5％、また将来的に既存路線バスと同一ルートでの導入を希望する回答が57.5％となり、日常的な移動手段としての利用可能性が示された。
利用満足度に関しては、「危険を感じなかった」との回答が73.4％と目標値である80%を下回まわり、急制動時の挙動等に対する不安も指摘された。しかし、既存バスと同等の運行条件が整えば満足度は向上すると回答した割合は78.3％に達しており、技術改善と運行安定性の向上により、社会受容性は一層高まると考えられる。

本実証では、自動運転サービスに対する地域住民の認知・印象の変化、ならびに将来的な継続利用可能性を把握することを目標とした。アンケート結果から、自動運転サービスに対する印象が「良くなった」と回答した割合は52.7％となり、目標値の60%には達しなかったものの、印象が悪化した割合は8.3％に留まり、多くの利用者が実証前後で大きな違和感なく受け入れている状況が確認された。
継続利用見込みについては、週3回以上利用したいとの回答が31.5％、また将来的に既存路線バスと同一ルートでの導入を希望する回答が57.5％となり、日常的な移動手段としての利用可能性が示された。
利用満足度に関しては、「危険を感じなかった」との回答が73.4％と目標値である80%を下回まわり、急制動時の挙動等に対する不安も指摘された。しかし、既存バスと同等の運行条件が整えば満足度は向上すると回答した割合は78.3％に達しており、技術改善と運行安定性の向上により、社会受容性は一層高まると考えられる。

■社会受容性面