自治体名：栃木県（下野市）

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

下野市は、通勤・通学手段としての自家用車の分担率が69%と極めて高く、高齢化が進行する中で公共交通の維持と再構築が課題である。このため、本事業は、「下野市地域公共交通計画」に基づき、面的な公共交通ネットワークの再構築と誰もが移動しやすい環境整備の一環として、医療拠点である自治医科大学附属病院へのアクセス改善と移動支援を重点に、自動運転バスの社会実装に向けた実証実験を行うものである。

【事業背景・目的】

令和7年12月から令和8年2月の計45日間、関東自動車（株）が有償運行する自治医大線（JR自治医大駅～自治医科大学附属病院）において、中型バスのレベル4運行を見据えたレベル2の実証運行を行った。

本事業においては、全日程で準備運行を行い、一般運行は実施していない。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4運行時のリソースを共用化した場合の事業性 | 本市と小山市でレベル4運行時のリソースを共用化した場合に削減できる運行コストの試算 |
| 技術面 | リスクアセスで想定した事象の発生頻度の把握 | 走行ログの分析および乗務員による記録を行う。 |
|  | レベル2走行での介入事象と頻度の分析 | 走行ログの分析および乗務員による記録を行う。 |
| 社会受容性面 | 下野市民の社会受容性 | アンケートを実施し、下野市民に対して自動運転導入の賛否を分析する。 |
|  | 社会受容性の向上施策の有効性検証 | アンケートを実施し、社会受容性の向上施策（下野市のイベントへの出展/my groove/SNSを通じた情報発信等）に対する自動運転バスへの認識の変化を分析する。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

経営面では、レベル4運行を見据えた場合の事業性として、下野市と小山市でリソースを共用化した際の削減できる運行コストの試算を検証した。

自動運転の運営コストは、車両や現場措置など台数・路線に比例して増える費用（非共用コスト）と、遠隔監視室・監視システム・特定自動運行主任者の体制・整備体制・保守部品在庫など拠点・体制に紐づく固定費（共用候補コスト）に分解できる。今回は、自治医大線・ハーヴェストウォーク線に自動運転車両を各1台ずつ導入し、各路線の運行時間帯の条件を設定し、試算を行った。

検証の結果、本2路線各1台のケースでも、遠隔監視室・主任者・監視システム・整備体制・部品在庫を共用化できれば、固定費二重化の回避により年次で概ね10～20%程度のコストメリットが見込まれる。今後は、路線数が少ない初期段階において、不公平感が無いように負担コストの考え方を整理しておく必要がある。

■経営面

技術面では、レベル4実装に向けた課題抽出を目的とし、レベル2実証運行時における走行の安定性、安全性の確認を走行データの収集・分析により行った。実証期間内の特定期間において走行ログおよび手動介入事象を記録し、リスクアセスメントで想定した箇所（事象）との差異や対策の必要性を検討した。

走行ログの取得および手動介入記録を実施した結果、手動介入件数は82件であった。その内訳は、商業施設前での路上駐車回避のための手動介入が39件、周辺交通参加者等に対する危険回避が18件であり、リスクアセスメントで抽出したポイントに起因する介入が全体の7割以上を占めた。

事故の発生はなく、手動介入記録を基に算出した自動運転率は99.9%であった。

レベル4実装に向けた対応として、商業施設前での路上駐車回避のための手動介入が多いことから、路上駐車抑止の注意喚起等の走行環境の改善及び反対車線の車両の検知精度の向上等の車両側の改善等が必要である。

■技術面

■社会受容性面

社会受容性面では、下野市民における自動運転バス導入への受容状況の把握と社会受容性向上施策の有効性検証を行った。下野市民の受容性を定量的に把握するとともに、イベントやSNSでの情報発信が理解度や利用意向に与える影響を明らかにすることを目的に行った。

アンケートを分析した結果、下野市民の64.4%が自動運転バス導入に賛成し、60.2%が無人自動運転バスの導入にも賛成していることが確認された。令和6年度に実施した自動運転バス運行路線沿線住民のアンケート結果と比較すると、自動運転バス導入においては約14pt、無人自動運転バスにおいては約7pt賛成と回答した割合が低いことが確認された。これは、昨年度は実証実験沿線住民、今年度は市内全域からの産業祭参加者であることから、自動運転への接触機会の違いが自動運転バスの賛成意識に反映されている可能性があると推察される。

また、下野市産業祭における自動運転技術のパネル展示及び解説、特設サイト「my groove」等を活用した情報発信を行い、その有用性を検証した。産業祭でのパネル展示及び解説により「自動運転の取組を知った」や「自動運転バスに乗ってみたいと思うようになった」など肯定的な認識の変化が全回答数の7割以上を占め、社会受容性の向上施策として、産業祭におけるパネル展示や説明が有効であったと考えられる。

特設サイト「my groove」における情報発信は「特設サイトを見ていない・知らなかった」という回答が最も多かったことから、今後の継続的な投稿等により、下野市民への認知度を向上させていく必要がある。