自治体名：栃木県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

○事業背景

本事業の対象地域である奥日光エリアは自然豊かな観光地を有し、日光市内でも特に観光需要の高い地域であり、魅力ある観光地を快適に周遊できる面的な二次交通網の充実が求められる。一方で、路線バスの運行におけるバスドライバーの高齢化による担い手不足や早期便の運行などバスドライバーの運行負担の軽減が課題である。

○事業目的

本事業では①低公害バス路線及び中禅寺温泉から湯元温泉を結ぶ②中禅寺温泉バス路線においてレベル4自動運転バスサービスを導入し、奥日光エリアのバス路線運営の安定化を図ることを目的とする。

【事業背景・目的】

事業内容

低公害バス路線および中禅寺温泉バス路線を対象に、自動運転車両の調律や高反射塗料の点検・補修（奥日光低公害バス路線のみ）を行った上で、自動運転実証運行を実施した。

○運行場所

低公害バス路線：日光国立公園内に位置する赤沼自然情報センター～千手ヶ浜間の国道120号および日光市道1002号

中禅寺温泉バス路線：中禅寺温泉バスターミナルから赤沼停留所を経由し、湯元温泉に至る区間

○運行期間

低公害バス路線：2025年11月4日（火）～11月30日（日）

中禅寺温泉バス路線：一般運行なし（関係者試乗運行は2025年10月28日（火）、31日（金）に実施）

○運行車両

BYD　K8

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４運行時の事業性 | ・昨年度同時期の乗車人数との比較 ・観光施設の連携チケット等の利用状況分析 ・ドライバーヒアリング ・遅延発生状況／バッテリー残量の記録 |
| 技術面 | 過年度の実証実験において手動介入が多かった区間・要因の対策効果の検証 | 手動介入記録表を毎便作成。区間ごとに手動介入の発生状況や要因を集計、過年度との発生状況等を比較分析 |
|  | 過年度の実証実験において手動介入が多かった区間における自動運転率の検証 | 自動運転バスで記録している自動走行距離に基づいて、区間ごとの自動運転率を算出 |
| 社会受容性面 | レベル4運行時の利用意向・レベル4運行時にシニアドライバーや二種免許を持たない乗務員等が乗務することに対する許容度 | 利用者アンケート調査による、レベル4運行時の利用意向を把握 |
|  | レベル4運行時に利用者の負担となる事項（現金利用不可・車内トラブルへの対応など）への許容度 | 利用者アンケート調査による、レベル４運行時に利用者の負担となる事項への許容度の把握 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

収入の面について、乗車人数の目標値を「昨年度同時期以上の乗車人数」と設定し、検証を実施した。

2025年11月4日（火）から11月30日（日）までの運行日数27日間における乗車人数は1,601名であり、昨年度同時期の通常の路線バスの乗車人数1,726名を下回った。今年度は、休日を中心に高い利用需要がみられたが、例年に比べて奥日光エリアの紅葉シーズンが早く、10月下旬には見ごろを過ぎていたことが、乗車人数が減少した要因の一つと考えられる。

また、本事業では、周知広報を目的として車両ラッピングやチラシ・ポスターを作成し、関係施設へ配架した。今後の広告収入の実現可能性は現時点では具体的な取り組みを想定できていないが、観光路線であることから、その観点での広告出稿による収入拡大を目指していく。

支出の面では、車両・システムの購入・リース費や維持コストが高いことが課題となる。車両・システムを確保する上では、補助事業の活用や量産化による低価格化への期待もあるが、奥日光地域として、複数路線での自動運転バスを運用する等により、地域として効率的な車両の運用を目指す。

図１　日別乗車人数

■経営面

技術面の検証項目として、①過年度の実証実験において手動介入が多かった区間・要因の対策効果の検証、②過年度の実証実験において手動介入が多かった区間における自動運転率の検証の2点を挙げた。

まず、①について手動介入回数を低減でき、目標達成となった。2025年11月4日（火）から11月30日（日）までの27日間に計324便を運行し、手動介入件数は851件であった（324便のうち3便はODD外のため除外し、手動介入発生件数から除外）。また、「1回の手動介入あたりの走行距離」は令和5年度実証実験時は2.03km/回であったのに対し、本事業では3.51km/回となり前回実証実験よりも長い距離で自動走行を実現した。

図2　実証期間中の往路（赤沼車庫⇒千手ヶ浜行）の手動介入発生件数

図3　実証期間中の復路（千手ヶ浜⇒赤沼車庫行）の手動介入発生件数

②について、今回実証における自動運転割合は99.8%だった。前回実証における99.7%から改善を見せており、目標を達成した一方で、「高反射塗料の検知外れ」や「フリー乗降対応」による手動介入が発生しており、対策として、磁気マーカの設置により落ち葉や積雪がある場合にでも自己位置測定の安定性を向上させ、高反射塗料との冗長系を確保することやマイカー規制区間における自動運転バス向けのルール整備などを検討する。

図4　中禅寺温泉バス路線における自動運転割合

本事業において、中禅寺温泉バス路線においても調律走行、関係者試乗（手動介入発生件数を記録）を実施。中禅寺バス路線における自動運転割合は約8割程度であった。路上駐車や、歩車分離されていない道路や信号なし横断歩道における歩行者による手動介入が発生しており、混在交通下における他交通参加者の検知精度の向上などの対応が必要である。

■技術面

社会受容性面について、「①レベル4運行時の利用意向およびレベル4運行時にシニアドライバーや二種免許を持たない乗務員等が乗務することに対する許容度」について利用者アンケートにより検証した。

アンケートにより、低公害バス路線へレベル4自動運転バス導入後の利用意向について伺ったところ、「利用したい」「やや利用したい」と回答した割合は93％であり、9割以上の方がレベル4運行での利用に前向きであることが確認でき、目標値として達成となった。

一方で、７％の回答者が「やや利用したくない」と回答しており、レベル4自動運転バス導入により一部に限られるが利用控えが発生する可能性があり、今後も安全性に関する受容性向上に向けた機運醸成が必要である。

図4　レベル4自動運転バス導入後の低公害バス路線の利用意向

また、「②レベル4運行時に利用者の負担となる事項（現金利用不可、車内トラブルへの対応等）への許容度」として、無人運行に置き換わった際の不安事項についてうかがった。不安とされる項目として、「車両の技術的なトラブル」と回答した方が38人と最も多く、次いで「障碍者や外国人への対応」が23人、「乗客同士のトラブル」が19人であった。一方で、「特にない」と回答した方も35人おり、利用者の約3割程度は無人自動運転への置き換えに対して大きな抵抗がないことが確認できた。

図5　低公害バス路線が無人自動運転バスに置き換わることに対する不安

■社会受容性面