自治体名：埼玉県さいたま市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

本市は2035年に人口がピークを迎え、2050年まで同規模で推移し、高齢化率は2045年に30％を越える見込みである。今後、公共交通サービスの重要性が高まると想定されるが、運転手不足や高齢化によるバス減便が相次いでおり、公共交通維持が課題である。そこで、令和11年度の自動運転レベル4社会実装を目指し、大型自動運転バスの検証を開始した。

【事業背景・目的】

北浦和駅と埼玉大学間を結んでいる既存の路線バスの営業路線において、2025年10月27日(月)～11月12日(水)の期間（平日のみ）で関係者試乗会・一般者試乗会を実施した。なお車両は、いすゞ自動車株式会社のERGA（エルガ)を使用した。なお、自動運転レベルはL2による運行であった。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 事業性に係る検証 | ・実証実験を通じた乗車人数・支出項目の整理 ・事業費確保状況の整理 ・中長期における事業性の分析 ・移動以外に係る効果の整理 |
| 技術面 | 安全性の検証 | ・信号認識カメラ機能の有効性検証 ・ドライバー視点での安全性等に関する検証 |
|  | レベル4実現性に係る技術検証 | ・遠隔監視システムの導入に向けた検証 ・障害物等の回避能力に関する検証 ・手動介入の発生状況および要因の整理 ・路車協調システムの導入可能性に関する検証 |
|  | 立ち乗り乗車に向けた安全性の 検証 | ・走行データ（加速度等）を用いて、運転手運転時と自動運転時の比較検証 |
| 社会受容性面 | レベル4運行に向けた検証 | 【試乗者アンケートより以下を調査】 ・乗車前と乗車後の自動運転技術に対する印象 ・自動運転バス導入による課題や不安感 ・乗車の感想 |
|  | 本実証実験の認知拡大・理解促進 | ・地域住民アンケートによる本実証実験の認知度を調査 |
|  | 自動運転バスへの試乗有無による利用意向の違い | ・試乗者アンケートおよび地域住民アンケートにおいて、試乗された方と試乗されていない方で、利用意向の差を整理 |
|  | 自動運転バスへの認知拡大・理解促進 | ・地域住民アンケートによる自動運転バスへのイメージを調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

【実証実験を通じた乗車人数・支出項目の整理】：達成

12日間の試乗期間を通して、45便運行し、乗車率は72.3％となり、目標値60％を上回った。

また主な支出は、「車両費」「車両関連費」「システム関連費」「リスクアセスメント費」「労務費」等が発生した。

【事業費確保状況の整理】：達成

事業費の確保に当たっては、自治体予算として令和7年3月に、88,550,000円を確保した。

【中長期における事業性の分析】：達成

今年度は、運賃無料にて実施したため、運賃収入は発生していない。2027年度以降からは有償運行を予定している。加えて、次年度以降は広告収入を予定している。支出面においては実証実験に伴う費用として、システム開発費、運営および検証の労務費等が発生したが、自治体予算と補助金により工面した。

【移動以外に係る効果の整理】：達成

本市での自動運転バスの導入に関わる経済的波及効果は以下の通り整理した。

・省人化を通じたバスサービス維持による、沿線の経済活動の維持

・当該路線の省人化により地域のバス路線全体へリソースを効率的に配分することによる、地域内の公共交通サービス維持

・人為的ミスに起因する交通事故削減による安全性向上

・新たな移動サービスによる沿線の魅力向上

■経営面

【信号認識カメラ機能の有効性検証】：達成

信号灯の色と一致しているかを目視確認により検証した結果、誤検知件数はなく、目標値95％を上回った。

【ドライバー視点での安全性等に関する検証】：達成

ドライバーヒアリングより、OJT期間の適正化や、自転車への追従設定等に関する課題を抽出した。

【遠隔監視システムの導入に向けた検証】：達成

遠隔監視システムの導入に向けては、特定自動運行主任者の設置は可能であるものの、体制面・システム・コストの面からの課題が明らかとなった。

【障害物等の回避能力に関する検証】：未達

成功率は、路上駐車車両回避対象エリアでは6.6%、そのうちODD外を除いた区間では13.2%であり、目標値70％を下回る結果となったため、引き続き車両の性能向上が必要である。

【手動介入の発生状況および要因の整理】：未達

手動介入の総件数は、362件/45便であり、目標件数0件を上回った。なお、発生箇所としては交差点での介入が最も多く、発生要因は、「直進時の周辺の交通参加者に対する危険回避」、「路上駐車回避」の順に多かった。

【路車協調システムの導入可能性に関する検証】：未達

路車協調システムの導入可能性に関しては、維持管理等を含め引き続き検討が必要である。

【走行データ（加速度等）を用いて、運転手運転時と自動運転時の比較検証】：達成

一部自動運転バスにおいて、急挙動が大きく見られたが、全体的な傾向としては、既存の路線バスと自動運転バスとで、大差はなく、乗り心地は大きく変わらないと考えられる。

■技術面

【全体】

試乗車アンケートは全638票、住民アンケートは全357票回収した。

【乗車前と乗車後の自動運転技術に対する印象（試乗車アンケート）】：達成

全体の約85％と多くの人に試乗後に「安心だと感じた」と回答し、目標値70％を上回った。

【自動運転バス導入による課題や不安感（試乗車アンケート）】：未達

全体の59％が課題や不安感があると回答し、目標値50％を上回った。その理由として異常時（自然災害やシステムエラーなど）の対応への懸念が大きいことが明らかとなった。

【乗車の感想（試乗車アンケート）】：達成

全体の約79％と多くの人に自動運転技術への興味・関心が深まったと回答し、目標値70％を上回った。

【本実証実験の認知度を調査（地域住民アンケート）】：達成

約60％の人が実証実験を認知しており、目標値50％を上回った。知ったきっかけとして、「バス停での掲示」「実際に走行しているところを見た」「ニュース・新聞記事」が上位であった。

【試乗された方と試乗されていない方で、利用意向の差を整理（試乗者アンケート・地域住民アンケート）】

：達成

試乗者アンケートでは98%であり、地域住民アンケートでは87%であった。試乗いただいたことでより自動運転システムへの理解が深まったと推察される。

【自動運転バスへのイメージを調査（地域住民アンケート）】：未達

約44％の人が自動運転バスを見かけたら「うれしい」と回答し、目標値50％を下回った。一方で、約44％の人が自動運転バスシステムを「恐ろしい」と思うと回答した。

試乗や周知など継続的な活動を行い、理解促進を図ることが必要である。今後同指標で引き続き調査を行うことで自動運転バスのイメージの変化を調査予定。

■社会受容性面